**PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027**

**PRIORITATEA P3 – O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ**

**OBIECTIVUL SPECIFIC RSO2.8 - PROMOVAREA MOBILITĂȚII URBANE MULTIMODALE SUSTENABILE, CA PARTE A TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU ZERO EMISII DE DIOXID DE CARBON**

**GHIDUL SOLICITANTULUI**

**OPERAȚIUNEA B - SPRIJIN ACORDAT MUNICIPIILOR, ALTELE DECÂT MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ, ȘI ORAȘELOR, INCLUSIV ZONELOR URBANE FUNCȚIONALE ALE ACESTORA, DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PENTRU INVESTIȚII ÎN OPERAȚIUNI DE MOBILITATE URBANĂ MULTIMODALĂ SUSTENABILĂ**

**Septembrie 2025**

**CUPRINS**

[1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR 5](#_Toc202864671)

[**1.1 Preambul** 5](#_Toc202864672)

[**1.2 Abrevieri** 6](#_Toc202864673)

[**1.3 Glosar** 7](#_Toc202864674)

[2. ELEMENTE DE CONTEXT 12](#_Toc202864675)

[**2.1 Informații generale Program** 12](#_Toc202864676)

[**2.2 Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific** 13](#_Toc202864677)

[**2.3 Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile** 14](#_Toc202864678)

[3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE 17](#_Toc202864679)

[**3.1 Tipul de apel** 17](#_Toc202864680)

[**3.2 Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)** 18](#_Toc202864681)

[**3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte** 19](#_Toc202864682)

[**3.4 Rata de cofinanțare** 19](#_Toc202864683)

[**3.5 Zona/zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte** 19](#_Toc202864684)

[**3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului** 20](#_Toc202864685)

[**3.7 Grup țintă vizat de apelul de proiecte** 22](#_Toc202864686)

[**3.8 Indicatori** 22](#_Toc202864687)

[***3.8.1*** ***Indicatori de realizare*** 22](#_Toc202864688)

[***3.8.2*** ***Indicatori de rezultat*** 24](#_Toc202864689)

[***3.8.3 Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacă este cazul)*** 25](#_Toc202864690)

[**3.9 Rezultatele așteptate** 25](#_Toc202864691)

[**3.10 Operațiune de importanță strategică** 26](#_Toc202864692)

[**3.11 Investiții teritoriale integrate** 26](#_Toc202864693)

[**3.12 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității** 26](#_Toc202864694)

[**3.13 Reguli privind ajutorul de stat** 26](#_Toc202864695)

[**3.14 Reguli privind instrumentele financiare** 29](#_Toc202864696)

[**3.15 Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale** 29](#_Toc202864697)

[**3.16 Principii orizontale** 30](#_Toc202864698)

[**3.17 Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului** **European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice** 30](#_Toc202864699)

[**3.18 Caracterul durabil al proiectului** 32](#_Toc202864700)

[**3.19 Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și** **nediscriminarea** 33](#_Toc202864701)

[**3.20 Teme secundare** 34](#_Toc202864702)

[**3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri** 34](#_Toc202864703)

[4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE 35](#_Toc202864704)

[**4.1 Data deschiderii apelului de proiecte** 35](#_Toc202864705)

[**4.2 Perioada de pregătire a proiectelor** 35](#_Toc202864706)

[**4.3 Perioada de depunere a proiectelor** 35](#_Toc202864707)

[***4.3.1 Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte*** 35](#_Toc202864708)

[***4.3.2 Data și ora închiderii apelului de proiecte*** 35](#_Toc202864709)

[**4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor** 35](#_Toc202864710)

[5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 36](#_Toc202864711)

[**5.1 Eligibilitatea solicitanților și partenerilor** 36](#_Toc202864712)

[***5.1.1 Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor*** 36](#_Toc202864713)

[***5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili*** 46](#_Toc202864714)

[***5.1.3 Categorii de parteneri eligibili*** 46](#_Toc202864715)

[***5.1.4 Reguli și cerințe privind parteneriatul*** 46](#_Toc202864716)

[**5.2. Eligibilitatea activităților** 47](#_Toc202864717)

[***5.2.1 Cerințe generale privind elibigilitatea activităților*** 47](#_Toc202864718)

[***5.2.2 Activități eligibile*** 57](#_Toc202864719)

[***5.2.3 Activitatea de bază*** 78](#_Toc202864720)

[***5.2.4 Activități neeligibile*** 79](#_Toc202864721)

[**5.3 Eligibilitatea cheltuielilor** 80](#_Toc202864722)

[***5.3.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor*** 80](#_Toc202864723)

[***5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile*** 81](#_Toc202864724)

[***5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile*** 88](#_Toc202864725)

[***5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte*** 89](#_Toc202864726)

[***5.3.5 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate*** ***forfetare*** 90](#_Toc202864727)

[***5.3.6 Finanțare nelegată de costuri*** 91](#_Toc202864728)

[**5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect** 91](#_Toc202864729)

[**5.5 Cuantumul cofinanțării acordate** 91](#_Toc202864730)

[**5.6 Durata proiectului** 92](#_Toc202864731)

[**5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului** 92](#_Toc202864732)

[6. INDICATORI DE ETAPĂ 92](#_Toc202864733)

[7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE 95](#_Toc202864734)

[**7.1 *Completarea formularului cererii*** 95](#_Toc202864735)

[**7.2 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare** 95](#_Toc202864736)

[**7.3 Metodolgia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare** 95](#_Toc202864737)

[**7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** 96](#_Toc202864738)

[**7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare** 104](#_Toc202864739)

[**7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării** 104](#_Toc202864740)

[**7.7 Renunțarea la cererea de finanțare** 115](#_Toc202864741)

[8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR 115](#_Toc202864742)

[**8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare** 116](#_Toc202864743)

[**8.2 Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ** 118](#_Toc202864744)

[**8.3 Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile** **FSE+)** 119](#_Toc202864745)

[**8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară** 119](#_Toc202864746)

[**8.5 Aplicarea pragului de calitate** 124](#_Toc202864747)

[**8.6 Aplicarea pragului de excelență** 125](#_Toc202864748)

[**8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.** 127](#_Toc202864749)

[**8.8 Contestații** 127](#_Toc202864750)

[**8.9 Contractarea proiectelor** 129](#_Toc202864751)

[***8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate*** 129](#_Toc202864752)

[***8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării*** 130](#_Toc202864753)

[***8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare al proiectului*** 131](#_Toc202864754)

[***8.9.4 Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare*** 132](#_Toc202864755)

[9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 133](#_Toc202864756)

[10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 134](#_Toc202864757)

[11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES 134](#_Toc202864758)

[**11.1 Rapoartele de progres** 134](#_Toc202864759)

[**11.2 Vizitele de monitorizare** 135](#_Toc202864760)

[**11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare** 135](#_Toc202864761)

[12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR 135](#_Toc202864762)

[**12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare** 135](#_Toc202864763)

[**12.2 Mecanismul cererilor de plată** 136](#_Toc202864764)

[**12.3 Mecanismul cererilor de rambursare** 137](#_Toc202864765)

[**12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare** 139](#_Toc202864766)

[**12.5 Vizitele la fața locului** 139](#_Toc202864767)

[13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 140](#_Toc202864768)

[**13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului** **solicitantului** 140](#_Toc202864769)

[**13.2 Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)** 140](#_Toc202864770)

[14. ANEXE 140](#_Toc202864771)

# **1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR**

## **1.1 Preambul**

|  |
| --- |
| Acest document se aplică apelului de proiecte cu numărul PRSM/366/PRSM\_P3/OP2/ RSO2.8/PRSM\_A26, Prioritatea P3, Obiectivul Specific RSO2.8, Operațiunea B, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.  Apelul de proiecte se lansează prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+.  Aspectele cuprinse în acest document, ce derivă din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și modul său de implementare vor fi interpretate, exclusiv, de către AM PR Sud-Muntenia cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.  Solicitanții, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, se vor asigura că au parcurs toate informaţiile prezentate în acest document.  Solicitanții vor consulta, periodic, pagina de internet [2021-2027.adrmuntenia.ro](http://www.2021-2027.adrmuntenia.ro) pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor prezentului ghid, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.  În cadrul ADR Sud-Muntenia funcţionează un serviciu de helpdesk, unde solicitanţii pot fi sprijiniți, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare, la adresa de e-mail: [helpdesk@adrmuntenia.ro](mailto:helpdesk@adrmuntenia.ro).  De asemenea, aplicanții pot transmite solicitări de clarificări referitoare la datele/ informațiile cuprinse în ghid pe întreaga durată a apelului de proiecte, la adresa de e-mail: helpdesk@adrmuntenia.ro.  Termenul de transmitere a răspunsului la solicitarea de clarificări este de 7 zile lucrătoare. În funcție de specificul și complexitatea solicitărilor, termenul de răspuns este cel legal de 30 zile (în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanta de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor).  Răspunsurile centralizate se vor publica pe pagina de internet 2021-2027.adrmuntenia.ro  Solicitanţii la finanțare au obligația de a respecta legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid.  AM PRSM poate solicita clarificări în timpul procesului de evaluare, selecție și contractare. Aplicanții au obligația să răspundă tuturor solicitărilor primite. În caz contrar, cererea de finanțare va fi evaluată în baza informațiilor cuprinse în documentele inițiale, iar decizia de continuare a procesului de evaluare va fi luată în consecință.  AM PRSM își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, prin emiterea de Corrigendum-uri și Instrucțiuni, cu respectarea principiului egalității de șanse pentru accesul la finanțările disponibile pentru toți participanții la apelul de proiecte. |

## **1.2 Abrevieri**

|  |
| --- |
| **ADRSM -** Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia  **AM PRSM** – Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia  **AT** – Autoritatea Teritorială  **BS** - Bugetul de Stat  **CDPH -**Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Handicap  **DNSH –** principiul **„Do No Significant Harm”** (a nu prejudicia semnificativ)  **ETF –** Evaluare tehnică și financiară  **FEDR** – Fondul European de Dezvoltare Regională  **GIV –** Ghid identitate vizuală  **GS –** Ghidul solicitantului  **IVA** – Infrastructura Verde-Albastră  **MRJ -** Municipiu reședință de județ  **OCPI** – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  **OP** – Obiectiv de Politică  **P –** Prioritate  **PMUD** – Planul de Mobilitate Urbană Durabilă  **PRSM** – Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027  **SIDU –** Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană  **SIDJ –** Strategie Integrată de Dezvoltare Județeană  **PT**- Proiect tehnic  **RDC** - Regulament privind Dispozițiile Comune  **RSO** – Obiectiv Specific  **UE** - Uniunea Europeană |

## **1.3 Glosar**

|  |
| --- |
| Termenii şi expresiile "program", "autoritate de management", "beneficiar", "operaţiune", "indicatori de realizare", "indicatori de rezultat" au înţelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare.  Termenii şi expresiile "fonduri europene", "cheltuieli eligibile", "cheltuieli neeligibile", "contract de finanţare", "lider de parteneriat", "decizie de reziliere a contractului de finanţare" au înţelesurile prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă.  Termenii şi expresiile "obiectiv/proiect de investiţie", "investiţie publică", "proiect tehnic de execuţie" au înţelesurile prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.  a) Activitate de bază în cadrul unui proiect– activitate sau pachet de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare al proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:  (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;  (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul Solicitantului;  (iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul Solicitantului;  (iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.  b)Cerere de finanțare – document standardizat, disponibil în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul oricăruia  dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-2027, în condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect și este însoțit de anexe și documentele specificate în Ghidul Solicitantului aplicabil fiecărui apel de proiecte; în cadrul cererii de finanțare este prezentat detaliat proiectul, este argumentată necesitatea lui, sunt prezentate avantajele sale, planul de activități, planul de achiziții, bugetul proiectului, indicatorii de realizare și de rezultat, precum și orice alte elemente  necesare, prevăzute în Ghidul Solicitantului și care sunt cuprinse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  c) Solicitant - persoana juridică de drept public ori privat responsabilă cu inițierea unui proiect, respectiv care a depus o cerere de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus și Fondul pentru o Tranziție Justă în perioada 2021-2027.  d) Proiect – ansamblu de activități și acțiuni care sunt cuprinse într-o cerere de finanțare depusă în cadrul unui apel de proiecte și care este supusă procedurilor de evaluare, selecție și contractare saui pentru care se încheie un contract de finanțare/se emite decizie de finanțare, după caz.  e) Apel de proiecte - invitație publică adresată de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin ghidul solicitantului, în vederea transmiterii cererilor de finanțare, în cadrul uneia sau mai multor priorități din cadrul programului.  f) Prag de calitate – prag minim de la care se consideră că un proiect îndeplinește condițiile minime necesare pentru a fi finanțat din fonduri externe nerambursabile; pragul de calitate este stabilit ca punctaj minim care trebuie obținut în urma evaluării tehnice și financiare sau este stabilit conform altor mecanisme prevăzute în metodologia de evaluare si selecție aprobată de Comitetul de monitorizare care nu presupun acordarea de punctaje.  g) Declarație unică a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat – declarație pe propria răspundere a solicitantului, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și se angajează ca în situația în care proiectul va fi admis la contractare să prezinte toate documente justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării.  i) Ghidul Solicitantului - documentul asimilat celui prevăzut la art.73 alin.(3) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, emis de autoritatea de management care stabilește condițiile acordării sprijinului în cadrul unui apel de proiecte.  j) Indicatori de etapă - repere cantitative, valorice, sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau sub-activități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară pre-stabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.  k) Plan de monitorizare a proiectului – plan inclus în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare al acestora, precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autoritățile de management/organismele intermediare, după caz.  l) Indicator de realizare - un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției.  m) Indicator de rezultat - un indicator de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite, în special în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii.  n) Imunizare la schimbările climatice - un proces de prevenire a vulnerabilității infrastructurii la potențialele efecte pe termen lung ale schimbărilor climatice, asigurându-se în același timp respectarea principiului „eficiența energetică înainte de toate” și faptul că nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind neutralitatea climatică stabilit pentru 2050.  o) Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.  p) Cheltuieli neeligibile - alte cheltuieli decât cele eligibile.  q) Contract de finanţare - actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, şi beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor.  r) Valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuţiei din fonduri europene, valoarea cofinanţării publice şi/sau private, precum şi contravaloarea cheltuielilor publice şi/sau private, altele decât cele eligibile.  s) Lider de parteneriat - organism public sau privat care iniţiază un proiect, solicită finanţare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entităţi şi semnează contractul de finanţare.  u) Costuri directe - acele cheltuieli efectuate strict pentru investiția propusă prin proiect și care, la finalul implementării proiectului se reflectă/transpun în obiectivul propus prin proiect. Pentru proiectele de infrastructura costurile directe vor fi costurile incluse în capitolele 1, 2, 4, 6 și în subcapitolele 5.1, 5.3, din devizului general așa cum sunt stabilite de HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.  v) Costuri indirecte - toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe și care sprijină transversal implementarea proiectului, iar la finalul implementării, nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional.  w) Costuri unitare - categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil printr-o trimitere la un cuantum pe unitate.  x) Rate forfetare - categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil, prin aplicarea unui procent.  y) Sume forfetare - categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil.  z) Procesul de evaluare, selecție și contractare- totalitatea mecanismelor și activităților prin care autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, asigură: evaluarea și selecția proiectelor pe baza metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aprobate de Comitetul de Monitorizare în aplicarea prevederilor art. 40 și 73 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, precum și mecanismul de acordare a finanțărilor și semnare a contractului de finanțare/emitere a deciziei de finanțare, după caz, în conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție detaliat în Ghidul solicitantului și cu încadrare în alocarea financiară a apelului de proiecte lansat. Acest proces poate fi derulat în una sau mai multe etape.  aa) Accesibilizare - măsurile adecvate pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului.  ab) Adaptare rezonabilă - modificãrile şi ajustãrile necesare şi adecvate, care nu impun un efort disproporţionat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular, pentru a permite persoanelor cu dizabilitãţi sã se bucure ori sã îşi exercite, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, toate drepturile şi libertãţile fundamentale ale omului.  ac) Design universal - proiectarea produselor, mediului, programelor şi serviciilor, astfel încât sã poatã fi utilizate de cãtre toate persoanele, pe cât este posibil, fãrã sã fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specializate. Design universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilitãţi, atunci când este necesar.  ac) Vehicul ecologic – vehicul nepoluant așa cum este definit la art.4 din cuprinsul Directivei (UE) 2019/1161 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019, de modificare a directivei 2009/33/ce privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. |

# **2. ELEMENTE DE CONTEXT**

## **2.1 Informații generale Program**

|  |
| --- |
| Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 implementează viziunea strategică pentru o dezvoltare durabilă și echilibrată a regiunii, completând prioritățile și acțiunile pentru dezvoltarea acesteia din Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027, Strategia de Specializare Inteligentă 2021 - 2027 și Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială Sud-Muntenia.  Regiunea Sud-Muntenia se încadrează în categoria regiunilor mai puțin dezvoltate, în conformitate cu clasificarea Uniunii Europene.  Analiza planurilor de mobilitate urbană și a Planului de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia ilustrează faptul că mobilitatea și conectivitatea urbană sunt limitate, iar sistemele de transport public încă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră.  Orașele din regiunea Sud-Muntenia se confruntă cu probleme ce țin de uzura fizică a mijloacelor de transport public, de o infrastructură slab dezvoltată pentru transportul alternativ și o proiectare neadecvată a acesteia, de o flotă insuficentă de vehicule care să asigure un transport public confortabil și eficient, stații de autobuze nemodernizate, lipsite de puncte de informare pentru călători, precum și de lipsa de conectivitate între aceste tipuri de transport.  În 2019, transportul public local era asigurat în orașele din regiunea Sud-Muntenia în principal de autobuze și microbuze. În perioada 2011 – 2019, 53% din orașele care asigurau transportul public de călători au înregistrat scăderi ale flotei de microbuze și autobuze, cele mai mari scăderi înregistrându-se în Alexandria, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, Slobozia și Călărași, cu peste 50% din flotă față de anul 2011.  Promovarea unei mobilități urbane durabile se traduce printr-un spectru larg de beneficii pentru cetățeni, cum ar fi îmbunătățirea calității vieții și a siguranței rutiere, calitate mai bună a aerului și poluare fonică redusă. Mobilitatea este un factor important pentru dezvoltarea economiei locale. Un trafic fluent, fără blocaje semnificative ajută la diminuarea substanțială a costurilor pentru comunitatea locală și atrage noi afaceri.  Îmbunătățirea parcului mijloacelor de transport în comun (material rulant) prin înlocuirea celor vechi cu vehicule noi electrice reprezintă o alternativă prietenoasă cu mediul și eficientă din punct de vedere al resurselor pentru deplasarea de zi cu zi a cetățenilor, iar dezvoltarea infrastructurii aferente va spori confortul, viteza de deplasare și va contribui la scăderea emisiilor de CO2.  Realizarea de culoare de mobilitate și dezvoltarea infrastructurii specifice pentru mijloacele de transport în comun va crește semnificativ frecvența serviciilor de transport, va reduce timpul de călătorie și va ajuta la decongestionarea traficului. Dezvoltarea transportului alternativ, prin crearea de piste pentru biciclete va promova utilizarea bicicletelor ca metodă de deplasare zilnică și nu folosirea ei doar în scop recreativ.  Prin extinderea infrastructurii pentru combustibili alternativi (puncte de realimentare/reîncărcare) se urmărește atât actualizarea și modernizarea parcului auto și aducerea la standarde europene a serviciilor de alimentare, cât și scăderea nivelului de poluare, inclusiv fonică, din centrele urbane.  Realizarea sistemelor de tip Park&Ride va facilita transferul de la autoturismul personal la mijloacele de transport în comun persoanelor care se deplasează în scop recreativ, social sau pentru a munci și va contribui la scăderea blocajelor din trafic.  **Investitiile în material rulant, vehicule, etc. vor fi realizate în condițiile existenței unui Contract de Servicii Publice care respectă prevederile Regulamentului 1370/2007.**  Proiectele privind dezvoltarea mobilității urbane din cadrul acestui apel vor viza atât zona urbană a a orașelor și municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, cât și zona urbană funcțională a acestora. |

## **2.2 Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific**

|  |
| --- |
| **Fond – FEDR (**Fondul European de Dezvoltare Regională)  **Obiectiv de Politica 2 –** O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile  **Prioritatea P3** – O regiune cu mobilitate urbană durabilă  **Obiectivul Specific RSO2.8** - Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.  **Operațiunea B** – Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă. |

## **2.3 Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile**

|  |
| --- |
| • Regulamentul (UE) nr. nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;  • Regulamentul (UE) nr. 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;  • Regulamentul (UE) nr. 2020/2093 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027;  • Regulamentul (UE) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012  • Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;  • Decizia CE pentru aprobarea Programului Regional Sud-Muntenia pentru perioada de programare 2021-2027;  • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.  • Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE)  • Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.  • Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O Uniune a egalității: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030”  • Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale  • Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007.  • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  • Legea nr. 232/2022 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor.  • Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public.  • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare   * Ordonanta de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor   • Ghid pentru reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocate României în perioada 2021-2027, elaborat de MIPE.  • Ordonanța de urgență nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;  • Ordonanța de urgență nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;  • Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 (republicată) 2023 privind regimul drumurilor;  • Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;  • Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;  • Hotărârea Guvernului nr. 942/20.12.2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;  • Hotărârea Guvernului nr. 490/2022 referitoare la Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi "O Românie echitabilă", 2022 – 2027  • Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;  • Ordonanța de urgență nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, cu modificările și completările ulterioare;  • Ordonanța de urgență nr. 88/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale, cu modificările și completările ulterioare;  • Ordonanța de urgență nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;  • Ordinul nr. 696/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.423/2020 privind stabilirea structurii care asigură coordonarea operaţională a programelor operaţionale regionale pentru perioada de programare 2021-2027;  • Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;  • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;  • Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare;  • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;  • Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;  • Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  • Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, cu modificările și completările ulterioare;  • Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;  • Legea nr.155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă  • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  • Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027;  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;  • Ordinul nr. 1777/ 2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027;  • Ordinul nr. 2041/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027;  • Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale UE în implementarea fondurilor nerambursabile europene, elaborat de MIPE. |

# **3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE**

## **3.1 Tipul de apel**

|  |
| --- |
| Prin prezentul ghid se lansează apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen-limită de depunere, cu numărul PRSM/366/PRSM\_P3/OP2/RSO2.8/PRSM\_A26.  Proiectele pot fi depuse conform perioadei menționate în cadrul secțiunii 4.3 a prezentului document.  În cadrul prezentului apel de proiecte sunt stabilite un prag de calitate și mai multe praguri de excelență.  Proiectele care nu îndeplinesc cerințele pragului de calitate sunt respinse de la finanțare.  O cerere de finanțare pentru un proiect care este respins într-una din etapele procesului de evaluare, selecție si contractare poate fi redepusă în cadrul prezentului apel de proiecte, cu condiția corectării/îmbunătățirii aspectelor care au stat la baza respingerii inițiale a acesteia și încadrării in termenul-limită de depunere.  Acesta va fi tratat ca un proiect nou depus.  În cadrul acestui apel, drept instrumente teritoriale, se vor utiliza Strategiile Integrate de Dezvoltare Județeană (SIDJ), ce vor fi elaborate la nivelul consiliilor județene și vor include proiectele aferente zonelor urbane/zonelor urbane funcționale ale municipiilor și orașelor din regiunea Sud-Muntenia, altele decât municipiile reședință de județ.  În ceea ce privește mecanismul de guvernanță a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Județeană, în cadrul consiliilor județene se vor constitui Autorități Teritoriale (AuT) pentru zonele urbane/ zonelor urbane funcționale ale municipiilor și orașelor din regiunea Sud-Muntenia, cu personal provenit din departamentele consiliilor județene/instituțiilor din subordine, din reprezentanți ai comunelor și/ sau tuturor partenerilor relevanți, respectând principiul separării funcțiilor.  Proiectele vor fi selectate de către AuT în baza cuprinderii lor în cadrul SIDJ, precum și în baza unei analize multicriteriale având ca factori teritoriile acoperite, grupurile țintă, contribuția proiectului la obiectivul SIDJ, sinergia cu documentele strategice relevante și sinergia cu strategiile de cooperare europeană.  AuT vor avea rolul de implementare a SIDJ, de selectare și prioritizare a proiectelor din strategii, precum și de avizare a conformității proiectelor individuale ce urmează a fi depuse spre finanțare cu prevederile SIDJ. |

## **3.2 Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)**

|  |
| --- |
| În cadrul prezentului apel, forma de sprijin utilizată este grantul nerambursabil. |

## **3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **FEDR APEL  EURO** | **BS EURO** | **AFN EURO** | **BL EURO** | **BN = BS+BL EURO** | **Alocare apel  (FEDR + BS+BL, EURO)** | **Curs info euro ghid** | | 66,181,053.71 | 10,121,808.22 | 76,302,861.93 | 1,557,201.26 | 11,679,009.48 | 77,860,063.19 | 4.9779 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **FEDR LEI** | **BS LEI** | **AFN LEI** | **BL LEI** | **BN = BS+BL lei** | **Alocare apel  (FEDR + BS+BL, LEI)** | | 329,442,667.28 | 50,385,349.11 | 379,828,016.40 | 7,751,592.17 | 58,136,941.29 | 387,579,608.57 |   În conformitate cu prevederile art. 15, lit. b) din O.U.G. nr. 133/2021, în funcție de disponibilitatea fondurilor, AM PRSM poate supracontracta peste limita bugetului alocat apelului de proiecte.  Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PRSM va publica lunar pe website-ul programului situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile. |

## **3.4 Rata de cofinanțare**

|  |
| --- |
| În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare aplicabile cheltuielilor eligibile:  **FEDR: maximum 85%**  **Buget de Stat: maximum 13%**  **Contribuție beneficiar: minimum 2%**  În cazul parteneriatului, modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat. |

## **3.5 Zona/zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte**

|  |
| --- |
| Prezentul apel de proiecte acoperă întreaga regiune Sud-Muntenia și se aplică investițiilor realizate în orașele și municipiile (excluzând municipiile reședință de județ), inclusiv zonele urbane funcționale ale acestora, din cele șapte județe din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. |

## **3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului**

|  |
| --- |
| Acțiunile sprijinite în cadrul apelului de proiecte nr. PRSM/366/PRSM\_P3/OP2/ RSO2.8/PRSM\_A26 vor urmări îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport, în vederea tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.  Astfel, pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități, sunt finanțate următoarele tipuri de investiții:   1. Înființarea, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, inclusiv prin investiții în material rulant, mijloace de transport urban ecologice și infrastructura de transport necesară acestora (configurarea/ modernizarea/ lărgirea/ reconfigurarea străzilor din orașe și din zona urbană funcțională, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de mobilitate urbană sustenabilă) în vederea dezvoltării transportului public și implementării măsurilor de siguranță rutieră (pasarele pietonale, pasaje subterane/supraterane auto și pietonale, intervenții asupra sistemului de iluminat public și alte elemente conexe aferente traseului reabilitat, ce nu sunt elemente dominante ale proiectelor) pentru reducerea de CO2 și dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane (sisteme de management a traficului, aplicații mobility as a service, sisteme park & ride și terminale intermodale pentru transportul public urban etc). 2. Înființarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate, inclusiv configurarea/ modernizarea/ lărgirea/ reconfigurarea străzilor din orașe și din zona urbană funcțională, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de mobilitate urbană sustenabilă, precum și intervenții asupra sistemului de iluminat public aferent traseului reabilitat, amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc. 3. Achiziționarea de autobuze/ microbuze pentru transport școlar. 4. Dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană, inclusiv prin intervenții în depourile/ autobazele pentru transport public și infrastructura tehnică aferentă precum și pentru retehnologizarea lor. 5. Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv infrastructură de producere de energie din surse regenerabile, pentru mijloacele de transport în comun. Stațiile de încărcare vor fi folosite de autoritățile publice locale pentru încărcarea autobuzelor electrice achiziționte. Acestea nu vor fi folosite în scopuri economice, ci doar pentru încărcarea autobuzelor proprii din dotare.   De asemenea, sunt finanțate activități conexe, după cum urmează:   * infrastructura edilitară aferentă investiției; * întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul mobilității urbane (inclusiv elaborarea/ actualizarea planurilor de mobilitate urbană).   Toate intervențiile propuse trebuie justificate prin Planul de Mobilitate Urbană.  Vor avea prioritate la finanțare proiectele care vor contribui la creșterea calității aerului, scăderea emisiilor de GES, creșterea siguranței rutiere și descongestionării traficului.  NOTĂ:  - Investițiile pentru îmbunătățirea transportului public urban și/sau școlar sunt destinate doar pentru achiziționarea mijloacelor de transport ecologice (tramvaie, troleibuze, autobuze electrice și/sau pe bază de hidrogen, microbuze electrice și/sau pe bază de hidrogen)  - Investițiile pentru realizarea sistemelor de tip ‘park & ride’ se vor realiza la periferia sau în afara orașelor.  Proiectele depuse în cadrul prezentului apel vor asigura atât caracterul complementar cât și caracterul integrat al activităților propuse.  Solicitantul va descrie în cererea de finanțarea complementaritatea activităților propuse prin proiect cu investițiile propuse prin programele naționale (Programul Transport, Programul Tranziție Justă, Programul Național de Redresare și Reziliență, Programul Național de Investiții Anghel Saligny), cu proiecte finalizate anterior sau aflate în curs de implementare, cu proiecte care urmează a fi implementate și care sunt selectate în lista de proiecte aferentă SIDJ, precum și prin programele comunitare (Mecanismul pentru Interconectarea Europei, Programul Transnațional Dunărea, Programul Orizont Europa, InvestEU, Programul Interreg URBACT IV și Programul Interreg Europe).  Cu privire la caracterul integrat, proiectele trebuie să includă activități din, cel puțin, două categorii de acțiuni eligibile menționate în cadrul punctelor A, B, C, D, E de mai sus la care se pot adăuga activitățile conexe privind infrastructura edilitară aferentă investiției și întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul mobilității urbane.  Solicitantul va justifica în cererea de finanțare oportunitatea investițiilor propuse.  Proiectele din cadrul acestui apel vor fi selectate doar în baza cuprinderii lor în Strategiile Integrate de Dezvoltare Județeană. |

## **3.7 Grup țintă vizat de apelul de proiecte**

|  |
| --- |
| Principalele grupuri țintă, vizate în cadrul prezentului apel de proiecte, sunt:  - autoritățile publice locale;  - mediul de afaceri;  - populația municipiilor și a orașelor (inclusiv a comunelor din zona urbană funcțională a acestora);  - utilizatori ai mijloacelor de transport în comun (turiști, navetiști, etc);  - operatorii de transport public;  - preșcolari și elevi;  - bicicliști. |

## **3.8 Indicatori**

### ***3.8.1 Indicatori de realizare***

|  |
| --- |
| În cadrul prezentului apel se vor cuantifica următorii indicatori de realizare:  **RCO57** - **Capacitatea materialului rulant ecologic pentru transportul public colectiv** –  pasageri.  Acest indicator reprezintă capacitatea de pasageri ai materialului rulant ecologic pentru transportul public colectiv finanțat prin proiectele susținute (capacitatea specificată de producător pentru pasageri pe scaune și în picioare \* nr. de mijloace de transport în comun).  Materialul rulant ecologic include mijloace de transport public colectiv cu emisii reduse sau zero de carbon (autobuze, troleibuze, tramvaie, etc.).  **RCO58** - **Piste ciclabile care beneficiază de sprijin** – km.  Acest indicator reprezintă lungimea infrastructurii dedicate bicicliștilor, nou construite sau în mod semnificativ modernizate, prin proiectele sprijinite.  Infrastructura dedicată bicicliștilor include infrastructura separată de drumurile destinate traficului auto sau de alte părți ale același drum prin mijloace structurale (borduri, bariere), străzile pentru bicicliști, tuneluri pentru bicicliști, etc. Pentru infrastructura pentru biciclete cu benzi separate pe câte un singur sens (de ex. pe fiecare parte a unui drum), lungimea se măsoară ca lungime a benzii de circulație.  **RCO59 – Infrastructuri pentru combustibili alternativi (puncte de realimentare/ reîncărcare)** – puncte de realimentare/reîncărcare.  Acest indicator reprezintă numărul de puncte de realimentare/ reîncărcare (noi sau modernizate) pentru vehicule ecologice finanțate prin intermediul proiectelor sprijinite.  Un punct de reîncărcare înseamnă o interfață care poate încărca un vehicul electric la un moment dat sau de a schimba bateria unui vehicul electric la un moment dat.  Un punct de realimentare se referă la o instalație de realimentare pentru furnizarea de combustibil alternativ prin intermediul unei instalații fixe sau mobile.  Un punct de alimentare/ încărcare poate avea mai multe prize și indicatorul măsoară numărul de puncte de alimentare/ încărcare. Implementarea stațiilor de alimentare cu energie electrică va urmări prevederile Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR).  Combustibil alternativ înseamnă combustibili sau surse de energie care servesc, cel puțin parțial, ca substitut pentru sursele de petrol fosil în aprovizionarea cu energie pentru transport și care au potențialul de a contribui la decarbonizarea acesteia și de a spori performanța de mediu a sectorului transporturilor.  **RCO60 – Orașe și localități cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate**  **–** orașe mari și mici.  Acest indicator reprezintă numărul de orașe și localități urbane cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate finanțate prin proiecte susținute.  Indicatorul acoperă sistemele de transport public pentru pasageri.  În contextul acestui indicator, modernizarea se referă la integrarea sistemelor de transport digitalizate, adoptarea de noi tehnologii și alte schimbări semnificative pentru digitalizarea sistemului de transport urban. Întreținerea sau îmbunătățirile marginale sunt excluse.  Indicatorul acoperă, de asemenea, sistemele de transport inteligente, definite ca sisteme în care tehnologiile informației și comunicațiilor sunt aplicate în domeniul transportului rutier, inclusiv al infrastructurii, vehiculelor și utilizatorilor; în managementul traficului și managementul mobilității, precum și pentru interfața cu alte moduri de transport.  **RCO74** – **Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială** **integrată** – persoane  Acest indicator reprezintă numărul de persoane vizate de proiectele sprijinite în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată. Dubla numărare a populației acoperite de mai multe proiecte pentru aceeași strategie în cadrul aceluiași obiectiv specific ar trebui să fie eliminată.  Din motive practice ce țin de disponibilitatea informațiilor, Autoritatea de Management a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 a definit populația ca fiind populația care locuiește în municipiile și orașele vizate de proiectele implementate.  **RCO75** – **Strategii de dezvoltare teritorială integrate care beneficiază de sprijin** – contribuții la strategii.  Indicatorul reprezintă numărul de contribuții la strategiile de dezvoltare teritorială integrată raportate pentru fiecare obiectiv specific care contribuie în conformitate cu articolul 28 literele (a) și (c) din REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI.  O strategie susținută prin mai multe proiecte în cadrul aceluiași obiectiv specific ar trebui să fie contabilizată o singură dată.  **9SO2** – **Municipii și orașe cu sisteme de transport public noi sau modernizate sau cu sisteme de mobilitate nemotorizate** – municipii și orașe.  Indicatorul măsoară numărul de municipii și orașe cu sisteme de transport public noi sau modernizate sau cu sisteme de mobilitate nemotorizate.  Termenul de realizare a indicatorilor de realizare este la data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. |

### ***3.8.2 Indicatori de rezultat***

|  |
| --- |
| **RCR62** - **Număr anual de utilizatori ai transporturilor publice noi sau modernizate**  -  utilizatori/an.  Acest indicator masoară numărul de utilizatori anuali ai transportului public nou sau modernizat.  Transportul public acoperă transportul urban și suburban cu autobuzul, troleibuzul.  Modernizarea transportul public se referă la îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește infrastructura și accesul și calitatea serviciilor.  Valoarea de bază a indicatorului este estimată ca fiind numărul de utilizatori ai mijloacelor de transport ai serviciului de transport în anul anterior începerii intervenției, iar pentru serviciile noi este zero.  Valoarea obținută este estimată ex-post ca fiind numărul de utilizatori ai serviciului de transport pentru anul următor finalizării fizice a intervenției;  **RCR64** - **Număr anual de utilizatori ai pistelor ciclabile** - utilizatori/an  Acest indicator masoară numărul de utilizatori anuali ai infrastructurii dedicate bicicliștilor. Valoarea de bază a indicatorului este estimată ca fiind numărul anual de utilizatori ai infrastructurii pentru anul anterior începerii intervenției, iar acesta este zero pentru noile infrastructuri.  Valoarea realizată este estimată ex-post ca număr de utilizatori care utilizează infrastructura, pentru anul după finalizarea fizică a interventiei.  Termenul de realizare a indicatorilor de rezultat este 1 an de la data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. |

### ***3.8.3 Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacă este cazul)***

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

## **3.9 Rezultatele așteptate**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ȋn cadrul fiecărei cereri de finanțare se vor menţiona rezultatele aşteptate în corelare cu activităţile propuse prin proiect.  Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile și măsurabile.  Rezultatele care vor fi menționate în mod obligatoriu în cadrul fiecărui proiect, după caz, în funcție de activitățile incluse în proiect:   * valoarea estimată a emisiilor GES (gaze cu efect de seră) – echivalent tone CO2; * suprafețe pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse – mp. * număr de autobuze, troleibuze, tramvaie, microbuze pentru transport public, achizitionate - buc; * număr de autobuze/microbuze pentru transport școlar, achizitionate - buc; * stații de transport public construite/modernizate – număr; * depouri/autobaze pentru transportul public construite/modernizate/extinse – număr; * sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse – număr. * sub-sisteme de management ale traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse – număr. * stații bike-sharing construite/modernizate/extinse – număr; * sisteme park & ride și terminale intermodale pentru transportul public urban construite/modernizate/extinse – număr;   Cuantificarea valorilor acestor rezultate așteptate se va realiza conform tabelului de mai jos:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Rezultat așteptat** | **Valoare la începutul implementării proiectului** | **Valoare estimată la finalul implementării proiectului** | |  |  |  |   Realizarea rezultatelor asumate este obligatorie în perioada de implementare. |

## **3.10 Operațiune de importanță strategică**

|  |
| --- |
| *Nu este cazul.* |

## **3.11 Investiții teritoriale integrate**

|  |
| --- |
| *Nu este cazul.* |

## **3.12 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității**

|  |
| --- |
| *Nu este cazul.* |

## **3.13 Reguli privind ajutorul de stat**

|  |
| --- |
| Investițiile finanțate în cadrul acestui apel nu vor fi utilizate în scop economic.  Potrivit prevederilor Comunicării Comisiei Europene nr. 2016/C 262/01, atunci când, în cazul utilizării mixte, infrastructura este utilizată aproape exclusiv pentru o activitate neeconomică, întreaga finanțare nu intră sub incidența normelor privind ajutorul de stat, cu condiția ca utilizarea economică să își păstreze caracterul strict auxiliar, și anume, o activitate care este direct legată de exploatarea infrastructurii și necesară pentru aceasta sau intrinsec legată de utilizarea principală neeconomică a acesteia.  Utilizarea infrastructurii în scopuri economice poate fi considerată auxiliară atunci când capacitatea alocată în fiecare an activității respective nu depășește 20 % din capacitatea anuală totală a infrastructurii.  Astfel, pe perioada de implementare (dacă este cazul) şi durabilitate a contractului de finanţare, în situaţia în care aceste investiții de mai sus vor fi operate de către solicitant sau de serviciile de interes public local aflate în subordinea acestuia, veniturile colectate pe seama utilizării investiţiei (de ex. prin bilete/tarife, publicitate etc.) nu vor depăşi 20% din cheltuielile de exploatare ale investiţiei ce face obiectul proiectului, pentru a nu fi încălcate regulile privind ajutorul de stat.  În cazul municipiilor (altele decât cele reședință de județ) și orașelor ale căror sisteme de transport public sunt puse la dispoziția operatorilor (de către solicitant sau prin mandatarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal), se va prezenta ca anexă obligatorie la momentul contractării sau în etapa de implementare, durabilitate, un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local/zonal de călători/ hotărâre de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007[[1]](#footnote-1) și, după caz, ale Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării următoarelor tipuri de investiţii/activități**:**   * Achiziționarea de autobuze și microbuze ecologice, tramvaie, troleibuze; * Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie, troleibuze); * Crearea/extinderea traseelor de transport public electric (stații de autobuz, tramvai, troleibuz); * Achiziționarea și instalarea staţiilor de încărcare pentru autobuzele alimentate electric – investițiile de acest tip nu vor fi utilizate în scop economic, sunt utilizate de entitățile care prestează serviciul public de transport public. Stațiile de încărcare vor fi folosite de autoritățile publice locale pentru încărcarea mijloacelor de transport proprii, dacă achizitionează autobuze electrice. Stațiile de încărcare nu vor fi folosite pentru scopuri economice ci doar pentru încarcarea autobuzelor proprii din dotare. * Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă; * Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”);   **Atenţie!**  Contractele de servicii publice vor reflecta cerințele stabilite prin Hotărârea Curții de Justiție din 24 iulie 2003, în cazul Altmark Trans, C-280/00, respectiv:  - trebuie să existe o Obligație de Serviciu Public (OSP) de efectuat și domeniul de aplicare a acestei obligații trebuie să fie clar definit;  - parametrii pe baza cărora se calculează compensația trebuie să fie stabiliți în prealabil, în mod obiectiv și transparent;  - compensația plătită nu poate depăși suma necesară pentru a acoperi toate sau o parte din costurile suportate cu îndeplinirea obligației de serviciu public, luând în considerare veniturile rezultate și un profit rezonabil;  - în cazul în care selectarea întreprinderii care are de îndeplinit obligația de serviciu public într-un caz concret nu s-a realizat printr-o procedură competitivă de achiziție publică, care ar permite selectarea ofertantului capabil să furnizeze serviciile la cele mai mici costuri pentru comunitate, nivelul compensației trebuie determinat pe baza nivelului costurilor pe care o întreprindere obișnuită, bine gestionată și corespunzător dotată cu mijloace de transport adecvate, le-ar fi suportat în acest caz.  În cazul atribuirii directe a contractului, contractele de servicii publice vor fi însoțite de avizul Consiliului Concurenței.  În cazul atribuirii pe baza unei proceduri de achiziție publică care să permită selecționarea ofertantului capabil să furnizeze serviciile la cele mai mici costuri pentru comunitate, contractele de servicii publice vor fi însoțite de dovezi cu privire la desfășurarea procedurii competitive, în conformitate cu legislația naţională în vigoare privind achiziţiile publice (anunt de participare, anunț de atribuire publicate în sistemul achizițiilor publice)  Se recomandă ca în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărârii de dare în administrare să fie prevăzute investiţiile propuse de solicitant cu privire la sistemele de transport public local de călători, finanţate prin obiectivul specific RSO2.8 (mai ales cele prevăzute mai sus), inclusiv sub forma unor condiţii suspensive.  Asigurarea conformității contractelor de servicii publice de transport local/zonal de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007[[2]](#footnote-2) se va realiza în toate etapele proiectului (evaluare/contractare, implementare și durabilitate).  Pentru alte investiții, decât cele privind sistemele de transport public local/zonal de călători, ce vor fi operate de către terțe părți după finalizare (alții decât solicitantul), transmiterea către aceştia a dreptului de exploatare a infrastructurii/bunurilor create/modernizate/reabilitate/extinse prin proiect pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare, pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare obiectivelor proiectelor, se face prin procedură competitivă, transparentă și nediscriminatorie, în condiţiile legii, precum şi ale prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE).  În această situaţie se pot încadra următoarele activităţi:   * Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete - în acest caz investițiile nu vor fi utilizate în scop economic și vor fi utilizate în beneficiul cetățenilor; * Construirea parcărilor de transfer de tip „park & ride”  **-** în acest caz investițiile nu vor fi utilizate în scop economic. **Infrastructura de tip park and ride** **nu va face obiectul unor contracte economice în beneficiul unor întreprinderi.** |

## **3.14 Reguli privind instrumentele financiare**

|  |
| --- |
| *Nu este cazul.* |

## **3.15 Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale**

|  |
| --- |
| În calitate de co-inițiatoare a SUERD, România își propune să participe la atingerea obiectivelor și țintelor SUERD 2021–2027.  Acțiunile aferente obiectivului specific 2.8 vor contribui la realizarea Planului de Acțiune al SUERD, prin contribuția adusă AP 1B-Acțiunea 4 ce vizează asigurarea sistemelor de transport metropolitane durabile și mobilitate, AP 1B-Acțiunea 6 ce are ca obiectiv dezvoltarea de terminale multimodale, AP 1B-Acțiunea 7 ce vizează dezvoltarea sistemelor inteligente de trafic prin utilizarea tehnologiilor ecologice și AP 3-Acțiunea 1 ce vizează promovarea investițiilor în forme de turism verde, inclusiv ciclism.  În cadrul acestui apel sunt încurajate acțiunile de cooperare transfrontalieră. Astfel, în cazul în care un proiect este mentionat în SIDJ ca fiind complementar cu un proiect transfrontalier implementat sau în curs de implementare, precum și ca fiind complementar sau contribuind la SUERD, proiectul va obține punctaj în evaluarea tehnică și financiară. |

## **3.16 Principii orizontale**

|  |
| --- |
| Investițiile se vor realiza cu respectarea drepturilor fundamentale și vor fi în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, precum și în conformitate cu principiile orizontale privind egalitatea de gen, de șanse, nediscriminarea (pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală), accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, dezvoltarea durabilă și principiul DNSH.  Solicitanții au obligaţia să demonstreze că proiectele propuse nu contravin acestor principii, astfel, vor detalia în proiecte modalitatea de respectare a principiilor de mai sus.  În secțiunea relevantă din cererea de finanțare va fi descris modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și se vor evidenția elementele relevante în raport cu asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.  În cadrul Declarației unice, solicitantul își va asuma că va respecta, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei europene şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, inclusiv DNSH, egalităţii de şanse, şi nediscriminării, egalităţii de gen, accesibilității, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap. |

## **3.17 Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului** **European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice**

|  |
| --- |
| **În cadrul prezentului apel de poiecte sunt prevăzute următoarele criterii de eligibilitate cu privire la aspectele de mediu, astfel:**   1. **În conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (e)** din Regulamentul UE nr.1060/2021, proiectele care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului **fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului** sau al unei proceduri de verificare și că evaluarea soluțiilor alternative a fost luată în considerare în mod corespunzător.   Astfel, potrivit prevederilor Legii nr.292/ 2018, proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, datorită, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizării lor, fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare şi al unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări, în conformitate cu deciziile autorităților competente pentru protecția mediului.   1. **Potrivit cu prevederilor art.9, alin.4 din Regulamentul UE nr.1060/2021**, proiectele trebuie **să fie în conformitate cu principiul de ”a nu prejudicia în mod semnificativ”** (”do no significant harm” – DNSH).   **Proiectele vor avea în vedere respectarea obligațiilor pentru implementarea principiului ”a nu prejudicia în mod semnificativ” (”do no significant harm” – DNSH), așa cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile.**  **Solicitanții vor descrie în cadrul secțiunii relevante din cererea de finanțare si anexele sale, inclusiv documentația tehnică, modul în care sunt respectate obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și acțiunile suplimentare propuse (dacă este cazul).**  **Pentru** acest lucru, solicitanții vor avea în vedere analiza principiului DNSH efectuată la nivelul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, disponibilă accesând link-ul <https://2021-2027.adrmuntenia.ro/download_file/article/16/DNSH-PRSM-21-27-20_09_2022.pdf> (paginile 78-105).  De asemenea, solicitantul va completa Declarația DNSH prin care își asumă respectarea cerințelor și măsurilor prevăzute în analiza principiului DNSH efectuată la nivelul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027.  Declarația este anexată ghidului solicitantului.  3***. Asigurarea imunizării la schimbările climatice. În conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (j) din Regulamentul UE nr.1060/2021, în cazul proiectelor de infrastructură cu o durată de viață de, cel puțin, cinci ani, se va realiza o analiză cu privire la imunizarea la schimbările climatice.***  În conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (j) din Regulamentul UE nr.1060/2021, în cazul proiectelor de infrastructură cu o durată de viață de, cel puțin, cinci ani, se va realiza o analiză cu privire la imunizarea la schimbările climatice.  Analiza cuprinde măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la schimbările climatice și va fi elaborată având la bază Metodologia anexată ghidului solicitantului și aprobată prin Decizia CM PR nr. 14/12.07.2023 privind aprobarea “Metodologiei privind imunizarea la schimbările climatice” aplicabilă proiectelor finanțate în cadrul Programului Regional Sud – Muntenia 2021 – 2027.  Cu privire la pilonul de atenuare, pentru acele proiecte pentru care nu este necesară o evaluare a amprentei de carbon, se prezintă analiza într-o declarație/ justificare ce oferă o concluzie cu privire la neutralitatea climatică și se analizează, mai departe, pilonul referitor la adaptarea la schimbările climatice.  În ceea ce privește pilonul de adaptare la schimbările climatice, dacă în etapa de examinare nu sunt identificate vulnerabilități climatice semnificative care să justifice o analiză aprofundată, se va prezenta analiza într-o declarație/ justificare ce oferă o concluzie privind reziliența la schimbările climatice.  Astfel, concluziile cu privire la neutralitatea climatică și cele cu privire la adaptarea la schimbările climatice se vor compila într-un document consolidat care va reprezenta documentația de imunizare la schimbările climatice.  Se va verifica și corelarea informațiilor privind măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la schimbările climatice cu informațiile relevante privind respectarea principiului DNSH.  Nerespectarea criteriilor de eligibilitate duce la respingerea proiectelor, acestea fiind considerate neeligibile. |

## **3.18 Caracterul durabil al proiectului**

|  |
| --- |
| În conformitate cu prevederile art. 65 al Regulamentului (UE) 1060/ 2021, solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027, pe termenul de 5 ani de la data efectuarea plății finale, nu trebuie să:  • înceteze sau să transfere activitatea prevăzută în afara regiunii Sud-Muntenia ;  • realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;  • realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.  Aceste elemente sunt asumate de către solicitant prin Declarația unică, iar în etapa de contractare, solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiţiei în conformitate cu prevederile art.65 al Regulamentului (UE) 1060/ 2021. |

## **3.19 Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și** **nediscriminarea**

|  |  |
| --- | --- |
| Investițiile se vor realiza cu respectarea drepturilor fundamentale și vor fi în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, inclusiv observațiile generale ale CDPH, precum și cu principiile orizontale privind egalitatea de gen, șanse, nediscriminarea (pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală) și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.  Astfel, în cadrul prezentului apel de proiecte respectarea obligațiilor prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, egalității de gen, șanse, nediscriminării reprezintă o condiție de eligibilitate, înțelegând prin aceasta respectarea standardelor minime privind designul universal și adaptarea rezonabilă.  În conformitate cu prevederile art.4, lit.f din Conveția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, solicitanții de finanțare vor avea în vedere ca bunurile, serviciile, echipamentele şi facilităţile propuse prin proiect să fie concepute pe baza designului universal, aşa cum este definit acesta în secțiunea Glosar, care presupune o adaptare minimă şi la cel mai scăzut cost, pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, să promoveze existenţa şi să încurajeze utilizarea acestor bunuri, servicii, echipamente şi facilităţi concepute pe baza designului universal.  De asemenea, în cadrul proiectelor, solicitanții de finanțare vor respecta cerințele privind adaptarea rezonabilă care presupune efectuarea modificările și ajustărilor necesare și adecvate pentru a permite persoanelor cu dizabilități să se bucure ori să își exercite, în condiții de egalitate cu ceilalți, toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.  Nerespectarea acestui criteriu de eligibilitate duce la respingerea proiectelor, acestea fiind considerate neeligibile.  În cadrul acestui apel de proiecte vor avea prioritate la finanțare și sunt încurajate proiectele care propun măsuri suplimentare față de cerințele minime legale.  Astfel, se va acorda punctaj proiectelor care vor promova cercetarea şi dezvoltarea, vor face cunoscută oferta şi vor încuraja utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicaţii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii de asistare, adecvate persoanelor cu dizabilităţi, acordând prioritate tehnologiilor cu preţuri accesibile. |  |

## **3.20 Teme secundare**

|  |
| --- |
| În cadrul prezentului apel de proiecte se va finanța și activități privind întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul mobilității urbane (inclusiv elaborarea/ actualizarea PMUD), drept activități conexe (spre exemplu: sesiuni de instruire, seminarii, ateliere în domeniul urbanismului, mobilității urbane, instruirea membrilor autorităților teritoriale).  O activitate orizontală care trebuie asociată, în mod obligatoriu, unei/unor activități eligibile, după caz, din categoriile de activităţi A, B, C, D, E este reprezentă de: elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă, în care sunt fundamentate inclusiv proiectele/activităţile acestora, propuse la finanțare, prin Prioritatea 3, Obiectivul Specific RSO 2.8. |

## **3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri**

|  |
| --- |
| O activitate orizontală încurajată este activitatea de promovare a activităților proiectului și de conştientizare a populaţiei cu privire la avantajele/beneficiile utilizării serviciului de transportul public local de călători şi/sau a modurilor nemotorizate de transport.  Activitățile de comunicare și vizibilitate aferente proiectului sunt obligatorii și vor fi în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală pentru PRSM 2021-2027, pus la dispoziție, în format electronic, pe site-ul dedicat programului (2021-2027.adrmuntenia.ro).  Beneficiarii sunt obligați să utilizeze, pentru toate materialele de comunicare și vizibilitate realizate în cadrul proiectelor finanțate prin PR Sud-Muntenia 2021-2027, indicațiile tehnice din Ghidul de Identitate Vizuală pentru PRSM 2021-2027.  De asemenea, în cazul prezentului apel, pentru proiectele cu valoarea totală mai mare de 10 000 000 euro, se va avea în vedere conformitatea cu prevederile art.50, punctul 1(e) din Regulamentul 1060/ 2021: ”în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR esteobligatoriu organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente”. |

# **4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE**

## **4.1 Data deschiderii apelului de proiecte**

|  |
| --- |
| **Data lansării apelului de proiecte: 15 iulie 2024***.* |

## **4.2 Perioada de pregătire a proiectelor**

|  |
| --- |
| Prezentul apel de proiecte are termen-limită de depunere, lăsând, totodată, solicitanților timpul necesar pentru pregătirea și depunerea cererilor finanțare.  Astfel, proiectele vor putea fi depuse într-un termen de **două luni** de la data deschiderii apelului de proiecte. |

## **4.3 Perioada de depunere a proiectelor**

### ***4.3.1 Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte***

|  |
| --- |
| Data și ora de începere a depunerii de proiecte: **16 septembrie 2024, ora 08:00** |

### ***4.3.2 Data și ora închiderii apelului de proiecte***

|  |
| --- |
| Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: **15 septembrie 2025, ora 14:00** |

## **4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor**

|  |
| --- |
| Prezentul apel de proiecte se lansează prin sistemul informatic MySMIS2021.  Depunerea unei cereri de finanțare reprezintă operațiunea de transmitere, de către un solicitant, a unei cereri de finanțare, prin intermediul aplicației SMIS2021/MySMIS2021+.  Aplicația SMIS2021/MySMIS2021+ alocă, în mod automat, codul proiectului (codul SMIS) pentru fiecare cerere de finanțare la momentul începerii completării acesteia de către un solicitant. Ordinea codurilor SMIS nu reflectă ordinea depunerii proiectelor.  Codul SMIS va fi utilizat, în mod obligatoriu, în toată corespondența referitoare la proiectul căruia i-a fost alocat.  Toate etapele aferente unui proiect (depunere, evaluare, contractare, implementare, durabilitate) se vor desfășura prin intermediul sistemului informatic SMIS2021/MySMIS2021+. |

# **5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE**

## **5.1 Eligibilitatea solicitanților și partenerilor**

### ***5.1.1 Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor***

|  |
| --- |
| Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate si prezentate în cadrul prezentei secțiuni.  **1. Forma de constituire a solicitantului**   * Unitățile administrativ-teritoriale **Municipiu** (exceptând municipiile reședință de județ)/**Oraș** din regiunea Sud-Muntenia * Unitățile administrativ-teritoriale **Județ** din regiunea Sud-Muntenia care au în proprietate sau în administrare imobile situate pe teritoriul municipiului/ orașului * Parteneriatele între **UAT Municipiu (exceptând municipiile reședință de județ)/ Oraș/ Județ,** în calitate de lider,și **UAT Comune** din zona funcțională urbană, în calitate de partener. * Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică fiecărui partener din cadrul acordului de parteneriat. * Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor. * De asemenea, în situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se pot încheia Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă şi UAT municipiul/orașului , fără ca administraţia bazinală de apă să reprezinte un partener în sensul OUG nr. 133/2021, cu modificările şi completările ulterioare, ci un colaborator care asigură buna implementare a proiectului .   **2. Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere prezentate mai jos (și în Declarația unică).**   * Solicitantul nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:   a. să se afle în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;  b. să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a;  c. să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.   * Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații:   a. în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:  - recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AMPR Sud-Muntenia și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat  - a contestat în instanța notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.  b. să fi achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic conform normelor legale în vigoare  c. deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului   * Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:   a. Să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului.  b. Să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentelor apeluri de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Sud-Muntenia 2021-2027.  c. Să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de evaluare a prezentelor apeluri de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027  d. Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.  În cazul parteneriatelor, toți membrii acestora vor completa și prezenta această declarație.  **3. Drepturi asupra infrastructurii vizate pentru execuția de lucrări care necesită autorizație de construire/desființare, în etapele de evaluare, selecție și contractare, implementare, precum şi pe o perioadă de minimum cinci ani de la data plăţii finale:**  Solicitanții eligibili trebuie să dețină, după caz:   1. Dreptul de proprietate publică/privată; 2. Dreptul de administrare. 3. Dreptul de superficie 4. **Dreptul de administrare temporară**, pentru acele situații în care solicitantul, inclusiv partenerul, nu are posibilitatea obținerii dreptului de proprietate de administrare sau de superficie, după caz (spre exemplu, în conformitate cu prevederile art. 25, alin. (8) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, sau art. XII din O.U.G. nr. 171/2022).   Aceste drepturi asupra imobilelor trebuie să confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare la data emiterii Autorizaţiei de construire.  Definirea drepturilor reale anterior menționate se realizează în conformitate cu prevederile Codului Civil și cu legislația aplicabilă.  Prin actele de administrare solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiţiei, în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021.  Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie să fie acoperitoare pentru durata menționată la articolul 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021 în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finantare.  În ceea ce privește dreptul de administrare temporară:  - conform prevederilor art. 25 alin. (8) din *Legea apelor* nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în scopul implementării acestor proiecte se conferă beneficiarilor proiectelor un drept legal de administrare temporară asupra terenurilor din domeniul public al apelor, fără a face anterior dovada deținerii terenului, exclusiv pe durata implementării și monitorizării proiectelor prevăzute în contractele de finanțare. Dreptul de administrare temporară asupra terenurilor se înscrie în cartea funciară și se radiază din cartea funciară la solicitarea beneficiarilor publici care implementează proiecte. Dreptul de administrare temporară încetează odată cu finalizarea duratei de implementare sau, după caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului. Dreptul legal de administrare temporară se consemnează în avizul de gospodărire a apelor și încetează la data finalizării duratei de implementare sau, după caz, la data finalizării duratei de monitorizare a proiectelor conform alin. (9).  - conform prevederilor art. XII alin. (1) din OUG 171/2022, în scopul implementării acestor proiecte, se conferă beneficiarilor proiectelor un drept legal de administrare temporară asupra terenurilor din domeniul public al statului, constituit pe baza unui protocol de delegare încheiat între administratorul de drept şi beneficiarul proiectului, exclusiv pe durata implementării şi monitorizării prevăzută în contractele de finanţare aferente proiectelor. Dreptul de administrare temporară asupra terenurilor se înscrie în cartea funciară şi se radiază din cartea funciară, la solicitarea beneficiarilor care implementează proiectele. Dreptul de administrare temporară încetează odată cu finalizarea duratei de implementare sau, după caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului. Prin protocolul de delegare se stabilesc: denumirea şi datele de identificare ale părţilor protocolului; obiectul protocolului, respectiv dreptul de administrare temporară delegat în favoarea beneficiarului; durata protocolului şi a dreptului de administrare temporară; drepturi şi obligaţii ale beneficiarului, cu respectarea regimului categoriei de folosinţă a terenului, conform legislaţiei incidente; situaţia şi delimitarea terenului care face obiectul protocolului şi datele de identificare ale acestuia; starea în care se află terenul; obligaţii ale implementatorului privind respectarea regulilor de eligibilitate ale finanţatorului şi privind obligativitatea asigurării pistei de audit şi asigurarea disponibilităţii documentelor, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare; alte categorii de informaţii necesare pentru delegarea dreptului de administrare temporară şi implementarea proiectului.  - conform art. XII alin. (5) dacă prin implementarea proiectului de infrastructură s-au generat active, respectiv bunuri care nu fac obiectul activităţii administratorului de drept stabilit conform legii, protocoalele de delegare prevăzute la alin. (1) se pot încheia pe perioada existenţei activelor sau bunurilor generate ca urmare a implementării proiectului. Pe perioada în care s-a delegat dreptul de administrare temporară, autorităţile administraţiei publice locale exercită atribuţiile specifice calităţii de administrator, respectiv desfăşoară activităţi de mentenanţă/reparaţii/investiţii şi alte categorii de activităţi şi suportă din bugetele proprii cheltuielile generate de aceste activităţi.  Din documentele privind drepturile reale asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menţinut pe toată perioada implementare și durabilitate a investiţiei.  Solicitantul trebuie să deţină dreptul de execuţie a lucrărilor de construire asupra imobilelor ce fac obiectul proiectului, conform legislaţiei în vigoare, la data emiterii Autorizaţiei de construire.  Prin ”imobil”, în sensul Legii nr. 7/1996 *a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*, se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, care se identifică printr-un număr cadastral unic.  Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare sau în perioada de durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare ale infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.  Imobilele (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate), ce fac obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii, trebuie să îndeplinească cumulativ, nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare, următoarele condiţii:   * să fie libere de orice sarcini sau interdicţii incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului; * să nu facă obiectul unor garanţii, cesionări şi nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat; * să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; * să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.   Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc.) sunt considerate în accepțiunea AM PRSM incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PRSM 2021-2027.  În accepțiunea AM PRSM nu este considerat sarcină dreptul de administrare/ dreptul de folosință cu titlu gratuit înscris în cartea funciară în favoarea unei structuri aflate în subordinea solicitantului şi care nu afectează condiţiile de implementare şi exploatare ale proiectului.  Nu este considerată sarcină punerea la dispoziţia operatorului de transport public local de călători a sistemelor de transport public ce fac obiectul proiectului.  Fiecare caz în parte va fi analizat în cadrul etapei de verificare a eligibilității.  Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PRSM 2021-2027, pentru investiţii în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:   * + - * să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);       * să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator/superficiar al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare; * să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei.   In vederea asigurării cerințelor de mai sus, solicitantul va completa Declarația unică**,** anexată prezentului ghid. Pentru confirmarea capacitații de a asigura caracterul durabil al investiției, în etapa de contractare, solicitantul va depune documentul care să ateste faptul că deține dreptul de administrare/administrare temporară pentru o perioadă de, cel puțin, cinci ani de la data plății finale. Documentul respectiv se va depune obligatoriu, chiar dacă solicitantul are obligația de a fi prezentat autorizația de construire valabilă pentru lucrările prevăzute prin proiect.  De asemenea, în etapa de contractare, asumarea privind asigurarea cheltuielilor de întreținere și de mentenanță se va include în Hotărârea de aprobare a proiectului.  Aceste elemente constituie clauze în contractul de finanțare.  **4. Drepturi asupra mijloacelor de transport public şi asupra altor bunuri mobile[[3]](#footnote-3), după caz, ce fac obiectul proiectului la momentul depunerii cererii de finanţare/în etapa contractuală/de implementare, după caz, precum şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse).**  În vederea respectării prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze următoarele:  **a) Dreptul de proprietate publică/privată asupra mijloacelor de transport public şi asupra altor bunuri mobile, după caz, ce fac obiectul proiectului**  Pentru activitatea de modernizare a materialului rulant (tramvaielor) şi pentru modernizarea/extinderea unor sisteme de transport inteligente (STI)-e-ticketing, managementul traficului etc. este obligatoriu ca solicitantul să deţină dreptul de proprietate publică/privată asupra tramvaielor sau bunurilor ce alcătuiesc sistemele existente, ce urmează a fi modernizate/extinse. În perioada de operare, pentru materialul rulant modernizat se vor avea în vedere prevederile legislaţiei în vigoare[[4]](#footnote-4) privind proprietatea.  Pentru alte tipuri de activități ce implică instalarea de echipamente în mijloacele de transport public (de ex. privind sistemele de e-ticketing, managementul traficului), solicitantul va dovedi fie că deține dreptul de proprietate publică/privată asupra mijloacelor de transport în care se instalează STI (și i se aplică condițiile acestui criteriu), fie că deține dreptul de folosinţă ca drept real/de creanţă din partea operatorului de transport public pentru instalarea echipamentelor în mijloacele sale de transport (și i se aplică condițiile criteriului 5 de mai jos).  **Atenție!**  Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare sau în perioada de durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de realizare a activităților ce fac obiectul proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.  Materialul rulant (tramvaie ce urmează a fi modernizate) şi sistemele de transport inteligente existente ce fac obiectul proiectului, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:   * să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea şi exploatarea operaţiunii; * să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; * să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.   Garanțiile reale asupra materialului rulant şi STI, după caz (ex. ipoteca etc.) sunt considerate, în accepțiunea AMPR SM, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PRSM 2021-2027.  Nu este considerată sarcină punerea la dispoziţia operatorului de transport public local de călători a sistemelor de transport public ce fac obiectul proiectului.  Fiecare caz în parte va fi analizat în cadrul etapei de verificare a eligibilității.  Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PRSM 2021-2027, trebuie ca pe perioada de durabilitate:   * + - * să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);       * să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar al materialului rulant modernizat, al mijloacelor de transport (dacă este cazul), al bunurilor aferente sistemelor de transport inteligente existente, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare şi;       * să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei.   **Aceste elemente constituie clauze în contractul de finanțare.**  **5.** Drepturi asupra imobilelor şi asupra mijloacelor de transport public în cazul proiectelor ce vizează activitățile de creare/extindere/modernizare a sistemelor de e-ticketing, managementul traficului şi alte sisteme de transport inteligente, precum şi pentru sub-activitatea de creare/modernizare/extinderea a iluminatului public[[5]](#footnote-5) la depunerea cererii de finanțare, pe perioada de implementare, precum şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse).  Pentru activitatea de creare/extindere/modernizare a sistemelor de e-ticketing, managementul traficului şi alte sisteme de transport inteligente, precum şi pentru sub-activitatea de creare/modernizare/extindere a iluminatului public, în cazul în care solicitantul nu dovește dreptul de proprietate publică/privată/administrare/superficie asupra obiectivelor de investiție, în conformitate cu cele prevăzute la criteriile 3 şi 4, poate să demonstreze faptul că deține un drept de folosință, ca drept real sau de creanță, transmis prin orice tip de operațiune juridică. Acesta trebuie să acopere perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate a investiției. În acest sens, solicitantul poate să demonstreze:   * **Dreptul de folosinţă asupra mijloacelor de transport public deţinute de către operatorul de transport public,** pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor de e-ticketing/managementul traficului/alte sisteme de transport inteligente, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare. * **Dreptul de folosinţă asupra unor imobile aflate în proprietatea operatorului de transport public/altor instituţii publice, ce vor funcţiona ca dispecerate aferente acestor sisteme,** pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor de e-ticketing/managementul traficului/alte sisteme de transport inteligente, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare. În acest caz, asupra clădirii dispeceratelor pentru care solicitantul are asigurat doar dreptul de folosinţă nu se vor executa prin proiect lucrări de construire pentru care este necesară autorizația de construire. * **Dreptul de folosinţă asupra unor imobile pentru instalarea componentelor sub-sistemelor CCTV, respectiv a camerelor de supraveghere a traficului, ce fac parte din sistemul de management al traficului sau a camerelor de supraveghere a parcărilor pentru biciclete, „park and ride” etc,** după caz, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare. * **Dreptul de folosinţă a unor imobile (de ex. stâlpi),** pentru instalarea punctuală a sistemului de iluminat pentru zone pietonale, semi-pietonale şi piste/trasee pentru biciclete, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare. În acest caz, asupra imobilelor respective nu se vor executa lucrări de construire pentru care este necesară autorizația de construire.   Pentru toate situațiile de mai sus, în care solicitantul **demonstrează doar un drept de folosinţă** asupra obiectivelor de investiție, acesta trebuie să demonstreze **acordul proprietarului** pentru realizarea activităților proiectului și menținerea investiției pentru o perioadă care să acopere durabilitatea proiectului.  În situaţia în care pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare, dar şi în perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme marginale privind dovedirea drepturilor reale asupra imobilelor sau privind condiţiile de realizare a investiţiilor proiectului, se va solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate fi considerat funcţional fără acele investiţii/obiecte asupra cărora s-au constatat unele probleme marginale.  În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul nu este funcţional fără acele lucrări, proiectul va fi respins.  În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcţional fără acele lucrări, solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin reproiectare, dacă este cazul, şi să elimine cheltuielile corespunzătoare din bugetul proiectului sau să le considere neeligibile, după caz. Noua documentaţie tehnico-economică reproiectată şi bugetul proiectului pot face subiectul evaluării tehnico-economice, conform celor stabilite printr-o Instrucţiune AM PRSM.  ATENȚIE!:  Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare sau în perioada de durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de realizare a activităților ce fac obiectul proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.  Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PRSM 2021-2027, trebuie ca, pe perioada de durabilitate, să:   * + - * menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);       * nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar al bunurilor /echipamentelor achiziționate, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;       * nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei.   **Aceste elemente constituie clauze în contractul de finanțare.**  **6.** Solicitantul va dovedi capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului și asigurarea costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare (având în vedere art.73 alin.2, lit (d) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021)  În cazul parteneriatului, dovada **capacităţii de cofinanţare se face de lider şi/sau partener, după caz**. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea contribuţiei proprii a solicitantului. Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli. |

### ***5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili***

|  |
| --- |
| * Unitățile administrativ-teritoriale **Municipiu** (exceptând municipiile reședință de județ)/**Oraș** din regiunea Sud-Muntenia * Unitățile administrativ-teritoriale **Județ** din regiunea Sud-Muntenia care au în proprietate sau în administrare imobile situate pe teritoriul municipiului/ orașului * Parteneriatele între **UAT Municipiu (exceptând municipiile reședință de județ)/ Oraș/ Județ,** în calitate de lider,și **UAT Comune** din zona funcțională urbană, în calitate de partener. |

### ***5.1.3 Categorii de parteneri eligibili***

|  |
| --- |
| * Unitățile administrativ-teritoriale **Comună din zona funcțională urbană** a municipiilor și orașelor din regiunea Sud-Muntenia   Se va avea în vedere, în mod obligatoriu, faptul că UAT Comune din zona funcţională urbană a municipiilor/ orașelor, cu care se încheie parteneriate pentru depunerea şi implementarea în comun a proiectelor, trebuie să fi făcut parte din zona de studiu comună a P.M.U.D. aferente respectivului municipiu/ oraș.  Pe teritoriul UAT Comune din zona funcţională urbană a municipiului/ orașului, partenere în proiect şi incluse în zona de studiu a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, se vor putea realiza investiţii comune cu municipiul/ orașul ce vizează transportul public de călători și/ sau moduri nemotorizate de transport, inclusiv staţii de transport public, depouri/autobaze, amplasarea de parcări de transfer de tip „park and ride”. |

### ***5.1.4 Reguli și cerințe privind parteneriatul***

|  |
| --- |
| Principiul parteneriatului reprezintă un aspect important la nivelul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, astfel că, în cadrul prezentului apel, a fost prevăzută posibilitatea depunerii cererilor de finanțare în parteneriat.  Când proiectul se implementează în parteneriat, prin ”solicitant/beneficiar” se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii) iar drepturile și obligațiile solicitanților/beneficiarilor revin și partenerilor.  Liderul parteneriatului va fi reprezentat de unitatea administrativ-teritorială municipiu (altul decât municipiul resedință de județ) sau unitatea administrativ-teritorială oraș.  Cererea de finanțare va fi depusă de liderul parteneriatului.  Schimbul de informații pentru toate etapele aferente unui proiect se va realiza prin intermediul liderului de parteneriat. |

## **5.2. Eligibilitatea activităților**

### ***5.2.1 Cerințe generale privind elibigilitatea activităților***

|  |
| --- |
| Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta. Astfel, dacă în perioada de implementare sau durabilitate se constată neîndeplinirea unui criteriu inițial de eligibilitate, întregul proiect devine neeligibil.  Excepție de la această regulă face criteriul privind valorile minimă/totală a proiectului, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv.  Criteriile generale aplicabile prezentului apel de proiecte cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților sunt următoarele:  **1.** **Încadrarea proiectului în obiectivele Priorității P3, Obiectivul Specific RSO2.8, respectiv în activitățile prevăzute în cadrul secțíunii 5.2.2 din prezentul ghid, având în vedere art.73, alin.2, lit. (g) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021**  Activitățile propuse prin proiect trebuie să vizeze realizarea obiectivelor Priorității P3.  În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități specifice care să conducă la îmbunătățirea transportului public local/zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport, reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme şi, în final, la reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport.  Nicio activitate eligibilă din cadrul Obiectivului Specific RSO 2.8 nu trebuie văzută ca un scop în sine, ci aceasta, în mod integrat cu alte subactivităţi/activități din cadrul proiectului sau din proiecte complementare, trebuie să conducă la atingerea obiectivului specific menționat. Se vor avea în vedere cerinţele cu privire la abordarea integrată și la complementaritatea activităţilor şi a proiectelor.  În situaţia în care nu este argumentată/justificată/evidenţiată modalitatea în care subactivităţile/activităţile contribuie la atingerea obiectivului specific, proiectele pot fi considerate ne-eligibile.    **2.****Proiectul este compatibil cu obiectivele strategiilor relevante,** având în vedere art.73, alin.2, lit (a) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021 (spre exemplu: Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, Politica urbană a României)  **3. Proiectul este inclus în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Județeană și P.M.U.D. și asigură complementaritatea** cu proiecte aferente obiectivelor specifice RSO2.7[[6]](#footnote-6), RSO5.1[[7]](#footnote-7) și RSO5.2[[8]](#footnote-8) din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, în conformitate cu prevederile Strategiei Integrate de Dezvoltare Teritorială a Regiunii Sud-Muntenia[[9]](#footnote-9)  Toate proiectele ce vor fi depuse în cadrul prezentului apel trebuie să fie incluse în **Strategia Integrată de Dezvoltare Județeană și în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027**.  De asemenea, toate proiectele depuse în cadrul acestui apel trebuie să fie **avizate pentru conformitate de către Autoritatea Teritorială constituită la nivelul consiliului județean**.  Strategia Integrată de Dezvoltare Județeană 2021-2027 elaborată de către UAT Județ va fi depusă la AM PRSM în cadrul unui proces distinct de verificare a conformității cu cerințele prevederilor articolului 29 din Regulamentul (UE) 2021/1060.  Pentru a se răspunde, într-un mod eficient, cerinţelor Obiectivului Specific RSO2.8, se vor avea în vedere următoarele cerinţe privind **complementaritatea** cererilor de finanţare:   1. ***Pentru* cererile de finanţare prin care se finanţează componentele sistemului de transport public ecologic de călători, *respectiv componente de infrastructură de transport public (infrastructură rutieră, cale de rulare tramvai, reţea de troleibuz), componente ale sistemului de managementul traficului (dacă este cazul)* şi/saumijloace de transport aferente sistemelor de transport public ecologic de călători**[[10]](#footnote-10)*,* se va avea în vedere asigurarea **complementarității celor trei tipuri de activităţi (condiție minimală)**[[11]](#footnote-11) în cadrul proiectul depus pentru finanțare sau se va justifica complementaritatea activităților proiectului cu activități din proiecte/investiții finalizate ale solicitantului, sau chiar cu activități din proiecte aflate în curs de implementare/în curs de evaluare/în pregătire și care sunt sau urmează a fi finanțate din oricare surse de finanțare.   Atenție:   * În cazul în care se justifică complementaritatea activităților cererii de finanțare analizate cu proiecte aflate în curs de implementare/în curs de evaluare/în pregătire, solicitantul va face dovada faptului că respectivele proiecte sunt în curs de implementare/în curs de evaluare (de ex. codul SMIS al proiectelor complementare, numărul anunţurilor publicate în SEAP, HCL de aprobare a proiectului etc), inclusiv prezentarea listei de proiecte prioritizate prin SIDJ 2021-2027 (în cazul proiectelor complementare care urmează a fi depuse). * În acest caz, proiectele **în curs de implementare/în curs de evaluare/în pregătire pentru a fi depuse la finanţare**, complementare activităţilor cererii de finanţare analizate, trebuie să fie finalizate până la finalul perioadei de implementare a PRSM 2021-2027, respectiv până la 31.12.2029. * În cazul în care se justifică complementaritatea activităților cererii de finanțare cu mijloace de transport în comun achiziționate din contracte anterioare sau care urmează a fi achiziționate din alte surse de finanțare, **în mod obligatoriu** **acestea trebuie să fie ecologice.**   De asemenea, se va avea în vedere faptul că simpla implementare a activităţilor de realizare/achiziţie/modernizare a infrastructurii/a mijloacelor de transport public ecologic de călători nu este suficientă pentru atingerea obiectivului propus.  Astfel, activităţile finanţate prin Prioritatea P3, obiectivul specific RSO2.8, trebuie să fie însoţite inclusiv de măsuri operaţionale/organizaţionale care să asigure atractivitatea şi competitivitatea sistemului de transport public ecologic şi/sau atractivitatea modurilor nemotorizate de transport, ca de exemplu: modificarea şi integrarea într-o manieră multimodală a orarelor mijloacelor de transport public, creşterea frecvenţei mijloacelor de transport public, stabilirea unor sisteme de tarifare atractive pentru călători/utilizatori de infrastructuri nemotorizate, derularea unor campanii de informare a utilizatorilor mijloacelor de transport public şi a utilizatorilor transportului privat cu autoturisme cu privire la avantajele/beneficiile utilizării transportului public sau cu privire la măsurile luate referitoare la reducerea traficului, inclusiv instituirea unor măsuri eficiente de control al parcărilor neregulamentare, reglementarea și taxarea parcărilor în zona centrală, stabilirea unor zone cu emisii reduse și asigurarea controlului accesului în zona centrală, inclusiv a autovehiculelor de marfă și de utilități etc.   1. Pentru **cererile de finanţare prin care se finanţează investiţii privind transportul nemotorizat**[[12]](#footnote-12)**, fără a viza și componente principale ale sistemului de transport public ecologic de călători de la litera a)**, se va avea în vedere asigurarea complementarităţii activităţilor/subactivităților, în mod obligatoriu, astfel încât cererea de finanţare să-şi atingă obiectivele propuse.   Astfel, o cerere de finanțare depusă fie va conține subactivități/activități complementare, în cazul activităților/subactivităților unde este menționată o cerință expresă în acest sens[[13]](#footnote-13) în cadrul secțiunii 5.2.2 din prezentul ghid, fie se va justifica complementaritatea acesteia cu proiecte/investiții finalizate (care vor fi indicate în cererea de finanţare şi, dacă este cazul, se vor anexa documente justificative (de ex. proces-verbal de recepţie, proces-verbal de predare-primire, etc), sau prin referire la activităţile complementare ale unor proiecte **în curs de implementare/în curs de evaluare/în pregătire pentru** **a fi depuse** la finanţare din diverse surse de finanţare, inclusiv din Obiectivul specific RSO2.8 al PRSM 2021-2027, ce vor fi indicate în cererea de finanţare, cu anexarea sau indicarea dovezilor aferente respectivelor proiecte – similar ca la pct.a). Este obligatorie finanţarea, pe lângă cererea de finanţare analizată, a proiectului/proiectelor cu activităţi complementare.  **4.** **Proiectul finanțat nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027.**  Nu sunt eligibile proiectele ce includ investiţii care au fost încheiate în mod fizic (ex. a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor) până la momentul depunerii cererii.  De asemenea, nu sunt eligibile proiectele ce includ investiții care au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanțare.  Nu sunt eligibile investițiile pentru care, deși recepția la terminarea lucrărilor nu a fost realizată, investiția a fost încheiată în mod fizic sau implementată integral, fiind astfel, întârziată efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor numai pentru a asigura încadrarea în condiţiile prezentelor apeluri de proiecte, situatie în care se va proceda la respingerea cererii de finanţare.  Recepția la terminarea lucrărilor nu trebuie amânată în afara termenului contractual și/sau legal în scopul încadrării în condițiile de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid, fapt care poate conduce la încălcarea prevederilor reglementate prin Regulamentul nr. 1060/ 2021, a legislației naționale în domeniul lucrărilor de construcție, precum și a principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu în raport cu solicitanții de finanțare.  Aspectele sunt asumate prin Declaraţia unică, anexată la prezentul Ghid.  Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare si cu informatiile din – *Conţinutul cadru al* *Raportului privind stadiul fizic al investiţiei* , anexat la prezentul ghid.  Pentru proiectele care au contractul de lucrări semnat, acesta se va anexa la cererea de finantare.  **5.** **Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru același tip de cheltuieli asociate aceluiași tip de activități realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.**  Termenul de referință pentru calculul celor 5 ani menționați mai sus este data depunerii cererii de finanțare.  Pentru cererile de finanțare care solicită la finanțare lucrări începute și aflate în derulare, perioada de 5 ani de mai sus se calculează de la data emiterii ordinului de începere (emis, în mod obligatoriu, după data de 1 ianuarie 2021), aferent contractului de lucrări anexat la cererea de finanțare .  Se consideră că a beneficiat de finanțare în ultimii 5 ani dacă, pentru lucrările anterioare, nu s-a făcut recepția finală (recepția finală se efectuează după expirarea perioadei de garanție).  În situația în care proiectul prezintă unele lucrări care nu se încadrează în prezenta condiţie, acele lucrări vor fi considerate cheltuieli neeligibile.  **6. Încadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minime și maxime menționate în cadrul cap. 5.4 la prezentul ghid.**  **NOTĂ:** Criteriul cu privire la valoarea minimă eligibila nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.  **7. Perioada de implementare a proiectului nu depășește 31 decembrie 2029**  **Perioada de implementare** a proiectului începe de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte până la data închiderii Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima.  Prima activitate din contractul de finanțare reprezintă cea mai veche activitate desfășurată pentru elaborarea documentației de finanțare.  Solicitantul trebuie să prevadă, în mod realist, perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.  În conformitate cu H.G nr. 873/ 06.07.2022, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea și plata cheltuielilor, în condiţiile legii, între 1 ianuarie 2021 şi 31 decembrie 2029, **cu respectarea duratei contractului de finanțare**.  Sunt eligibile activtăți demarate înainte de 1 ianuarie 2021, dar **nu sunt eligibile cheltuieli angajate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (indiferent dacă au fost plătite sau nu).**  **8.** **Cererea de finanțare respectă cuantumul cofinanţării acordate**  Solicitanţii de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile:   * Maxim **98%** din cheltuielile eligibile ale proiectelor – FEDR + Buget de Stat. * Minim **2%** din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar . * **9.****Proiectul asigură respectarea drepturilor** fundamentale și vor fi în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, inclusiv observațiile generale ale CDPH, precum și cu principiile orizontale privind egalitatea de gen, șanse, nediscriminarea (pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală), accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și dezvoltarea durabilă, având în vedere art.9 din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021. * **10.** **Proiectul respectă principiul de ”a nu prejudicia în mod semnificativ” (”do no significant harm” -DNSH),** având în vedere art.9, alin.4din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021.   Cererea de finanțare și documentația tehnico-economică vor fi completate cu informațiile specifice respectării principiului DNSH.  De asemenea, solicitantul va completa Declarația pe propria răspundere prin care își asumă respectarea cerințelor și măsurilor prevăzute pentru obiectivele de mediu aferente acestui principiu.  **11.****Proiectele asigură imunizarea la schimbările climatice, în conformitate cu art.73, alin.2, lit.j din Regulamentul 1060/ 2021.**  În cazul proiectelor de infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani, trebuie anexată documentația cu privire la imunizarea la schimbările climatice.  Documentația va fi realizată având la bază metodologia anexată ghidului solicitantului.  Se va verifica corelarea informațiilor privind măsurile de *atenuare* a schimbărilor climatice și măsurile de *adaptare* la schimbările climatice cu informațiile relevante privind respectarea principiului DNSH.  **12.** **Activitățile proiectului se implementează pe teritoriul eligibil aferent Obiectivului Specific RSO2.8**  Activitățile proiectului se implementează pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale municipii/orașe eligibile în cadrul RSO2.8 şi, doar în cazul parteneriatelor cu municipii/orașe în calitate de lider, inclusiv pe cel al unităților administrativ-teritoriale din zona funcţională urbană a acestora, în corelare cu menţiunile din secțiunea 3.7 din prezentul ghid.  Pe teritoriul UAT comună/comune din zona funcţională urbană a municipiului/orașului, partenere în proiect şi incluse în zona de studiu a PMUD, se vor putea realiza investiţii comune cu liderul, ce vizează: construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete/pietonale, construirea/ extinderea sistemelor de închiriere de biciclete, construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric (tramvai, troleibuz), construirea/modernizarea/reabilitarea/ extinderea benzilor exclusive pentru transportul public, achiziţia de tramvaie/troleibuze/autobuze și modernizarea de tramvaie, inclusiv înfiinţarea de noi trasee de transport public, în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 (a se vedea şi secţiunea 3.13. *Reguli privind ajutorul de stat*), precum şi alte tipuri de investiţii complementare privind transportul public de călători/moduri nemotorizate (de exemplu: staţii de transport public, depouri/autobaze, amplasarea de parcări de transfer de tip „park & ride” **etc**). În cazul înființării de noi trasee de transport public, beneficiarul are obligaţia să prezinte dovada înfiinţării traseelor de transport public de călători care au facut obiectul finanţării prin proiect în primul an al perioadei de durabilitate şi să asigure menţinerea acestor trasee aferente investiţiilor din proiect pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului de finanţare.    **13.** **Proiectele care vizează realizarea de investiții în sistemele de transport public local de călători respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 şi regulile privind ajutorul de stat - prezentarea unui contract de servicii publice/ hotărâre de administrare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007**  Ȋn cazul investițiilor ce vizează unele componente ale sistemelor de transport public local/zonal de călători, menționate în secţiunea 3.6 din prezentul ghid, puse la dispoziția operatorului de transport public, este necesar ca între autoritatea locală competentă (UAT Municipiu/ Oraș) şi operatorul de transport public să se încheie şi să se prezinte un **contract de servicii publice/hotărâre de administrare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.**  De asemenea, în cazul proiectelor depuse de parteneriate dintre unități administrativ-teritoriale pentru realizarea investițiilor comune în sisteme de transport public de călători, vor trebui respectate condițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, art. 5, alin. (2), lit. b), respectiv va trebui probată existența unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, în care UAT Municipiu/ Oraș şi UAT partenere să fie membre, cel târziu, în etapa contractuală.  În acest caz, UAT partenere vor mandata Asociației de Dezvoltare Intercomunitară încheierea contractului de servicii publice cu operatorul, conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.  Nu sunt eligibile proiectele/obiectele de investiții privind sistemele de transport public de călători, ce intră sub incidenţa regulilor privind ajutorul de stat, menţionate în secţiunea 3.13, ale căror lucrări au fost demarate **înainte de depunere cererii de finanţare** (de ex. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de mijloace de transport/echipamente[[14]](#footnote-14)).  **14.** **Proiectul contribuie la reducerea traficului rutier motorizat din aria de studiu a proiectului**  Din compararea scenariilor „fără proiect” (Scenariul „A face minimum”) și „cu proiect” (Scenariul „A face ceva”), din studiul de trafic, pentru **primul an de după finalizarea implementării** **proiectului** sau primul an de operare[[15]](#footnote-15) va trebui să **rezulte o reducere în ceea ce privește deplasările aferente traficului rutier motorizat cu autoturismele din aria de studiu a proiectului, fără a determina o creștere a utilizării transportului privat cu autoturismele și, implicit, o înrăutăţire a condiţiilor de trafic în afara ariei de studiu.** **Reducerea deplasărilor aferente transportului privat și creșterea cotelor modale ale transportului public de călători şi/sau a modurilor nemotorizate se vor menține și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare**, acest lucru reieșind din compararea scenariilor „fără proiect” și „cu proiect” pentru perioada de durabilitate. In acest sens, se vor avea în vedere valorile pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare.  Această scădere a traficului rutier motorizat cu autoturisme **va fi însoţită de o creştere a cotelor modale ale transportului public de călători şi/sau a modurilor nemotorizate[[16]](#footnote-16)**.  **15. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de echivalent CO2 din aria de studiu a proiectului**  Din compararea scenariilor „fără proiect” (Scenariul „A face minimum”) și „cu proiect” (Scenariul „A face ceva”) **pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului** (primul an de operare) **va trebui să rezulte o reducere a emisiilor de echivalent CO2, bazată, în mod obligatoriu și pe o creștere a cotei modale a transportului public de călători şi/sau a modurilor nemotorizate.**  Reducerea **emisiilor de echivalent CO2 se va menține și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare,** acest lucru reieșind din compararea scenariilor „fără proiect” și „cu proiect” pentru perioada de durabilitate. În acest sens, se vor avea în vedere valorile pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare.  Coroborat cu cerinţele de la criteriul anterior, reducerea rezultată în ceea ce privește emisiile de echivalent CO2 din aria de studiu a proiectului, **nu va implica o creștere/înrăutăţire a emisiilor de CO2 din transport în afara ariei de studiu.**  Ȋndeplinirea acestui criteriu se va proba prin prezentarea foilor de calcul realizate cu ajutorul *Instrumentului pentru calcularea emisiilor echivalent GES din sectorul transporturilor*, fie metoda agregată, fie metoda dezagregată, însoţite de o *descriere a datelor de intrare, datelor de ieşire şi a parametrilor de calcul utilizați*, mai ales în caz că parametrii inițiali au fost modificați, pentru aria de studiu a proiectului.  De asemenea, în cazul în care solicitantul utilizează, la elaborarea studiului de trafic, un model de transport cu alocare multi-modală, bazat pe un soft de transport recunoscut de industria în domeniu, se pot prezenta extrase din acel model pentru compararea scenariilor „fără proiect” (Scenariul „A face minimum”) și „cu proiect” (Scenariul „A face ceva”) pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (primul an de operare) și pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare, în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de echivalent CO2. Aceste informaţii vor fi însoţite de o *descriere a datelor de intrare, datelor de ieşire şi a parametrilor de calcul utilizați*, pentru aria de studiu a proiectului.  În *Descrierea datelor de intrare, a datelor de ieşire şi a parametrilor de calcul* se va specifica dacă reducerea de CO2 de la nivelul ariei de studiu a proiectului se bazează inclusiv pe o creștere a cotei modale a transportului public de călători şi/sau a modurilor nemotorizate și dacă activităţile proiectului nu generează o creștere a emisiilor de echivalent CO2 din transport în afara ariei de studiu.  **16. Caracterul integrat al cererii de finanţare**  Cu privire la caracterul integrat, proiectele trebuie să includă activități din, cel puțin, două categorii de acțiuni eligibile menționate în cadrul punctelor A, B, C, D, E la care se pot adăuda activitățile conexe privind infrastructura edilitară aferentă investiției și întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul mobilității urbane.  Dintre măsurile operaţionale obligatoriu a fi întreprinse de către solicitant la nivelul municipiului/ orașului/inclusiv ZUF (după caz), și, în special, la nivelul ariei de studiu a proiectului, se numără reglementarea politicii parcărilor. Politica parcărilor poate conține măsuri privind eliminarea parcărilor neregulamentare, instituirea unor taxe pentru parcare, controlul accesului şi, implicit, al parcării în zonele centrale urbane etc, în conformitate cu P.M.U.D.  O activitate orizontală, care trebuie asociată, în mod obligatoriu, unei/unor activități eligibile, după caz, din categoriile de activităţi A, B, C, D, E este reprezentă de: elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă, în care sunt fundamentate inclusiv proiectele/activităţile acestora, propuse la finanțare, prin Prioritatea 3, Obiectivul Specific RSO 2.8.  O activitate orizontală încurajată este activitatea de promovare a activităților proiectului și de conştientizare a populaţiei cu privire la avantajele/beneficiile utilizării serviciului de transportul public local de călători şi/sau a modurilor nemotorizate de transport.    17. **Proiectul face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de verificare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018,** având în vedere art.73, alin.2, lit (e) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021 |

### ***5.2.2 Activități eligibile***

|  |
| --- |
| **O activitate orizontală**, care trebuie asociată, în mod obligatoriu, unei/unor activități eligibile, după caz, din categoriile de activităţi A, B, C, D, E este reprezentă de: **elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă**, în care sunt fundamentate inclusiv proiectele/activităţile acestora, propuse la finanțare, prin Prioritatea 3, Obiectivul Specific RSO 2.8.  O activitate orizontală încurajată este activitatea de promovare a activităților proiectului și de conştientizare a populaţiei cu privire la avantajele/beneficiile utilizării serviciului de transportul public local de călători şi/sau a modurilor nemotorizate de transport.  Investițiile din cadrul prezentului apel de proiecte vor putea include următoarele tipuri de actiuni eligibile:  **A. Investiții destinate transportului public urban de călători**   * Achiziționarea de tramvaie, troleibuze și autobuze și microbuze ecologice * Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de tramvai/ troleibuz, precum și construirea/modernizarea/extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor alimentate electric sau cu hidrogen (în situația în care acestea sunt situate în afara autobazelor/depourilor, pe traseele autobuzelor). * Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători. * Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane/ ZUF (numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de mobilitate urbană sustenabilă) deservite de transport public, ecologic, de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor dedicate separate pentru transportul public, ecologic, de călători. * Configurarea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători * Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători (tramvai, troleibuz, autobuz). * Implementarea măsurilor de siguranță rutieră (pasarele pietonale, pasaje subterane/supraterane auto și pietonale, intervenții asupra sistemului de iluminat public și alte elemente conexe aferente traseului reabilitat, ce nu sunt elemente dominante ale proiectelor, această intervenție nefiind de sine stătătoare) pentru reducerea de CO2. * Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”). * Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente * Construirea/modernizarea parcărilor de transfer de tip „park and ride” și a terminalelor intermodale pentru transportul public urban   **B. Investiții destinate transportului nemotorizat**   * Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete * Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental”). * Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale. * Configurarea/ modernizarea/ lărgirea/reconfigurarea străzilor din orașe și din zona urbană funcțională, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de mobilitate urbană sustenabilă, precum și intervenții asupra sistemului de iluminat public aferent traseului reabilitat (fără a fi acțiune de sine stătătoare). * Instalarea de sisteme de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone.   **C. Investiții destinate transportului școlar**   * Achiziționarea de autobuze/microbuze ecologice pentru transportul școlar.   D. **Dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană,** inclusiv prin intervenții în depourile/ autobazele pentru transport public și infrastructura tehnică aferentă precum și pentru retehnologizarea lor.  **E. Investiții privind dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi**   * Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv infrastructură de producere de energie din surse regenerabile   **A. Investiții destinate transportului public urban de călători**  **I.** **Achiziționarea de tramvaie, troleibuze, autobuze și microbuze ecologice.**  Este eligibilă achiziția de material rulant (tramvaie) în cazul în care solicitantul de finanţare deține un sistem funcţional de transport public de călători cu tramvaiul sau în cazul în care se intenţionează introducerea sau reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport în municipiile/orașele eligibile, inclusiv Z.F.U, în care sistemul de transport cu tramvaiul nu există/nu este funcţional la data depunerii cererii de finanţare. În cazul în care solicitantul de finanțare deține material rulant (tramvaie), este eligibilă și activitatea de modernizare a acestui material rulant.  Modernizarea tramvaielor poate avea ca scop: asigurarea accesibilității tramvaielor pentru persoane cu mobilitate redusă (condiție obligatorie), îmbunătățirea siguranței în exploatare, creșterea vitezei de circulație, reducerea consumului de energie, reducerea zgomotului etc.  Este eligibilă achiziția de troleibuze în cazul în care solicitantul de finanţare deține un sistem funcţional de transport public de călători cu troleibuzul sau în cazul în care se intenţionează introducerea sau reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport în municipiile/ orașele eligibile, inclusiv Z.F.U, în care sistemul de transport cu tramvaiul nu există/nu este funcţional la data depunerii cererii de finanţare.  Este eligibilă achiziția de autobuze electrice sau cu hidrogen, definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 *privind transporturile rut*iere, cu modificările și completările ulterioare, **având o capacitate de peste nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto[[17]](#footnote-17).** Autobuzele trebuie să fie adaptate transportului public local/zonal de călători, trebuie să fie special construite pentru transportul călătorilor așezați pe scaune sau în picioare și să aibă podea joasă, pentru a se permite urcarea și coborârea cu ușurință a călătorilor în stațiile de transport public.  Autobuzele achiziționate prin proiect vor fi folosite doar pe traseele cuprinse în limitele administrativ-teritoriale ale solicitanţilor de finanţare (dacă este cazul, inclusiv în limitele administrativ-teritoriale ale parteneriatelor formate de municipii/orașe cu UAT comună/comune), în scopul serviciul de transport public local de călători şi al unui contract de servicii publice încheiat conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.  Mijloacele de transport achiziționate vor trebui să obțină/dețină **omologarea CE de tip** (de ex. autobuzele care dețin o omologare CE de tip a întregului vehicul emisă de orice stat membru al Uniunii Europene nu mai necesită omologare în România) şi Cartea de identitate a vehicului (CIV) eliberată de Registrul Auto Român, în conformitate cu procedurile administrative specifice. În baza Cărții de identitate a vehicului (CIV) se va proceda la înmatricularea în România.  **Atenție!**  Toate vehiculele de transport public achiziționate (tramvaie, troleibuze, autobuze și microbuze) vor întruni cerințele legate de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă.  **II. Construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea rețelei de tramvai/ troleibuz, precum și construirea/ modernizarea/ extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor alimentate electric sau cu hidrogen (în situația în care acestea sunt situate în afara autobazelor/depourilor, pe traseele autobuzelor).**  Este eligibilă construirea/modernizarea/extinderea căii de rulare a tramvaielor (cu toate elementele componente necesare funcționării acesteia: infrastructură, suprastructură, aparate de cale, linii de depouri, rețea fir, substații de redresare etc.) în cazul în care solicitantul de finanţare deține un sistem funcţional de transport public de călători cu tramvaiul sau în cazul în care se intenţionează introducerea sau reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport, inclusiv în Z.F.U, în care sistemul de transport cu tramvaiul nu există/nu este funcţional la data depunerii cererii de finanţare.  Proiectele de construire/modernizare/reabilitare/extindere a căii de rulare a tramvaielor vor include măsuri pentru evitarea blocării căii de rulare prin folosirea acesteia de către traficul autoturismelor şi, unde este cazul, de asigurare a priorităţii tramvaielor în trafic.  Ca regulă general obligatorie, calea de rulare a tramvaiului trebuie să fie separată fizic de traficul autoturismelor (de exemplu, prin sisteme de tip bolarzi, garduri, borduri, diferenţă de nivel etc.), cu excepţia unor zone unde traseul va fi folosit în comun cu traficul autoturismelor din motive operaţionale clare (de exemplu intersecţii, gâtuiri punctuale, trama stradală unde este **imposibilă**[[18]](#footnote-18) crearea de benzi dedicate, zonă semi-pietonală etc.), iar în asemenea cazuri tramvaiul va trebui să aibă prioritate, prin măsuri de managementul traficului etc.  Este eligibilă construirea/modernizarea/extinderea rețelei de troleibuz (cu toate elementele componente necesare funcționarii acesteia: linii de contact, stâlpi, trolee etc.), în cazul în care solicitantul de finanțare deține un sistem funcțional de transport public de călători cu troleibuzul sau în cazul în care se intenționează introducerea sau reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport în municipiile/orașele solicitante, inclusiv Z.F.U, în care sistemul de transport cu troleibuzul nu există/nu este funcțional la data depunerii cererii de finanțare.  **III.** **Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători.**  Prin construirea/modernizarea/extinderea unor **benzi dedicate**, **separate fizic de restul traficului**, pentru transportul public pe anumite trasee, se urmărește creșterea vitezei medii de deplasare a vehiculelor de transport public de călători și implicit reducerea timpul petrecut de acestea în trafic. Astfel, transportul public va deveni mai competitiv și mai rentabil, în comparație cu utilizarea transportului privat.  Această activitate de construire/modernizare/extindere a benzilor exclusive pentru mijloacele de transport public local/zonal de călători (tramvai, troleibuz și autobuze) vizează construirea/ modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere aferente culoarului benzii dedicate și separarea fizică a acesteia de restul traficului rutier prin sisteme specifice, avizate de instituțiile cu competențe în domeniul siguranței rutiere (de exemplu, **de tip bolarzi, garduri, borduri, diferenţă de nivel etc**).  Benzile exclusive se pot amplasa fie pe infrastructura rutieră existentă (de exemplu, prin convertirea benzilor folosite pentru parcarea automobilelor) fie, acolo unde este fezabil, prin construirea unei benzi noi, prin lărgirea profilului transversal al străzii existente.  Este considerată eligibilă subactivitatea de construire/modernizare/extindere a unor **pasaje/poduri** pentru construirea/extinderea/modernizarea benzilor dedicate ale **sistemului de transport public cu tramvaiul,** acolo unde nu este identificată o altă soluție optimă din punct de vedere tehnic și economic.  Dacă este fezabil, aceste poduri/pasaje utilizate pentru construirea/extinderea benzilor dedicate de transport public cu tramvaiul pot fi destinate inclusiv pentru construirea/modernizarea/extinderea traseelor pietonale și/sau pentru biciclete, însă nu vor fi destinate pentru circulația autoturismelor (în caz contrar, a se vedea activitatea nr. I**V**). Astfel, acestă subactivitate poate fi complementară inclusiv cu activitatea **II**(traseele dedicate pentru calea de rulare a tramvaiului) etc.  **Observaţie:**  Benzile dedicate pentru transportul public pot fi folosite de mai multe subsisteme de transport public (de exemplu, tramvai-autobuz), inclusiv benzile aferente podurilor/pasajelor cu benzi dedicate pentru sistemul de transport public cu tramvaiul.  **IV.** **Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane/ ZUF (numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de mobilitate urbană sustenabilă) deservite de transport public, ecologic, de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor dedicate separate pentru transportul public, ecologic, de călători.**  Această activitate presupune configurarea/reconfigurarea **străzilor urbane de categoria 1 (3 benzi de circulație/sens), 2 (2 benzi de circulație/pe sens)** și doar acolo unde este posibil, de categoriile 3 şi 4, cu 1 bandă de circulație/sens, respectiv 1 bandă (de ex. în continuarea străzilor de categoriile 1 şi 2 cu benzi dedicate pentru transport public etc), pentru **realizarea/modernizarea de benzi separate dedicate transportului public de călători (separate de restul traficului)**. Unde este posibil, se va putea construi/moderniza/extinde infrastructura pentru modurile de transport nemotorizate (infrastructura pentru biciclete și pietoni).  Astfel, în cadrul acestei activități pot fi eligibile subactivitățile privind:   * **Construirea/modernizarea/extinderea benzilor separate dedicate transportului public** (**subactivitate obligatorie** a acestei activităţi), cu tramvaiul, troleibuzul și autobuzul, după caz.   Pentru detalierea acestei subactivităţi vor fi avute în vedere prevederile activităţii *III.* *Construirea/modernizarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători,* de mai sus.  **Atenție!**  În caz că nu se realizează această subactivitate din activitatea IV, devin aplicabile prevederile activităţii V. *Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători* (activitate eligibilă într-un anumit procent, în cazul străzilor de categoriile 3 și 4, prevăzute la aceasta activitate) sau activitatea devine neeligibilă, în cazul străzilor în care **nu se poate justifica imposibilitatea** construirii benzilor dedicate (cum sunt străzile de categoriile 1 şi 2)[[19]](#footnote-19).   * **Construirea/ modernizarea/ amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere**, de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, creare de facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici etc;   **Observaţie: Această sub-activitatea poate fi complementară cu activități din categoriile A și/sau B, dar este eligibilă numai integrată în cadrul unor astfel de proiecte complete, nu și ca activitate/investiție separată.**   * **Construirea/modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru transportul autoturismelor,** ca parte a activităţii de reconfigurare/configurare a străzilor urbane cu benzi dedicate; * **Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu benzi dedicate transportului public ecologic de călători;**   În cadrul acestei subactivităţi este eligibilă construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu benzi dedicate transportului public, ce sunt parte a infrastructurii rutiere pe care sunt prevăzute benzi dedicate transportului public de călători. După cum s-a menţionat în secţiunea 3.6 din ghid, aceste poduri/ pasaje trebuie să facă parte dintr-un proiect/activitate de construire/reabilitare/modernizare a unui traseu de transport public.  În cadrul acestor poduri/pasaje pot fi prevăzute inclusiv piste/trasee pentru pietoni și biciclete, iar în lipsa spaţiului, vor fi prevăzute, în mod obligatoriu, cel puțin măsuri de siguranţă pentru traficul nemotorizat. In cadrul acestor poduri/pasaje pot fi prevăzute benzi pentru transportul autoturismelor.  Se va avea în vedere faptul că, din justificarea investiției aferente acestei subactivități, va trebuie să reiasă faptul că aceasta este realizată în beneficiul transportului public de călători și a modurilor nemotorizate de transport.  Scopul principal al acestei subactivităţi trebuie să fie îmbunătăţirea transportului public (care să conducă la creşterea vitezei de deplasare, a eficienţei, frecvenţei mijloacelor de transport public ecologic de călători, descurajarea traficului autoturismelor private etc.), a modurilor nemotorizate şi, în final, să conducă la reducerea utilizării autoturismelor și la reducerea emisiilor de echivalent CO2, aspect ce trebuie să fie evidenţiat în cadrul S.I.D.J, P.M.U.D, în studiul de trafic, în cererea de finanțare etc.  Atenție!  Cheltuielile pentruinvestiția de bază[[20]](#footnote-20) aferente subactivităţii „Construirea/ modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu benzi dedicate transportului public de călători” din cadrul activităţii IV cumulate cu cele ale unor subactivităţi din activitatea V „Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători” sunt eligibile în procent de maximum 30% din suma cheltuielilor eligibile aferente Cap.4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, cu respectarea condiţiilor anterior amintite privind transportul public.  Conform activităţii III „Construirea/modernizarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători”, doar activitatea de construire/modernizare/ extindere a unor pasaje/poduri pentru traseele dedicate ale sistemului de transport public de călători cu tramvaiul (inclusiv pentru alte subsisteme de transport public, cu trasee pietonale și/sau de biciclete, fără benzi pentru circulaţia autoturismelor personale), poate fi însoţită de o cheltuială eligibilă în integralitate (fără încadrarea într-un procent maxim de cheltuieli eligibile, raportate la valoarea eligibilă totală a cheltuielilor din cap.4 – Cheltuieli cu investiția de bază – aferente proiectului integrat).  Prin partajarea adecvată a infrastructurii rutiere între diferitele moduri de transport, se creează condițiile pentru îmbunătățirea eficienței transportului public, dezvoltarea altor forme de transport nepoluante, cum ar fi mersul pe bicicletă și mersul pe jos, creșterea nivelului de siguranță pentru toți utilizatorii infrastructurii stradale, reducerea transportului privat cu autoturisme și implicit a emisiilor de echivalent CO2. De asemenea, această organizare a arterelor de circulație în artere prietenoase cu pasagerii, pietonii şi cicliștii, va răspunde atât cerințelor de protecție a mediului, cât și criteriilor de siguranță, accesibilitate și de creştere a calităţii vieții, urmărite în cadrul S.I.D.J.  **V. Configurarea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători**  În situaţia în care, pentru **străzile urbane de categoriile 3 şi 4**, cu trasee actuale şi viitoare ale transportului public urban de călători (tramvai, troleibuz, autobuz), **este imposibilă** construirea/extinderea/ modernizarea benzilor dedicate transportului public de călători (separate fizic de restul traficului), activitatea de construire/modernizare/reabilitare a infrastructurii rutiere, inclusiv a părții carosabile, este eligibilă în măsura în care aceasta reprezintă o activitate complementară altor activități principale destinate îmbunătățirii transportului public de călători şi care să conducă la creşterea vitezei de deplasare, a eficienţei, frecvenţei mijloacelor de transport public de călători, descurajarea traficului autoturismelor etc. În mod obligatoriu acolo unde se justifică[[21]](#footnote-21), această activitate va fi asociată cu activităţi/măsuri de acordare de prioritate în trafic pentru mijloacele de transport public şi de descurajare a utilizării autoturismelor personale, aspect ce trebuie să fie evidenţiat în cadrul P.M.U.D, în studiul de trafic şi cererea de finanțare etc.  Activitatea poate contribui inclusiv la îmbunătățirea transportului nemotorizat, conform subactivităţilor din Categoria B, prezentate mai jos.  **Atenție!**  În cazul în **care nu sunt create benzi dedicate pentru transportul public de călători, solicitantul trebuie să justifice și dovedească faptul că este imposibilă crearea benzilor dedicate.**  **Această activitate poate cuprinde următoarele subactivităţi:**   * **Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere**, respectiv a părţii carosabile utilizate în comun de mijloacele de transport public ecologic de călători, care vor avea asigurată prioritatea în trafic, precum şi de autoturisme.   Această subactivitate trebuie să fie integrată cu alte activităţi în cadrul cererii de finanţare, nefiind eligibile proiectele care cuprind doar activități de construire/modernizare/reabilitare a părții carosabile a străzilor urbane.   * **Construirea/modernizarea/extinderea traseelor/pistelor pentru biciclete** și **pentru pietoni,** care vor fi rezervate acestor moduri de transport și vor fi separate și/sau protejate, după caz, de circulația altor vehicule. Pentru această subactivitate sunt aplicabile prevederile relevante din activităţile I şi III, categoria B. * **Instalarea de componente/sisteme de managementul traficului**, pentru prioritizarea mijloacelor de transport public de călători în trafic. Pentru această subactivitate sunt aplicabile prevederile relevante din activitatea VIII, categoria A. * **Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane** **utilizate prioritar de transportul public de călători;**   În cadrul acestei subactivităţi este eligibilă activitatea de construire/modernizare/reabilitare a podurilor şi a pasajelor supra şi subterane ce sunt parte a infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public ecologic de călători.  Aceste poduri/pasaje trebuie să facă parte dintr-un proiect/activitate de construire/reabilitare/modernizare a unui traseu de transport public ecologic.  În cadrul acestor poduri/pasaje pot fi prevăzute inclusiv piste/trasee pentru pietoni și biciclete, iar în lipsa spaţiului, vor fi prevăzute, în mod obligatoriu, cel puțin măsuri de siguranţă pentru traficul nemotorizat.  Se va avea în vedere faptul că, din justificarea investiției aferente acestei subactivități, va trebuie să reiasă faptul că aceasta este realizată în beneficiul transportului public ecologic de călători și a modurilor nemotorizate de transport.  Astfel, scopul principal al acestei subactivităţi trebuie să fie îmbunătăţirea transportului public (care să conducă la creşterea vitezei de deplasare, a eficienţei, frecvenţei mijloacelor de transport public de călători etc.), a modurilor nemotorizate, descurajarea transportului privat şi reducerea utilizării acestuia, precum și reducerea emisiilor de echivalent CO2, aspect ce trebuie să fie evidenţiat în cadrul S.I.D.J./P.M.U.D, în studiul de trafic, în cererea de finanțare etc.  **Atenție!**  **Cheltuielile pentru investiția de bază[[22]](#footnote-22)** aferente subactivităţilor „Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere” şi „Construirea/ modernizarea/ reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane utilizate prioritar de transportul public de călători” din cadrul activităţii V cumulate cu cele ale subactivităţii „Construirea/ modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu benzi dedicate transportului public de călători” din cadrul activităţii IV **pot fi eligibile în procent de maximum 30% din suma cheltuielilor totale eligibile aferente** cap.4 – Cheltuieli cu investiția de bază – aferente proiectului  **VI.** **Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători (tramvai, troleibuz, autobuz).**  În cadrul acestei activități pot fi construite/modernizate stațiile de transport public local de călători, indiferent dacă acestea sunt stații simple, stații de transfer intermodal între traseele diferitelor moduri de transport public (de exemplu, troleibuz-autobuz) sau între transportul public local și alte moduri de transport, precum și stații capăt de linie dinspre limita administrativă a municipiului/orașului eligibil sau din Z.F.U. (dar, care deservesc municipiul/orașul eligibil), ce pot funcționa ca puncte intermodale de transfer al pasagerilor la transportul public local, în condițiile existenței/creării și a altor investiții complementare.  În ceea ce privește stațiile capăt de linie, la fel ca în cazul celorlalte tipuri de stații, activitatea de creare/modernizare a acestora trebuie să fie corelată cu alte invesții complementare, cum ar fi, crearea de trasee ale mijloacelor de transport public ce încep de la stația capăt de linie și se continuă până în zona centrală a municipiului/orașului, parcare de tip „park and ride”, puncte de închiriere sau parcare de biciclete, etc., în vederea contribuirii la evitarea aglomerării traficului rutier, datorate intrării vehiculelor, altele decât cele aferente transportului public urban de călători, în zona centrală a municipiilor/orașelor eligibile.  Stațiile de transport public de călători vor avea o serie de facilități, adaptate în funcție de tipul stației. Fără ca lista să fie exhaustivă, aceste facilități se referă la: adăposturi/săli de așteptare pentru călători, mobilier, puncte de vânzare bilete/carduri, automate de bilete/carduri, sisteme de informare, sisteme de supraveghere video, facilități pentru persoanele cu dizabilități, seminaristică, platforme de îmbarcare/debarcare călători, facilități pentru parcarea bicicletelor, etc. Sunt de asemenea eligibile intervențiile privind îmbunătățirea accesului pietonal în zona stațiilor (mai exact, construirea/modernizarea/reabilitarea trotuarelor), spații de parcare a mijloacelor de transport public urban etc.  Stațiile de transport public urban de călători pot fi construite/modernizate și în localități din zona funcțională urbană, cu respectarea cerințelor din secțiunea 5.1 din prezentul ghid.    **Atenție!**  Crearea/modernizarea stațiilor de transport public de călători județean poate reprezenta o activitate/cheltuială eligibilă prin Prioritatea P3, doar dacă sunt folosite în comun și pentru transportul public local, cu respectarea celorlalte condiții de eligibilitate din ghid.  **VII.** **Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”).**  Prin realizarea acestei activități se poate atrage un număr mai mare de călători către transportul public, în primul rând prin posibilitatea promovării unei politici tarifare integrate care să asigure transferuri facile între moduri și trasee ale transportului public local.  În cadrul acestei activități de creare/extindere/modernizare a sistemelor de „e-ticketing”, amplasate în dispecerate, în staţii şi în mijloacele de transport public, pot fi finanțate următoarele componente, fără ca lista să fie exhaustivă: puncte speciale de vânzare carduri (cu personal sau automate), echipamente specifice instalate în mijloacele de transport și în stații (dispozitive de validare carduri, unități GPS, computere de bord, modemuri, routere etc.), dispozitive mobile de verificare a cardurilor, sisteme centrale informatice (atât componente hardware, cât și software) instalate în dispecerate, către care vor fi transmise toate informațiile privind funcționarea și operarea sistemului „e-ticketing”, etc.  De asemenea, în această activitate pot fi create aplicații software, pentru achiziționarea electronică a biletelor de transport public local/zonal.  Această activitate se poate realiza inclusiv în cadrul parteneriatelor cu localitățile din zona funcțională urbană, cu respectarea cerințelor din secțiunea 5.1 din prezentul ghid.  **VIII. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente**  **(STI) [[23]](#footnote-23)**  În cadrul acestei activități este eligibilă crearea/modernizarea/extinderea **sistemelor de management al traficului**, ce pot fi compuse din următoare subsisteme și subactivități, fără ca lista să fie exhaustivă:   * Sisteme de monitorizare video CCTV, mai ales în intersecții, dar și pe traseele de transport public, inclusiv în mijloacele de transport public, etc. * Sisteme de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată, ce poate asigura prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate. * Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban și de managementul flotei (prin GPS, AVL, etc.). * Sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în mijloacele de transport în comun și/sau în stațiile de transport public. * Crearea de aplicații software pentru informarea în timp real a utilizatorilor asupra programului mijloacelor de transport în comun, inclusiv aplicații software pentru planificarea călătoriei. * Alte sisteme de informare (VMS – sisteme de mesaje variabile). * Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor. * Dotarea centrului de comandă pentru managementul traficului, cu componente specifice software și hardware, precum şi lucrări de construcții și instalații în cadrul dispeceratelor pentru modernizarea/reabilitarea acestora.   În cadrul acestei activități sunt eligibile şi lucrări punctuale de reabilitare/modernizare infrastructură rutieră din zona intersecțiilor, necesare pentru a reconfigura fluxurile de trafic corespunzătoare noilor planuri de semaforizare/management de trafic.  Aceste sisteme pot fi amplasate în dispecerate, în stații și în mijloacele de transport public de călători, pe alte componente de infrastructură.  Amplasarea acestor sisteme va urmări în principal acordarea priorității în trafic pentru mijloacele de transport public şi pentru utilizatorii modurilor nemotorizate de transport public, informarea mai bună a pasagerilor transportului public de călători/pietonilor/bicicliști şi **doar în subsidiar, fluidizarea traficului rutier.** Aceste rezultate ar putea conduce (conform justificărilor din SIDJ/P.M.U.D, din studiul de trafic etc.) în final la creșterea atractivității utilizării transportului public şi a siguranţei utilizării modurilor nemotorizate de transport.  **IX. Construirea/modernizarea parcărilor de transfer de tip „park and ride”**  Ȋn cadrul acestei activități de **construire/modernizare a parcărilor de transfer la transportul public, de tip „park and ride” („parcheză şi călătoreşte cu transportul public sau bicicleta”),** pe lângă construirea/modernizarea clădirii parcării propriu-zise, sunt eligibile investițiile asociate acesteia: construirea sistemelor de iluminat pentru parcare, cabină de pază, supraveghere video, etc, după caz.  Aceste parcări vor fi amplasate lângă stațiile capăt de linie de troleibuz și autobuz cele mai apropiate de limita administrativ-teritorială a municipiului/orașului eligibil sau din localităţile din zona urbană funcţională, dar care să deservească tot solicitantul eligibil. Alegerea amplasării acestor parcări va fi justificată prin fluxurile de navetiști care tranzitează localitatea cu autovehicule proprii, iar capacitatea parcării va fi corelată cu cererea estimată.    **Atenție!**   * Nu sunt considerate eligibile parcările care răspund unor necesități ale zonelor rezidențiale. * Nu sunt considerate eligibile parcările amplasate în zonele centrale sau semicentrale ale municipiilor/orașelor. Realizarea acestor parcări, cat mai aproape de limita administrativa (intravilanul) solicitantului se va face cu precădere in zona in care se termina suprafața construita a municipiului/orașului.   Această activitate de construire/modernizare a parcărilor de transfer la transportul public de tip „park and ride” va fi **integrată, în mod obligatoriu,** cu alte activități complementare, respectiv construire/modernizare de stații capăt de linie ale transportului public de călători (dinspre limita administrativ-teritorială a localității) şi modernizare/extindere de trasee pentru transportul public, inclusiv achiziția de mijloace de transport, dacă este cazul. De asemenea, pot fi create inclusiv piste pentru biciclete și puncte de închiriere de biciclete care să lege aceste parcări de zonele centrale etc.  **B**. **Investiții destinate transportului nemotorizat**  **I.** **Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete**  În situația în care pistele/traseele pentru biciclete fac parte din corpul drumurilor, categoria funcțională a drumului nu prezintă relevanță pentru eligibilitatea activității.  **Această activitate se poate realiza independent de investițiile în infrastructura rutieră**. De asemenea, nu este obligatoriu ca aceste piste/trasee pentru biciclete construite/modernizate/extinse să facă parte din corpul drumurilor.  Pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse prin proiect trebuie să fie integrate într-o rețea urbană continuă, deja existentă sau propusă a fi creată prin proiect sau prin proiecte complementare, care să ofere legături cu zonele de importanță locală sau turistică ale municipiului/orașului/zona funcțională urbană.  Sunt considerate eligibile următoarele subactivități:   * **Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete**, inclusiv **construirea/ modernizarea/extinderea de poduri/pasaje/pasarele pentru biciclete** sau **atât pentru biciclete, cât și pentru pietoni**, fără componenta de trafic rutier, dar doar ca parte a traseului pentru biciclete (nu ca investiție separată), amplasarea de indicatoare, sisteme separate de semaforizare, sisteme de numărare automata a utilizatorilor, sisteme CCTV de supraveghere a pistelor. * **Achiziționarea și instalarea de rastele, achiziționarea și instalarea de camere de supraveghere video pentru parcarea bicicletelor (de exemplu, dacă solicitantul deține un sistem funcțional de supraveghere video care poate fi extins pentru** parcarea bicicletelor). * **Construirea de parcaje pentru biciclete**. * **Construirea/modernizarea/extinderea punctuală a sistemului de iluminat public** care deservește aceste piste de biciclete sau pistele/traseele pentru biciclete şi pietoni, nefiind însă eligibil iluminatul stradal-rutier care deservește partea carosabilă a străzilor. Această subactivitate va contribui la creșterea confortului utilizării modurilor nemotorizate de transport.     În cadrul acestei activități sunt eligibile și lucrări punctuale de aducere la starea inițială/reabilitarea infrastructurii în zona delimitării pistelor pentru biciclete de partea carosabilă/infrastructura pentru pietoni.  Pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse trebuie să aibă o lățime minimă adaptată nevoilor de deplasare în siguranță a fluxului estimat de bicicliști[[24]](#footnote-24), trebuie să fie separate și/sau protejate de circulația altor vehicule, conform dispozițiilor legale. Pistele pentru biciclete trebuie să fie rezervate pentru acest tip de deplasare.  Pentru această activitate poate fi eligibil inclusiv teritoriul UAT din zona funcțională urbană, cu respectarea cerințelor din secțiunea 5.1 din prezentul ghid, dar numai în contextul legării acestora prin piste/trasee pentru biciclete de municipiul/orașul lider de parteneriat eligibil.    **Atenție!**   * Ca regulă generală, pistele/traseele pentru biciclete nu se vor realiza pe seama diminuării trotuarelor sau în detrimentul pietonilor. Dacă prin excepție, condițiile locale nu permit acest lucru, se va asigura păstrarea unui spațiu suficient pentru fluxurile pietonale (în conformitate cu OMT nr. 49/1998 privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane) și a Normativului 51/2012 (accesibilizarea spațiului public la nevoile persoanelor cu dizabilități). * Lățimea minimă prevăzută de dispozițiile legale trebuie să excludă spațiul ocupat de mobilierul stradal, stâlpi, copaci sau alte obiecte sau activități care restrâng spațiul de circulație al pietonilor. Se va asigura o delimitare între traseele pentru biciclete și spațiul pietonal.   **II.** **Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental”).**  Activitatea eligibilă de creare/modernizare/extindere a sistemelor de închiriere de biciclete poate viza achiziționare și instalarea, după caz, a următoarelor facilități, fără ca lista sa fie exhaustivă:   * Stații de închiriere/chioșcuri de închiriere biciclete amplasate în zonele de referință ale municipiului/orașului/zonă funcțională urbană, biciclete, dotări dispecerat de tip hardware și software, rastele pentru biciclete, etc.   Această activitate este complementară activității precedente și este eligibilă numai integrată în cadrul unui proiect care cuprinde și activități de tipul „I. Construirea/modernizarea/ extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete”, categoria B.  Capacitatea acestor sisteme va fi corelată cu prognozele din Studiul de trafic privind creșterea ponderii deplasărilor cu bicicleta în scenariul „cu proiect”.  **III**. **Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale**  Această activitate se poate realiza doar împreună cu alte investiții în infrastructura rutieră (piste de biciclete, benzi dedicate transportului public urban) sau alte măsuri de reducere a emisiilor de carbon (plantare de arbori, arbuști, înierbări, construire/extindere/modernizare de fântâni arteziene). De asemenea, nu este obligatoriu ca aceste zone/trasee pietonale construite/modernizate/extinse să facă parte din corpul drumurilor.  Pot fi considerate eligibile, doar împreună cu alte investiții, următoarele subactivități:   * **Construirea/modernizarea/extinderea de zone exclusiv pietonale**, unde traficul autoturismelor va fi restricționat, cu excepția vehiculelor de aprovizionare și de urgențe. * **Construirea/modernizarea/extinderea unor trasee pietonale**, inclusiv prin construirea/ modernizarea/extinderea trotuarelor și limitarea folosirii acestui spațiu pentru parcarea autoturismelor. * **Construirea/modernizarea/extinderea de poduri/pasaje/pasarele pietonale** sau atât pentru biciclete cât și pentru pietoni, fără componenta de trafic rutier, doar dacă sunt parte a traseului/zonei pietonale/traseului de biciclete integrat (nu ca investiție separată). * În cadrul traseelor/zonelor pietonale se poate instala **mobilier urban, componente de accesibilizare (lifturi)** și se poate **construi**/**moderniza/extinde punctual iluminatul public** aferent acestor trasee/zone, dar şi pentru cele de biciclete (**nu și iluminatul stradal-rutier care deservește partea carosabilă a străzilor**), această sub-activitate contribuind la creșterea confortului utilizării modurilor nemotorizate de transport.   **Atenție!**   * Proiectele nu trebuie să conducă la mutarea problemelor de trafic, nici în aria de studiu a proiectului, nici în alte zone ale municipiului/zonă urbană funcțională, din afara zonei de studiu a proiectului. * În caz că proiectele/activitățile nu îndeplinesc condiția de eligibilitate cu privire la evitarea creșterii transportului cu autoturismele și mutarea problemelor de trafic în aria de studiu și în afara acesteia, atunci acestea devin neeligibile în cadrul Priorității P3.   **IV. Instalarea de sisteme de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone.**  Aceste sisteme se pot instala cu precădere în zonele (semi-) pietonale/pietonale ale solicitantului, dar şi în alte zone, după caz.  **C**. **Investiții destinate transportului școlar**  **I.** **Achiziționarea de autobuze/microbuze ecologice pentru transportul școlar.**  Este eligibilă achiziționarea de autobuze/microbuze ecologice pentru transport școlar (transportul elevilor la și de la unitățile școlare din raza administrativ-teritorială a municipiului/orașului solicitant).  Autobuzele/microbuzele achiziționate prin proiect vor fi folosite doar pe traseele predefinite, în scopul asigurării accesului elevilor la și de la unitățile de școlare localizate în limitele administrativ-teritoriale ale solicitanţilor de finanţare (dacă este cazul, inclusiv în limitele administrativ-teritoriale ale parteneriatelor formate de municipii/orașe cu UAT comună/comune).  **D. Dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană, inclusiv prin intervenții în depourile/ autobazele pentru transport public și infrastructura tehnică aferentă precum și pentru retehnologizarea lor.**  I. Culoarele de mobilitate presupun integrarea activităților eligibile din categoriile A și B.  II. **Construirea/modernizarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public local/zonal de călători, inclusiv infrastructura tehnică aferentă.**  Această activitate implică construirea/modernizarea/extinderea depourilor şi autobazelor utilizate pentru sistemele de transport public local/zonal de călători. Construirea/modernizarea/extinderea depourilor/autobazelor este eligibilă doar pentru sistemele de transport public şi tipurile de mijloace de transport public eligibile prin Prioritatea P3.  În cadrul acestei activități sunt eligibile următoarele subactivități:   * construirea/modernizarea/extinderea clădirilor depourilor și a autobazelor, inclusiv clădirile cu funcție administrativă; * construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de garare/parcare a mijloacelor de transport din incinta depoului/autobazei, inclusiv parcări, rețea de contact pentru tramvai/troleibuz etc; * crearea/instalarea de stații de alimentare pentru tipurile de autobuze eligibile prin Prioritatea P3;   Depourile nou create pot fi amplasate și în localități din zona funcțională urbană, cu respectarea cerințelor din secțiunea 5.1 din prezentul ghid.  Prin realizarea acestei activități se urmărește îmbunătățirea calității transportului public local/zonal de călători.    **Atenție!**   * Această activitate trebuie să fie integrată cu alte activități eligibile din Prioritatea P3, categoria A, pentru a putea fi justificată contribuția acesteia la îmbunătățirea transportului public și la reducerea emisiilor de echivalent CO2. * Crearea/modernizarea autobazelor/depourilor de transport public de călători **județean/interjudeţean** nu reprezintă o activitate/cheltuială eligibilă prin Prioritatea P3. Această activitate intră sub incidența regulilor de ajutor de stat.   **III. Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști**  Această activitate eligibilă vizează:   * **Plantarea de aliniamente de arbori şi arbuşti** în corpul drumurilor (în special, străzi urbane, dar nu numai), în zonele pietonale şi semi-pietonale, în lungul pistelor pentru biciclete, trasee pietonale, parcări de tip „park and ride” etc. Selecţia speciilor de arbori și arbuști de către solicitant va trebui să ia în considerare următoarele aspecte: condiţiile pedo-climatice ale zonei şi gradul de adaptare a speciilor propuse la aceste condiţii, capacitatea specifică de retenţie a CO2 în cazul speciilor propuse, măsurile necesare pentru asigurarea calităţii peisajului urban. Astfel, pe lângă funcţia principală de retenţie a emisiilor de CO2, aceşti arbori şi arbuşti plantaţi vor putea avea şi funcţia de ameliorarea a calităţii peisajului urban, prin umbrirea spaţiilor publice, mai ales a celor destinate deplasărilor nemotorizate. * **Realizarea de înierbări în locația proiectului,** mai cu seamă în zonele unde au fost plantați arbori și arbuști (de exemplu, din zona de protecție a drumului), inclusiv sistemele de irigaţii aferente.   **Atenție!**  Această activitate trebuie văzută doar ca o activitate auxiliară altor activităţi din Prioritatea P3 – categoriile A și/sau B. Dacă această activitate nu este parte a unei cereri de finanţare cu **o abordare integrată** privind (re)organizarea mobilităţii urbane, atunci activitatea devine neeligibilă pentru această prioritate de investiţii.  Această activitate vizează inclusiv localităţile din zona funcţională urbană, cu respectarea cerinţelor din secţiunea 5.1 din prezentul ghid.  **E. Investiții privind dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv infrastructură de producere de energie din surse regenerabile**  **I.** **Achiziționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a autoturisme electrice și electrice hibride**  În cadrul acestei activități, sunt eligibile achiziționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a vehiculele electrice și electrice hibride, accesibile publicului, de tip **punct de reîncărcare cu putere normală** și de tip **punct de reîncărcare cu putere înaltă**, definite şi descrise în art. 3, art. 7 şi anexa nr. 2 din *Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi[[25]](#footnote-25)*.  **I.1. „Punct de reîncărcare cu putere normală** înseamnă un punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric, **la o putere mai mică sau egală cu 22 kW**, **excluzând** dispozitivele cu **o putere mai mică sau egală cu 3,7 kW** care sunt instalate în gospodării private sau al căror scop principal nu este reîncărcarea vehiculelor electrice și care nu sunt accesibile publicului.” [[26]](#footnote-26)  Potrivit Anexei nr. 2 - *Specificații tehnice*, partea 1 - *Specificații tehnice pentru punctele de reîncărcare*, punctul 1.1, aceste puncte de reîncărcare de putere normală utilizează curent alternativ (AC) și trebuie să fie „echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2”.  **I.2. „Punct de reîncărcare cu putere înaltă** înseamnă un punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric, la o putere mai mare de 22 kW.” [[27]](#footnote-27)  Potrivit Anexei nr. 2 din *Legea nr. 34/2017* - *Specificații tehnice*, partea 1 - *Specificații tehnice pentru punctele de reîncărcare*, punctul 1.2, punctele de reîncărcare cu putere înaltă prezintă următoarele caracteristici:   * „Punctele de reîncărcare cu curent alternativ (AC) de putere înaltă pentru vehicule electrice sunt echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu conectori de tip 2, conform descrierii din standardul EN62196-2.” * Punctele de reîncărcare cu curent continuu (DC) de putere înaltă pentru vehicule electrice sunt echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu conectori ai sistemului de încărcare combinat „Combo 2”, conform descrierii din standardul EN62196-3.”   Această activitate, prin care este stimulată utilizarea autoturismelor nepoluante, este complementară altor activități de reducere a traficului autoturismelor, în special a celor poluante, precum și a emisiilor de echivalent CO2.  **Observație:**   * Stațiile de încărcare electrică vor fi amenajate în parcări park & ride sau publice destinate special vehiculelor electrice, prețurile utilizate pentru încărcare urmând să acopere strict cheltuielile de operare și management (dacă acestea sunt operate de către solicitant), sau maxim 20% din costurile de exploatare a investiției (dacă vor fi operate de către terți, alții decât solicitantul). * Se va asigura acces permanent și nediscriminatoriu utilizatorilor („punct de reîncărcare accesibil publicului”), iar locul de amplasare a acestor puncte de reîncărcare va fi semnalizat corespunzător. În corespondență cu numărul modulelor aferente fiecărui punct de reîncărcare instalat se va aloca un număr de locuri de staționare, marcate corespunzător, exclusiv pentru alimentarea autovehiculelor electrice și electrice hibride.   **II.** **Achiziționarea și instalarea sistemelor de producere de energie din surse regenerabile (spre exemplu: sisteme de panouri fotovoltaice, sisteme/ turbine eoliene etc.)**  ***Dintre activitățile menționate mai sus, în categoria activităților obligatorii se regasesc:***   * activitățile din categoria A și/sau B, așa cum au fost identificate și detaliate în cadrul secțiunii 5.2.1 – pct.16 și pct.17 * activitățile de comunicare și vizibilitate aferente proiectului   ***De asemenea, pe lângă activitățile sus menționate, sunt eligibile și următoarele activități auxiliare:***   * activitățile dezvoltare/adaptare a infrastructurii edilitare pentru a răspunde cerințelor de utilizare a investițiilor principale ale proiectului. * activitățile privind întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul mobilității urbane. * activități de cooperare la nivel interregional, transfrontalier, internațional și intersectorial cu alte regiuni din EU.   Activitățile de mai sus trebuie realizate cu respectarea cerințelor privind designul universal și adaptarea rezonabilă.  Cu privire la caracterul integrat, proiectele vor include cel puțin două tipuri de activități din categoriile A, B, C, D și E de mai sus, la care se pot adăuga activitățile conexe privind infrastructura edilitară aferentă investiției și întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul mobilității urbane.  Solicitantul va justifica în cererea de finanțare oportunitatea investițiilor propuse.  Proiectele din cadrul acestui apel vor fi selectate doar în baza cuprinderii lor în Strategiile Integrate de Dezvoltare Județeană. |

### ***5.2.3 Activitatea de bază***

|  |
| --- |
| În cadrul prezentului apel de proiecte, în categoria activității de bază se încadrează activitățile din categoriile:  **Activități din categoria A**   * Achiziționarea de tramvaie, troleibuze și autobuze și microbuze de tipul ecologice * Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de tramvai/troleibuz, precum și construirea/modernizarea/extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor alimentate electric sau cu hidrogen (în situația în care acestea sunt situate în afara autobazelor/depourilor, pe traseele autobuzelor). * Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători. * Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public, ecologic, de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor dedicate separate pentru transportul public, ecologic, de călători. * Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători (tramvai, troleibuz, autobuz). * Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”). * Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente   **Activități din categoria B**   * Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete * Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental”). * Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale.   **Activități din categoria D**   * Crerea culoarelor de mobilitate urbană * Construirea/ modernizarea/ extinderea depourilor/ autobazelor aferente transportului public local/zonal de călători, inclusiv infrastructura tehnică aferentă. |

### ***5.2.4 Activități neeligibile***

|  |
| --- |
| **Atenție!**     * **Nu sunt eligibile** proiectele care urmăresc, în mod prioritar, fluidizarea traficului privat și reducerea congestiei acestuia în detrimentul prioritizării transportului public de călători (creșterea vitezei autoturismelor, îmbunătățirea timpilor de parcurs, crearea de culoare carosabile utilizate în mod prioritar de autoturisme etc) * Nu sunt eligibile subactivităţile/activitățile care nu fac parte dintr-o abordare integrată/sinergică privind îmbunătățirea transportului public şi/sau a modurilor nemotorizate de transport, în vederea descurajării utilizării transportului privat cu autoturisme * Nu sunt eligibile activitățile de construire/reabilitare/modernizare a pasajelor și podurilor, indiferent de destinația acestora (acces pietonal/ biciclete/traseu dedicat pentru transportul public etc), dacă acestea nu fac parte dintr-un proiect/activitate de construire/reabilitare/modernizare a unui traseu pietonal/biciclete/transport public integrat; * Nu sunt eligibile proiectele care cuprind doar plantări de arbori, arbuști, înierbări, inclusiv fântâni arteziene. * Nu sunt eligibile proiectele care cuprind doar activități de construire/modernizare/ reabilitare a părții carosabile a străzilor urbane. In mod exceptional, in cadrul unor proiecte integrate, acolo unde sistemul rutier de 2 benzi nu permite înființarea unei benzi dedicate transportului public, dar se realizează și o activitate complementară altor activități principale destinate îmbunătățirii transportului public de călători (spre exemplu realizare/modernizare benzi dedicate pentru bicicliști si/sau trotuare pentru pietoni), **activitatea de reabilitare a parții carosabile, pe care vor circula mijloace de transport ecologice, va fi considerată activitate eligibilă, iar cheltuiala va fi decontată in limita a maxim 30% din totalul cheltuielilor eligibile ale cap.4 – Cheltuieli cu investiția de bază – aferente proiectului integrat.** |

## **5.3 Eligibilitatea cheltuielilor**

### ***5.3.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor***

|  |
| --- |
| * Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare. * Regulamentul (UE) nr. 1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului, privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu modificările și completările ulterioare. * Regulamentul (UE) nr. 2020/2093 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar pentru perioada 2021 -2027. * OUG nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. * H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. * Hotărârea Guvernului nr. 873/ 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă. * Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute ȋn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. * Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.   **Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor**  Pentru a fi eligibile, cheltuielile prevăzute în cererea de finanţare trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii cu carater general:  a) să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1060;  b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile [Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/256327), cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr.873/2022;  c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr.873/2022;  d) să fie în conformitate cu prevederile programului;  e) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;  f) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;  g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;  h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr.873/2022.  i) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaţiei naţionale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privinţa eligibilităţii, regularităţii, gestiunii sau controlului operaţiunilor şi cheltuielilor. |

### ***5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile***

|  |
| --- |
| Categoriile și sub-categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte:  **CAP. 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului**  **1.1. Obţinerea terenului**  Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri/ exproprieri în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului la data contractării.  Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia de clădiri.  Valoarea terenurilor achiziționate/ expropriate, se va stabili pe baza evaluării efectuate de un expert ANEVAR (conform legislatiei in vigoare: Hotărârea Nr. 353/ 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România si Ordonața nr. 24 /2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor).    **1.2. Amenajarea terenului**  Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în: demolări, demontări, dezafectări, defrişări, colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/ drumuri/ alei/ parcări/ drenuri/ rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, lucrări pentru pregătirea amplasamentului.  **1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială**  Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului și de aducere la starea inițială, inclusiv cheltuieli pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spaţiilor verzi, lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului , cât și realizarea de investiții suplimentare pentru protecția obiectivlui respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (de ex: provocate de schimbări climatice). În această categorie pot fi incluse cheltuielile aferente activității de plantare de aliniamente de arbori și arbuști.  **1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament)**  Cheltuielile pentru asigurarea devierii/protectiei utilităților includ cheltuieli cu lucrările **efectuate pe amplasamentul proiectului** pentru asigurarea devierii utilităților publice și nu pot acoperi cheltuieli de introducere sau modernizare/inlocuire a utilităților aflate în aria de implementare a proiectului.  **CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii**  Cheltuielile pentru asigurarea utilităților trebuie să se refere strict la cheltuieli necesare pentru funcționarea obiectivului de investițe din cererea de finanțare.  **CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică**    **3.1. Studii de teren**  Se cuprind cheltuielile pentru:  3.1.1 studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;  3.1.2 raport privind impactul asupra mediului;  3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei (studiu de trafic, documentație privind imunizarea la schimbările climatice, etc).  **3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii**  Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor  **3.3. Expertiza tehnică**  Se cuprind cheltuielile pentru expertizarea tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică.  **3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor**  **3.5. Proiectare**  Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare aferente obiectivului de investiţie:  3.5.1.Tema de proiectare  3.5.3. Studiul de fezabilitate/Documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenții  3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor  3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectarii  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie.  **3.6. Organizare procedurilor de achiziție**  Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică.  **3.7. Consultanţă**  Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:   * + - 1. plata serviciilor de consultanţă pentru elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;       2. plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei;       3. Plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii valorii terenurilor achiziționate   **3.8. Asistenţă tehnică**  Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:   * + 1. - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor;     2. - Verificarea calității lucrărilor, asigurată prin diriginţi de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.     3. - Coordonator în materie de securitate și sănătate – conform H.G. nr.300/2006 , cu modificările şi completările ulterioare   **CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază**  **4.1. Construcţii şi instalaţii**  Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor de investiţie aferente activităţilor menţionate la sectiunea 5.2.2 din ghid. Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.  Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect.  **NOTĂ: În cuprinsul Devizului General al Investiției/Lista cu echipamente/dotări/lucrări se va urmări separarea pe obiecte de investiție a următoarelor activități:**   * Infrastructuri de transporturi urbane curate (domeniu de intervenție 081) * Infrastructuri pentru bicicliști (domeniu de intervenție 083) * Digitalizarea transportului urban (domeniu de intervenție 084) * Infrastructuri pentru combustibili alternativi (domeniu de intervenție 086)   4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusive reţelele aferente necesare funcţionării acestora  4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care necesită montaj  Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale  4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport  Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic.  4.5. Dotări  Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare.  Sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar, cu obligativitatea mentinerii acestora pe toata perioada de durabilitate a proiectului.  4.6. Active necorporale  Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale.  **NOTĂ: În cuprinsul Devizului General al Investiției/Lista cu echipamente/dotări/lucrări se va urmări separarea pe obiecte de investiție a dotărilor, astfel:**   * Infrastructuri de transporturi urbane curate (domeniu de intervenție 081) * Material rulant de transport urban curat (domeniu de intervenție 081) * Infrastructuri pentru bicicliști (domeniu de intervenție 083) * Digitalizarea transportului urban (domeniu de intervenție 084) * Infrastructuri pentru combustibili alternativi (domeniu de intervenție 086)     **CAP. 5 Alte cheltuieli**  **5.1. Organizare de şantier**  Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.  5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier  În această secțiune se cuprind cheltuielile aferente realizarii unor constructii provizorii sau amenajări la construcții existente:   * - Lucrări de constructii provizorii de vestiare, barăci, spații de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare, împrejmuiri, pichete de incendiu. * - Construcții provizorii de rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, platfome tehnologice, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi, amplasare panouri de prezentare. * - Cheltuielile de desfiinţare a organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială la terminarea executiei lucrărilor (cu excepția celor prevăzute la categora 1.3 ”Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială” de mai sus).   5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier  În această categorie se cuprind cheltuieli pentru:   * - Închirierii de vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare. * - Obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, paza santierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor.   1. **Comisioane, cote si taxe**   În această categorie se cuprind cheltuieli pentru:  - cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;  - cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  - cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;  - taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism și a autorizaţiei de construire/ desfiinţare/ organizare de șantier.  **5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute**  Se consideră eligibile dacă vor fi detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a **10%** din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolele 1.2 - Amenajare teren, 1.3 - Amenajare pentru protecția mediului,1.4 - Relocare utilități, 2 – Asigurarea utilitatilor necesare, 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază.  Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.  **5.4. Cheltuieli pentru comunicare și vizibilitate**  Activitățile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului vor fi în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027” .  Pentru îndeplinirea obligațiilor privind comunicarea și vizibilitatea, beneficiarii vor respecta prevederile din Ghidul/Manualul de Identitate Vizuală PR SM 2021-2027, pus la dispoziție, în format electronic pe site-ul dedicat programului. (2021-2027.adrmuntenia.ro)  Beneficiarii sunt obligați să utilizeze, pentru toate materialele de comunicare și vizibilitate realizate în cadrul proiectelor finanțate prin PR Sud-Muntenia 2021-2027, indicațiile tehnice din Ghidul de identitate vizuală al Programului Regional Sud-Muntenia2021-2027.  De asemenea, în cazul prezentului apel se va avea în vedere inclusiv conformitatea cu prevederile art.50, punctul 1(e) din Regulamentul 1060/ 2021: ”în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR este obligatoriu organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente”.  Astfel, solicitantul va atașa la cererea de finanțare un ”Plan de acțiuni pentru comunicarea și vizibilitatea operațiunilor de importanță strategică” – model atașat, în care va detalia etapele și bugetul prevăzut pentru activitățile de vizibilitate și comunicare aferente proiectului.  **Cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste**  Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, expertizelor la recepţie.  **Cap.7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț**  7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)  7.2. Cheltuielipentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț  **Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile (costuri directe și indirecte) este eligibilă, în conformitate cu prevederile art.64, alin.1, lit. (c) – (i), (ii).** |

### ***5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile***

|  |
| --- |
| Cheltuielile prevăzute la art. 10 din **HG. nr. 873/2022** pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiar în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, respectiv:   * cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060; * cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060; * cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1058; * achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport second-hand; * amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj; * cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite prin ghidul solicitantului; * cheltuielile excluse de la finanţare, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din **HG. nr. 873/2022**; * cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, cu excepția situațiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060. * cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, care afectează caracterul lor durabil.   **Alte cheltuieli neeligibile:**   * costuri operaţionale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect; * cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor; * achiziționarea de terenuri cu o valoare mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale proiectului; * contribuția în natură; * amortizarea; * cheltuielile cu leasingul; * cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, cu exceptia tramvaielor, troleibuzelor și a autobuzelor/ microbuzelor cu propulsie electrică/hidrogen, destinate transportului public și/sau pentru transportul elevilor. |

### ***5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte***

|  |
| --- |
| În vederea simplificării procesului de verificare a cheltuielilor și în scopul diminuării sarcinii administrative asupra beneficiarilor, în aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei 2021/c200/01 - orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, AM PRSM va utiliza opțiunile de costuri simplificate, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2021/1060.    **A. Cheltuielile aferente** **costurilor directe** eligibile vor cuprinde cheltuielile de natura celor definite în cap.5.3.2 de mai sus, după cum urmează:  1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului  1.1. Obţinerea terenului  1.2. Amenajarea terenului  1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială  1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament)  2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii  4. Cheltuieli pentru investiţia de bază  5 Alte cheltuieli  5.1. Organizare de şantier  5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier  5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier  5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  7. Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț    **B. Cheltuielile aferente** **costurilor indirecte** eligibile, cumulat, în procent de **4%** din valoarea cheltuielilor aferente costurilor directe, vor cuprinde cheltuieli de natura celor definite în cap.5.3.2 de mai sus, după cum urmează:  3.1. Studii de teren  3.1.1 Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;  3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului;  3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei (studiu de trafic, documentație privind imunizarea la schimbările climatice, etc).  3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii  3.3. Expertiza tehnică  3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor  3.5. Proiectare  3.5.1.Tema de proiectare  3.5.3. Studiul de fezabilitate/Documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenții  3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor  3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectarii  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie  3.6. Organizare procedurilor de achiziție  3.7. Consultanţă  3.8.Asistenţă tehnică  5.2. Comisioane, cote si taxe  5.4. Cheltuieli pentru comunicare și vizibilitate |

### ***5.3.5 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate*** ***forfetare***

|  |
| --- |
| În cazul prezentului apel de proiecte, **costurile indirecte eligibile** aferente proiectului vor fi rambursate în forma unei rate forfetare de **4%,** raportat la **costurile directe eligibile**. |

### ***5.3.6 Finanțare nelegată de costuri***

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

## **5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect**

|  |
| --- |
| **Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 500.000,00 Euro**  **Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 15.000.000,00 Euro**  Valoarea maximă nerambursabilă: 14.700.000,00 Euro  Cursul de schimb valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna lansării apelului[[28]](#footnote-28) de proiecte.  Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanţare.  Valoarea totală a proiectului poate fi majorată pe perioada implementării cu condiţia ca diferenţa dintre valoarea eligibilă a proiectului şi valoarea totală a acestuia să fie suportată de către beneficiar sub formă de cheltuieli neeligibile.  Valoarea neeligibilă a proiectului reprezintă valoarea cheltuielilor cuprinse în proiect și considerate neeligibile la data încheierii contractului de finanțare.  Valoarea cheltuielilor efectuate de beneficiar după perioada de implementare a proiectului nu marește valoarea neeligibilă a proiectului.  **\***Criteriul de eligibilitate cu privire la valoarea minimă/ maximă a investiției nu se menține pe perioada de implementare a investiției. |

## **5.5 Cuantumul cofinanțării acordate**

|  |
| --- |
| În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:  FEDR: maxim **85%**  Buget de Stat: maxim**13%**  Contributie beneficiar: minim **2%**  În cazul parteneriatului, modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat. |

## **5.6 Durata proiectului**

|  |  |
| --- | --- |
| Durata proiectului include atât activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât și actvitățile ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanțare.  Prima activitate aferentă proiectului reprezintă cea mai veche activitate desfășurată pentru elaborarea documentației de finanțare.  Solicitantul are obligația de a pevede termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute pentru durata maximă de implementare a proiectului.  Perioada de implementare a proiectului reprezintă perioadă în care se realizează activitățile.  Perioada de implementare a proiectului începe să curgă de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte până la data închiderii Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima. |  |

## **5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului**

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

# **6. INDICATORI DE ETAPĂ**

|  |
| --- |
| Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM PRSM verifică și validează indicatorii de etapă care vor prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului.  Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.  Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.  Dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanțare.  Indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor, aferente activității de bază.  În intervalul dintre doi indicatori de etapă consecutivi, AM PRSM monitorizează proiectul în cauză pe baza rapoartelor de progres și a vizitelor de monitorizare, putând utiliza, în funcție de specificul proiectului, un sistem specific de repere intermediare și instrumente de monitorizare care să permită evaluarea permanentă a evoluției progresului implementării proiectului și posibile abateri de la graficul de implementare sau de natură să afecteze atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat.  AM PRSM va monitoriza și sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă.  Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM PRSM poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, următoarele măsuri:  a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiţia ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare;  b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în condiţiile art. 25 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);  c) aplicarea unor penalităţi de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în funcţie de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, în situaţia neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile  beneficiarului/liderului de parteneriat şi/sau partenerilor;  d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităţilor şi atingerea indicatorilor de etapă;  e) rezilierea contractului de finanţare de către AM PRSM;  f) alte măsuri specifice prevăzute de AM PRSM în contractul de finanţare, cu condiţia ca acestea să nu aducă atingere prevederilor naţionale şi regulamentelor europene aplicabile.  În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încărcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PRSM verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.  Dacă indicatorii de etapă sunt definiți în strictă corelare cu activitățile planificate în perioadele care fac obiectul rapoartelor de progres, îndeplinirea indicatorului de etapă la finalul perioadei pentru care se face raportarea se probează prin raportul de progres și prin documentele justificative care îl însoțesc, la termenul stabilit pentru depunerea raportului de progres.  Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, AM PRSM poate solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de validare.  În cazul nerespectării termenului de 5 zile lucrătoare pentru încărcarea documentelor justificative care probează îndeplinirea indicatorului, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor.  Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, AM PRSM deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.  În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar AM PRSM înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă.  În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul, AM PRSM poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.  În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PRSM va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu prevederile Planului de monitorizare a proiectului. |

# **7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE**

## **7.1 *Completarea formularului cererii***

|  |
| --- |
| Cererea de finanțare depusă de solicitanți va respecta modelul cadru aprobat prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene iar conținutul cererii de finanțare va fi implementat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G nr. 23/2023.  Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare. |

## **7.2 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare**

|  |
| --- |
| Cererea de finanțare și anexele acesteia trebuie să fie completate în limba română.  Orice alte documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de traducere legalizată sau autorizată. |

## **7.3 Metodolgia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare**

|  |
| --- |
| Bugetul proiectului este cuprins în cererea de finanțare și respectă formatul-cadru și conținutul minim aprobat prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.  Bugetul proiectului se generează în cadrul aplicației MySMIS2021/ SMIS2021+.  Bugetul proiectului se va întocmi respectând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 873/ 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.  La întocmirea bugetului, solicitantul va avea în vedere că valorile pe care se fundamentează bugetul trebuie să respecte prevederile art. 5 lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.  La întocmirea bugetului, solicitantul va utiliza formatul-cadrul al bugetului din Anexa 4 a Ordinului MIPE nr.1777/ 3 mai 2023 și va avea în vedere tipurile de cheltuieli menționate în secțiunea 5.3.2 din prezentul ghid.  Bugetul proiectului se corelează cu devizul general al investiției, întocmit în conformitate cu prevederile H.G.nr.907/ 2016, cu modificările și completările ulterioare.  Pentru corelarea bugetului cu devizul general se va utiliza matricea de corelare aprobată prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.  Bugetul proiectului se corelează cu obiectivele proiectului, activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate, cu calendarul achizițiilor publice, cu calendarul de realizare, iar cheltuielile vor fi corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile.  Bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități de bază reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.  Solicitantul are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute pentru bugetul sau după caz durata maximă de implementare a proiectului.  Pentru fundamentarea stabilirii costului proiectului solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare Nota asumată de proiectant din care să rezulte bazele stabilirii costului proiectului propus, însoțită de o minimă documentație justificativă (minim 2 oferte, antemasurători cu calcule globale/detaliate, etc).  De asemenea, se vor depune minim 2 oferte de preț pentru echipamente/ dotări/ servicii și, respectiv, oferte sau baze de preț pentru lucrări (acestea din urma, care sa fie livrabile, în cazul solicitării venite de la evaluatorii tehnic/ financiar).  Nu se vor face modificări/adnotări în conținutul modelelor anexate ghidului. |

## **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii**

|  |
| --- |
| Documentele anexate cererii de finanțare vor fi solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare și/sau în etapa contractuală. Acestea fac parte integrantă din cererea de finanțare.  În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare, însă acest aspect nu presupune lipsa documentelor obligatorii solicitate.   1. **Declarația unică**   La cererea de finanțare, solicitantul anexează declarația unică, care se completează conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 23/2023 și prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.  Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi completată de solicitant și va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia.  În cazul proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener individual completează declarația unică, care este semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului sau împuternicitul acestuia, după caz.  Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului, sunt asumate prin **declarația unică** a solicitantului care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca în situația în care, după evaluarea tehnică și financiară, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul să facă, prin documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicitantului în etapa de contractare.  Prin declarația unică, emisă pe proprie răspundere, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de legislația penală în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, solicitantul, liderul de parteneriat și partenerul/ partenerii, după caz, declară îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, așa cum au fost prevăzute în Ghidul Solicitantului, și că va/vor face dovada îndeplinirii acestor condiții, la cererea autorității de management/organismului intermediar, după caz, în condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.  În cazul proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener individual, completează declarația unică, care este semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului sau împuternicitul acestuia, după caz.  În cazul proiectelor implementate în parteneriat, declarația unică pentru liderul de parteneriat va fi generată de sistemul informatic doar după ce declarațiile unice ale partenerilor au fost completate și semnate electronic de către reprezentanții legali ai acestora.  Odată cu generarea și semnarea declarației unice, solicitantului/liderului de parteneriat și partenerului/partenerilor, după caz, i/li se aduce la cunoștință, în mod automat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, că în etapa de contractare are/au obligația de a face dovada celor declarate.  Solicitantul va declara, de asemenea, pe propria răspundere, odată cu întocmirea declaraţiei unice, că deţine sau, după caz, urmează să deţină, până la semnarea contractului de finanţare, un drept real principal asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locaţia/locaţiile de implementare a proiectului.    **Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate declarate în declarația unică se dovedește de către solicitant, în etapa de contractare, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul capitolului 7.6.**  **Documente solicitate pentru a fi evaluate în etapa de evaluare tehnică și financiară**  **2. Documentația tehnico-economică completă (SF/DALI + PT) și/sau Studiul de oportunitate, inclusiv contractul de lucrări și actele adiționale la acesta, dacă este cazul, și Autorizația de construire construire** emisă în scopul execuției lucrărilor proiectului, în termen de valabilitate.  În situația în care cererea de finanțare este selectată pentru contractare, solicitantul are obligația să asigure valabilitatea autorizației de construire și corespondența cu obiectivul finanțat și la semnarea contractului de finanțare.  **2.1 Pentru proiectele de investiții în domeniul construcțiilor care presupun obținerea autorizației de construire/desființare.**  Documentația tehnico-economică SF/DALI + PT, întocmită conform legislației în vigoare, completă, asumată de proiectant, se depune în format electronic, pdf, sub semnatură electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite a acestuia pentru asumarea conformității cu originalul a acesteia.  Planșele aferente documentației tehnico-economice se depun în format electronic, scanat, fișiere tip PDF, sub semnatura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite a acestuia, conținând un cartuș semnat conform prevederilor legale.  Dacă este cazul, se va anexa și raportul de expertiză tehnică a imobilului/imobilelor (drum/cladire) asupra căruia/cărora se intervine prin proiectul propus spre finanțare.  În cazul în care proiectul include cheltuieli de deviere/ protecție a rețelelor de utilități, trebuie să fie depus **avizul de specialitate emis de operatorul de servicii, în care sa fie specificată necesitatea devierii/ protecției acestora.**  În realizarea documentației tehnice se va avea în vedere respectarea criteriilor principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ („Do Not Significant Harm” - DNSH), conform anexei **Model anexat prezentului ghid**.  Proiectul tehnic trebuie să **nu fi fost** elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, iar devizul general cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de finanțare (în cazul documentaţiilor tehnico-economice elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare).  Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare, în termen de 10 de zile de la contractarea proiectului, se va depune în format electronic, PDF, scanat, documentația de achiziție a contractului de lucrări încheiat, semnată digital și încărcată în SMIS.  La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa în mod obligatoriu, **pentru lucrările începute și aflate în derulare**:   * Procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor, precum şi documentele cadastrale privind intabularea acestora, după caz * Raport privind stadiul fizic al investiției, însoțit de devizele detaliate, asumate de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor * Contractul de lucrări, inclusiv acte adiționale, * Pe lângă proiectul tehnic se vor depune și dispozițiile de șantier emise până la acea dată.   **2.2 Pentru proiectele/activitățile de investiții în domeniul construcțiilor care nu presupun obținerea autorizației de construire/desființare și cele privind achiziţionarea/modernizarea de mijloace de transport şi/sau achiziţionare de echipamente (aferente sistemelor de e-ticketing, managementul traficului, alte sisteme de transport inteligente etc).**  Studiul de oportunitate pentru mijloace de transport/alte echipamente, inclusiv analizele/elementele care vor fi punctate în grila ETF, cap.5.2.2.  Se acceptă ca, în cadrul unei cereri de finanţare, să fie depuse două sau mai multe documentaţii tehnico-economice pentru obiecte de investiţii diferite în domeniul construcțiilor (infrastructură) sau două sau mai multe studii de oportunitate, pentru activităţi complementare, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, mai ales în alegerea procedurilor de atribuire din prisma valorilor estimate.  Ȋn cazul componentei de investiţii privind **achiziţionarea mijloacelor de transport şi achiziţionarea de echipamente (fără lucrări)**, nu se va solicita la cererea de finanțare o documentaţie tehnico-economică pentru o fază ulterioară de proiectare.  Studiul de oportunitate anexat la cererea de finanțare nu trebuie să fi fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare  **3. Studiul de trafic și instrumentul pentru calcularea reducerii emisiilor de GES din sectorul transporturilor.**  Studiu de trafic nu trebuie să fi fost intocmit/revizuit/actualizat cu mai mult de 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare.  La cererea de finanțare se va anexa un (singur) Studiu de trafic aferent ariei de studiu și intervențiilor proiectului. De asemenea, la Cererea de finanțare se poate anexa un studiu de trafic în care sunt tratate mai multe proiecte cu activităţi complementare/integrate, cu condiţia ca pentru Cererea de finanţare analizată să fie evidenţiată aria de studiu şi contribuţia intervenţiilor (la care se pot adăuga investiţiile complementare, după caz) la atingerea Obiectivului specific şi a indicatorilor de rezultat, conform cerinţelor specifice din ghid și din Anexele acestuia.  Evaluarea proiectelor în ceea ce privește încadrarea în Obiectivul specific/îndeplinirea indicatorilor se va realiza inclusiv pe baza valorilor, analizelor, ipotezelor şi prognozelor ce rezultă din studiul de trafic realizat la nivelul ariei de studiu a proiectului. De asemenea, acest studiu va ține seama de analizele, prognozele, tendinţele generale estimate în cadrul SIDJ 2021-2027.  Ȋn acest studiu trebuie să se justifice impactul măsurilor/activităților propuse prin proiect (sau prin proiecte cu activităţi complementare, după caz), mai ales în ceea ce privește **creşterea volumului deplasărilor cu transportul public şi modurile nemotorizate, precum** și **reducerea emisiilor de GES**, urmare a transferului unei părţi din cota modală a transportului individual către transportul public şi modurile nemotorizate de transport (a se vedea criteriul de eligibilitate 14. **Proiectul contribuie la reducerea traficului rutier motorizat din aria de studiu a proiectului).**  Prin studiul de trafic, în mod obligatoriu, se vor fundamenta valorile aferente indicatorilor de rezultat ***RCR 62 - Utilizatori anuali ai transportului public nou sau modernizat și RCR 64 - Utilizatori anuali ai infrastructurii dedicate ciclismului.*** Studiul de trafic va fi semnat de către elaborator.  La *Studiul de trafic* se va atașa *Instrumentul pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor*, fie metoda agregată, fie metoda dezagregată sau în cazul în care solicitantul utilizează, la elaborarea PMUD/a studiului de trafic, un model de transport cu alocare multi-modală, bazat pe un soft de transport recunoscut de industria în domeniu, se pot anexa extrase din acel model.  De asemenea, se pot utiliza și alte instrumente/metodologii pentru calcularea emisiilor de GES, caz în care solicitantul va anexa foile de calcul respective.  Datele de intrare, parametrii de calcul, ipotezele, valorile de ieșire etc pentru aceste instrumente de calcul vor fi explicitate în studiul de trafic. Se vor estima valorile pentru *anul de referinţă* și pentru *anul de după finalizarea intervenției* în aria de studiu a proiectului.   1. **Documentația privind imunizarea la schimbările climatice**   Documentația privind imunizarea la schimbările climatice va respecta metodologia de întocmire conform anexei prezentului ghid, iar concluziile documentației se vor regăsi în documentația tehnico-economică și în cererea de finanțare.  Informațiile privind respectarea și modalitatea de îndeplinire a cerințelor și măsurilor prevăzute pentru obiectivele de mediu vor fi corelate în cererea de finanțare, documentația tehnică, Declarația DNSH precum și documentația privind imunizarea la schimbările climatice.  **Documentația de imunizare va fi asumată atât de reprezentantul legal cât și de expertul cu competențe specifice în domeniul mediului care a întocmit documentația.**  **5. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare și, dacă este cazul,** se va anexa un deviz general însoțit de devize defalcate pe fiecare obiect **.**  Devizul general nu trebuie sa fie mai vechi de 12 luni calculate de la data depunerii cererii de finanțare.  Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat de catre elaborator și de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită special în acest sens.  Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare, se va anexa un raport privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor.  Raportul respectiv va fi însoţit de devize generale detaliate ale: lucrărilor executate şi platite, lucrarilor executate şi neplătite şi, respectiv, lucrărilor rămase de executat.  În cazul în care se depun mai multe documentații tehnico-economice, se va prezenta inclusiv un **deviz general centralizat la nivel de cerere de finanţare.**  În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile cât și lucrări neeligibile,  se vor anexa la cererea de finanțare devize și liste cu cantitațile de lucrări, defalcate pe tipuri de cheltuieli, eligibile și neeligibile, corelate cu devizul general.  **6. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile.**   1. **7. Nota de fundamentare a costurilor proiectului propus, însoțită de documente justificative (de exemplu:** studii de piață, oferte de preţ, liste de cantități, prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective, prețuri existente în SEAP, fără a se limita la exemplele date**).**   Nota însoțită de documentele justificative (studii de piață, oferte de preţ, liste de cantități, prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective, prețuri existente în SEAP, fără a se limita la exemplele date ) se depun sub semnatura electronică extinsă pentru asumarea conformității cu orginalul a acestora. In cazul in care se vor indica oferte de pret, acestea se vor anexa cererii de finantare. Pentru situatia in care se vor indica baze de pret, se va mentiona un link de accesare a acestora. In situatia in care acest link nu este accesibil, sau la solicitarea evaluatorilor tehnic/financiar, se vor transmite toate documentele justificative pentru stabilirea costului.  Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, iar acesta mentionează/anexează documentele care au stat la baza fixării prețurilor unitare din listele cu cantități de lucrări/echipamente.  În cazul în care la cererea de finanțare a fost atașat inclusiv contractul de execuție a lucrărilor și contractul de furnizare mijloace de transport în comun/echipamente (dacă este cazul), această notă nu mai este necesar a fi depusă.  **8. Declaraţia privind respectarea principiului DNSH („Do No Significant Harm”)**  Se va utiliza modelul de declaraţie anexat la prezentul Ghid.  Se va anexa de către toți partenerii, după caz. In cazul în care partenerul nu executa lucrări în proiect, declarația acestuia nu este necesară.  **9. Documente pentru echipa de implementare a proiectului**  Se vor depune fișele de post și decizia de numire a membrilor și CV-urile echipei desemnate pentru implementarea proiectului, actualizate la date depunerii cererii de finanțare.  În cazul în care, la data depunerii cererii de finanțare, echipa de implementare nu este nominalizată, obligatoriu se vor atașa doar fisele de post pentru pozițiile desemnate a forma această echipă, aprobate de reprezentantul legal al solicitantului.  **11.** **Plan de acțiuni pentru comunicare și vizibilitate,** în care se vor detalia etapele și bugetul prevăzut pentru activitățile de vizibilitate și comunicare aferente proiectului, dacă este cazul.  Dacă valoarea totală a proiectului depășește 10 000 000 EUR, solicitantul va atașa la cererea de finanțare un ”Plan de acțiuni pentru comunicarea și vizibilitatea operațiunilor de importanță strategică” .  Acesta se va completa conform modelului atașat prezentului ghid.  12. **În cazul în care prin proiect se achiziționează teren** necesar implementării investiției propuse, **se va atașa raportul expertului ANEVAR**, privind valoarea terenului achiziționat (conform H.G. nr. 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România precum și Ordonanța nr 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, cu modificările și completările ulterioare).  13. **Situațiile financiare anuale, aferente ultimului exercițiu financiar încheiat, depuse/transmise la unitățile teritoriale le Ministerului Finanțelor, conform prevederilor legale, împreună cu dovada depunerii acestora (recipisa) cu mentiunea: Fara erori de validare.**  **14. Matricea de corelare a bugetului cu devizul general** |

## **7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare**

|  |
| --- |
| Depunerea cererii de finanțare se va realiza doar prin sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.  Depunerea cererii de finanțare prin orice alte mijloace nu va fi luată în considerare. |

## **7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării**

|  |
| --- |
| Solicitantul/liderul de parteneriat transmite documentele solicitate în etapa de contractare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, în termen de 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării autorității de management.  **1.** **Documente statutare ale solicitantului/partenerilor, după caz, conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare**  - Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului/ președintelui UAT municipiu/oraș/județ solicitant si, in cazul parteneriatelor, a primarului/primarilor UAT comună partener/partenere.  - Hotărârea de constituire a Consiliului local/județean al solicitantului şi, dacă este cazul, hotărârea de constituire a Consiliilor locale ale partenerilor, precum si Ordinul prefectului de constatare a indeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliilor locale respective.   1. **Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat (dacă este cazul).**     Modelul Acordului de parteneriat - Modelul anexat prezentului ghid.  Acordul se completează și se semnează de către fiecare membru al acordului de parteneriat.  Nu se vor face modificări/adnotări în conținutul modelelor anexate ghidului.  **Acordul de parteneriat va fi însoțit, obligatoriu, de hotărârile de aprobare ale acestuia în Consiliile Locale ale liderului/partenerilor.**  **3. Mandatul/ imputernicire/ dispoziție pentru semnarea unor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul)**  Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite secțiuni/anexe din cererea de finanţare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens.  Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: hotărâre, dispoziție etc);  Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal, alte declarații în nume personal care angajează organizatia în relația cu terții precum şi pentru certificarea aplicaţiei NU se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.  **4. Modificări asupra devizului general**, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma procesului de evaluare tehnică și financiară, dacă este cazul.  **5. Lista actualizată de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii** cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul).  **6. Documente privind dreptul de proprietate / administrare/ administrare temporară/ folosință, după caz.**    Solicitantul/partenerii vor anexa, pentru lucrările/activitățile **care nu necesită autorizare** și care nu sunt acoperite de Autorizația de construire/desființare depusă în această etapă, documentele care atesta dreptul de proprietate publică sau privată/ dreptul de administrare/ dreptul de administrare temporară/dreptul de folosintă, după caz, asupra imobilelor vizate de lucrările/activitățile componente ale investiţiei ce face obiectul cererii de finanţare, în termenele specificate. Respectivele documente trebuie să fie acoperitoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice cu privire la identificarea/localizarea investiției și trebuie să confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor/montare a echipamentelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  Pentru a face dovada că deţine sau, după caz, urmează să deţină, până la semnarea contractului de finanţare, un drept real principal asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locaţia/locaţiile de implementare a proiectului, solicitantul va depune documentele de proprietate- administrare (extras de carte funciară emis cu, cel mult 30 zile calendaristice înainte de transmitere, inclusiv tabelul centralizator cu numerele cadastrale și obiective de investiții), nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare.  Drepturile asupra infrastructurii pentru care se solicită finanțare trebuie menținute de la semnarea contractului de finanțare, în perioada de implementare, precum și în perioada în care este asigurat caracterul durabil al proiectului, în condiţiile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare.  **A. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică/privată asupra imobilelor, se vor anexa următoarele documente:**  A1. Documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în termen de valabilitate la momentul contractarii (extras de carte funciara emis cu maxim 30 de zile înaintea momentului contractarii), prin care să se ateste dreptul de proprietate publică/privată, după caz și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;  A2.Tabelul centralizator asupra nr. cadastrale, cu obiectivele de investiție asupra cărora se realizează lucrări în cadrul acestora;  **Sau**  - **Alte documente legale** (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Actele juridice translative sau declarative de proprietate, Actele jurisdicționale, alte documente de proprietate, după caz)**, pentru cazuri particulare** prin care să se dovedească deţinerea dreptului de proprietate publică/privată, precum și dreptul de execuţie a lucrărilor/montare a echipamentelor.  **Și/Sau**  - **Hotărârea de Consiliu Local prin care se atestă/actualizează inventarul bunului/bunurilor din domeniul public al UAT municipiu/oraș, în conformitate cu prevederile *art. 289 Inventarierea bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale* din *OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;***  **- Hotărârea de Consiliu Local prin care se atestă/actualizează inventarul bunului/bunurilor din domeniul privat al UAT municipiu/oraș, în conformitate cu prevederile *art. 357 Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale* din *OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;***  **B. Dreptul de administrare**  - **Hotărârea/actul juridic prin care să se demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului obiect al investiţiei/proiectului, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare;**  **C. Dreptul de administrare temporară – în cazul intervenţiilor care se realizează în zonele aflate în administrarea A.N.A.R/A.B.A, etc.**   * **Avizul de gospodărire a apelor în care se consemnează dreptul legal de administrare temporară conferit în temeiul prevederilor art. 25, alin. (8) din Legea apelor nr. 107/1996** * **Protocol de delegare încheiat între administratorul de drept și beneficiarul proiectului pentru constituirea unui drept legal de administrare temporară asupra unor terenuri din domeniul public al statului, conform OUG 171/2022 art XII, alin. (1 și 3);**   **D. Dreptul de folosinţă** asupra imobilelor/stalpilor şi asupra mijloacelor de transport public în cazul proiectelor ce vizează activitățile de creare/extindere/modernizare a sistemelor de e-ticketing, managementul traficului şi alte sisteme de transport inteligente, precum şi pentru subactivitatea de creare/modernizare/extindere a iluminatului public care trebuie demonstrate prin documente în etapa de contractare.  **I. Drepturi asupra mijloacelor de transport public şi asupra altor bunuri mobile, după caz, ce fac obiectul proiectului la momentul contractarii, după caz, precum şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse)**  În vederea respectării prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze în condițiile și termenele maxime următoarele:  **a) Dreptul de proprietate publică/privată asupra mijloacelor de transport public şi asupra altor bunuri, după caz, ce fac obiectul proiectului;**  Pentru activitatea de modernizare a materialului rulant (tramvaielor) şi pentru modernizarea/extinderea unor sisteme de transport inteligente (STI)-e-ticketing, managementul traficului etc. este obligatoriu ca solicitantul să deţină dreptul de proprietate publică/privată asupra tramvaielor ce urmează a fi modernizate sau bunurilor ce alcătuiesc sistemele existente, ce urmează a fi modernizate/extinse. În perioada de operare, pentru materialul rulant modernizat se vor avea în vedere prevederile legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică.  Pentru alte tipuri de activități ce implică instalarea de echipamente în mijloacele de transport public (de ex. privind sistemele de e-ticketing, managementul traficului), solicitantul va dovedi fie că deține dreptul de proprietate publică/privată asupra mijloacelor de transport în care se instalează STI (și i se aplică condițiile de la aceast criteriu), fie că deține dreptul de folosinţă ca drept real/de creanţă din partea operatorului de transport public pentru instalarea echipamentelor în mijloacele sale de transport.  Materialul rulant (tramvaie ce urmează a fi modernizate) şi sistemele de transport inteligente existente ce fac obiectul proiectului, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la momentul depunerii cererii de finanţare:   * să fie libere de orice sarcini sau interdicţii incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului ; * să nu facă obiectul unor garanţii, cesionări şi nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat * să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; * să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.   Garanțiile reale asupra materialului rulant şi STI, după caz (ex. ipoteca etc.) sunt considerate în accepțiunea AM PRSM incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR SM 2021-2027.  Nu este considerată sarcină punerea la dispoziţia operatorului de transport public local de călători a sistemelor de transport public ce fac obiectul proiectului.  **II. Drepturi asupra imobilelor şi asupra mijloacelor de transport public în cazul proiectelor ce vizează activitățile de creare/extindere/modernizare a sistemelor de e-ticketing, managementul traficului şi alte sisteme de transport inteligente, precum şi pentru subactivitatea de creare/modernizare/extindere a iluminatului public la depunerea cererii de finanțare, pe perioada de implementare, precum şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse)**  Pentru activitatea de creare/extindere/modernizare a sistemelor de e-ticketing, managementul traficului şi alte sisteme de transport inteligente, precum şi pentru subactivitatea de creare/modernizare/extindere a iluminatului public, în cazul în care solicitantul nu dovește dreptul de proprietate publică/privată/administrare asupra obiectivelor de investiție, poate să demonstreze, la data momentul contractarii, faptul că deține un drept de folosință, ca drept real sau de creanță, transmis prin orice tip de operațiune juridică. Acesta trebuie să acopere perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate a investiției. În acest sens, solicitantul poate să demonstreze:   * **Dreptul de folosinţă asupra mijloacelor de transport public deţinute de către operatorul de transport public,** pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor de e-ticketing/managementul traficului/alte sisteme de transport inteligente, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare; * **Dreptul de folosinţă asupra unor imobile aflate în proprietatea operatorului de transport public/altor instituţii publice, ce vor funcţiona ca dispecerate aferente acestor sisteme,** pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor de e-ticketing/managementul traficului/alte sisteme de transport inteligente, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare. În acest caz, asupra clădirii dispeceratelor pentru care solicitantul are asigurat doar dreptul de folosinţă nu se vor executa prin proiect lucrări de construire pentru care este necesară autorizația de construire; * **Dreptul de folosinţă asupra unor imobile pentru instalarea componentelor subsistemelor CCTV, respectiv a camerelor de supraveghere a traficului, ce fac parte din sistemul de management al traficului sau a camerelor de supraveghere a parcărilor pentru biciclete, „park and ride”,** după caz, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare; * **Dreptul de folosinţă a unor imobile (de ex. stâlpi),** pentru instalarea punctuală a sistemului de iluminat pentru zone pietonale, semi-pietonale şi piste/trasee pentru biciclete, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare. În acest caz, asupra imobilelor respective nu se vor executa lucrări de construire pentru care este necesară autorizația de construire. * Pentru reţeaua sistemului de iluminat public, se acceptă dovedirea **dreptului de trecere**, conform prevederilor legii 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   **Observaţii:**     1. Cerinţele cu privire la prezentarea extraselor de carte funciară și a planului de amplasament se aplică, în mod evident, doar pentru imobile. 2. Pentru unele activităţi ale proiectelor este posibil să nu fie necesară prezentarea unor documente de proprietate/administrare/folosinţă (cum ar fi pentru activitatea de achiziţionare de mijloace de transport public etc). 3. Pentru toate situațiile de mai sus, în care solicitantul demonstrează doar un drept de folosinţă asupra obiectivelor de investiție, acesta trebuie să demonstreze **acordul proprietarului** pentru realizarea activităților proiectului și menținerea investiției pentru o perioadă care să acopere durabilitatea proiectului. 4. Pentru sub-activităţile care nu implică realizarea de lucrări de construire cu Autorizaţie de construire, conform prevederilor legale în vigoare, solicitantul va prezenta documente din care să reiasă ca deţine, de la momentul contractarii, dreptul de folosință asupra imobilelor/stalpilor/mijloacelor de transport public, ce fac obiectul proiectului, ca drept real sau de creanță, transmis prin orice tip de operațiune juridică, care să acopere perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate a investiției.   **În cazul intervenţiilor care nu presupun obţinerea Autorizaţiei de Construire, pentru dovedirea dreptului de folosință se vor depune următoarele documente:**   * **Un plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI.** * **Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de folosință: de ex. contract de comodat, contract de închiriere etc, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare;** * **Acordul proprietarului pentru realizarea activităților proiectului și menținerea investiției pentru o perioadă care să acopere perioada de durabilitate a contractului de finanţare;**   **7. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului** şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.  Această hotărâre va include și referirea la asumarea cheltuielilor de întreținere și mentenanță pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare.  **8.** **Hotărârea (sau Hotărârile) de Consiliu Local al solicitantului din care să rezulte reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului.**  Se va anexa HCL de reglementare a politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului, prin care să se reducă impactul parcărilor asupra altor categorii de utilizatori (în mod special pietoni, persoane care utilizează bicicleta, pasageri, persoane cu mobilitare redusă), dar şi prin care să se susţină obiectivele politicii de mobilitate durabilă, de descurajare a folosirii transportului privat mai ales în partea centrală a municipiilor/orașelor.  **9. Extras din Strategia Integrată de Dezvoltare Județeană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă – scenariul optim ”A face ceva”, în care să se regăseasca investiția respectivă, însoțit de Avizul de conformitate emis de Autoritatea Teritorială**.  Proiectul depus la finanțare în cadrul acestui apel trebuie să se regăsească în lista cu proiectele din cadrul SIDJ 2021-2027 elaborată de UAT Județ și PMUD 2021-2027 și trebuie să coincidă în mod minimal cu localizarea și activitățile descrise succint în documentul strategic.  Proiectul trebuie să fie justificat prin Planul de Mobilitate Urbană, iar în acest sens se vor depune extrase relevante din acest plan, care să demonstreze acest lucru.  Avizul emis de Autoritatea Teritorială trebie să certifice conformarea activităților proiectului cu obiectivele priorității P3.  SIDJ 2021-2027 elaborată de UAT Județ va fi depusă la AM PRSM în cadrul unui proces distinct de verificare a conformității administrative și admisibilității conform cerințelor articolului 29 din Regulamentul (UE) 2021/1060.  **10.** **Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene"**, aferent proiectului propus, semnat și ștampilat de către ordonatorul principal de credite, în conformitate cu prevederile art. 2 (3) din H.G. nr. 829/2022 si stabilit prin Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar în curs.  **11.** **Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene**, în conformitate cu HG. nr.829/2022.  **12. Documente care dovedesc conformitatea cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007**  Se vor avea în vedere următoarele documente, aferente situațiilor de mai jos:  1. **La selectarea cererii de finanţare**, solicitantul, în calitate de autoritate locală competentă, depune **în mod obligatoriu dovada că a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene**, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, cel puțin următoarele informații, conform art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007:  (a) numele și adresa autorității competente;  (b) tipul de atribuire vizat;  (c) serviciile și zonele potenţial vizate de atribuirea respectivă;  (d) data de început și durata preconizate ale contractului de servicii publice.  Dacă aceste informații se modifică după publicare, autoritatea competentă trebuie să publice o rectificare corespunzătoare cât mai curând posibil. Această rectificare nu aduce atingere datei de lansare a atribuirii directe sau a invitației de participare la procedura competitivă de atribuire.  Solicitantul se va asigura că va utiliza formularul corespunzător art. 7 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.  **2. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, cu toate anexele/modificările,** sau **hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport de persoane, cu toate anexele/modificările,** conform prevederilor din Legea 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ***dacă acesta a fost încheiat la momentul depunerii cererii de finanţare;***  În cazul în care contractul de servicii conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 este depus odată cu cererea de finanţare, punerea la dispoziţia operatorilor a noilor autovehicule va implica revizuirea/ajustarea ulterioară a contractului de servicii de transport public depus iniţial (spre exemplu, pentru includerea autovehiculelor din proiect ca bunuri de retur, ajustări de cheltuieli/venituri pentru plata compensaţiei etc).  **3. Doar în cazul atribuirii directe** a contractului de servicii publice, **Avizul Consiliului Concurenței**, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau ale art. 20 din OUG 77/2014, actualizată, privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, **dacă contractul de servicii publice a fost încheiat la momentul depunerii cererii de finanţare;**  **4. Ȋn cazul procedurii competitive de atribuire a contractului servicii publice**, sunt anexate dovezi ale faptului că procedura de atribuire competitivă s-a realizat în baza legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice16 (anunț de participare și anunţ de atribuire publicate în sistemul electronic de achiziţii publice), **dacă contractul de servicii publice a fost încheiat la momentul depunerii cererii de finanţare;**  **5. Dacă este cazul, Documentele statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători, și *dacă contractul de servicii publice a fost încheiat la momentul depunerii cererii de finanţare;***  Ȋn cazul depunerii/implementării unor proiecte în parteneriat, ce prevăd investiţii comune în sistemul de transport public de călatori sau contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători este deja încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară cu operatorul de transport public, conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, se vor prezenta:   * Statutul şi actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 855/2008, de unde rezultă că UAT în care se implementează proiecte privind sistemele de transport public sunt membre ale ADI;   **6. Programul de transport public**, pentru traseele de transport public de persoane ce fac obiectul proiectului, ***dacă contractul de servicii publice a fost încheiat la momentul depunerii cererii de finanţare.***  Acest document este relevant și pentru justificarea necesităţii realizării activităţilor IV, V și VI, categoria A.  Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, cu toate anexele/modificările sau hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport local de persoane, cu toate anexele/modificările (conforme cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007), precum și Avizul Consiliului Concurenței (pentru atribuirea directă) sau dovezile privind desfășurarea achiziţiei publice, după caz. Documentele statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și Programul de transport public **pot fi prezente de beneficiar în etapa de implementare, nefiind documente obligatorii la momentul depunerii cererii de finanţare, dar nu mai tȃrziu de momentul punerii autovehiculelor/bunurilor achiziţionate prin proiect la dispoziţia operatorilor.**  Contractul de delegare a gestiunii/ hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport local de persoane este/va fi încheiat cu operatorul de transport căruia îi sunt puse la dispoziţie mijloacele de transport achiziţionate si/sau modernizate în cadrul proiectului.  În cadrul documentelor de mai sus vor fi incluse traseele de transport de persoane vizate de proiect, aflate pe raza administrativ teritorială a solicitantului de finanţare/autorităţii locale competente în sensul art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.  **13. Documente justificative din care să rezulte complementaritatea activităţilor care asigură caracterul integrat al proiectului, conform secțiunii 5.2. (de ex. contract de finanțare, proces-verbal de recepţie, proces-verbal de predare-primire, etc).**  **14. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/ eventual și a partenerilor (pentru proiectele** **depuse in cadrul parteneriatelor).**  **15. Certificat de atestare fiscală**, atât pentru obligațiile de plată la bugetul local, cât și pentru obligațiile de plată la bugetul de stat (dacă până la data verificării, criteriul privind **dovada că solicitantul/partenerii nu au obligații de plată nete, neachitate la termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic** nu poate fi verificat în mod automat de sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, prin interoperabilitate cu baze de date la nivel naționale).  Documentul trebuie sa fie în termen de valabilitate și să ateste lipsa obligațiilor de plată la data emiterii acestuia. În cazul în care există obligații de plată pentru care s-a emis o decizie de eșalonare și s-a stabilit un grafic de eșalonare, solicitantul va atașa decizia și graficul de eșalonare a datoriilor, precum și dovada achitării obligațiilor pentru termenele care s-au împlinit deja.  În cazul parteneriatelor, toți partenerii trebuie să depună aceste documente.  **16. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului** (dacă până la data verificării, criteriul privind **dovada că nu au fapte înscrise în cazierul fiscal** nu poate fi verificat în mod automat de sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, prin interoperabilitate cu baze de date la nivel naționale).  Documentul trebuie sa fie în termen de valabilitate.  În cazul parteneriatelor, toți partenerii trebui să depună acest document.  **17. Planul de monitorizare a proiectului.**  **18. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.**  **19. Pentru expertul care a întocmit documentația de imunizare, se va depune documentul relevant cu privire la încadrarea acestuia ca expert care are dreptul legal să întocmească astfel de documentații.**  **20. Decizia finală a autorității competente pentru protecția mediului, privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, sau clasarea notificării.**  **21. Declarația privind beneficiarul/beneficiarii real/i ai fondurilor, pentru contractanţi/subcontractanţi, alţii decât cei înregistraţi la ONRC, pentru procedurile de achiziţii atribuite înainte de semnarea contractului de finanţare, dacă este cazul.**  **AM PR Sud Muntenia poate solicita și alte documente considerate necesare în procesul de evaluare, selecție și contractare.**  **În cazul în care solicitantul nu depune documentele enumerate în cadrul prezentei secțiuni cel mai târziu în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la primirea notificarii privind demararea etapei contractuale, proiectul va fi respins de la finanțare.** |

## **7.7 Renunțarea la cererea de finanțare**

|  |
| --- |
| Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, un solicitant are dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă.  Retragerea cererii de finanțare se realizează de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/persoana împuternicită a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, în mod expres prin mandat special/împuternicire specială la notar:  a) prin sistemul electronic MySMIS 2021/SMIS 2021;  sau  b) prin completarea Formularului de retragere de la finanțare a proiectului.  Corespondența privind renunțarea la cererea de finanțare se va purta, exclusiv, prin intermediul platformei MySMIS2021/SMIS2021+.  Un proiect retras de la finanțare poate fi redepus în cadrul aceluiași apel de proiecte în condițiile în care acesta este deschis, conform termenelor precizate în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, și va fi tratat ca un proiect nou. |

# **8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR**

## **8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare**

|  |
| --- |
| **1. Depunerea și înregistrarea cererilor de finanțare**  Depunerea unei cereri de finanțare reprezintă operațiunea de transmitere, de către un solicitant, a unei solicitări de finanțare (cerere de finanțare), prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+. Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ alocă, în mod automat, codul proiectului (codul SMIS). La nivelul AM PRSM, cererile de finanțare depuse vor fi înregistrate în MySMIS2021/SMIS2021+ (BackOffice).  **2. Verificarea conformității administrative**  Această etapă este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  **3. Desemnarea comisiei de evaluare tehnică și financiară**  După înregistrarea cererilor de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+ (BackOffice) vor fi desemnați experții independenți responsabili cu evaluarea tehnicș și financiară a cererii de finanțare, precum și experții din cadrul AM PRSM - Serviciul Evaluare, Selecție și Contractare care vor primi rolurile de președinte/secretar ai comisiilor de evaluare.  **4*.* Evaluarea cererii de finanțare**  După verificarea digitalizată a conformității administrative, solicitantul sau, după caz, liderul de parteneriat este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară sau, după caz, cu privire la nerespectarea cerințelor de conformitate administrativă, situație în care nu este demarată etapa de evaluare tehnică și financiară.  Cererile de finanțare depuse de solicitanți în sistemul MySMIS 2021/SMIS2021+, se evaluează în conformitate cu metodologia de evaluare și selecție aprobată de Comitetul de monitorizare al PR Sud Muntenia precum și în concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului, precum și în baza oricăror instrucțiuni ale Autorității de Management a Programului Regional Sud Muntenia referitoare la verificarea ETF aferentă apelului.  Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări.  Pentru a asigura principiul tratamentului egal, nediscriminarea și a nu afecta principiul competițional al proiectelor, temele ce pot face subiectul clarificărilor în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară se referă Ia următoarele aspecte (fără a fi exhaustive):  • buget incorect calculat din punct de vedere aritmetic;  • necorelarea bugetului cu activitățile proiectului și cu planul de achiziții;  • necorelarea calendarului de activități cu planul de achiziții;  • declararea anumitor cheltuieli ca fiind ne-eligibile și reasumarea acestora de către solicitant;  • necorelări de informații în diferite parți ale cererii de finanțare, care să nu afecteze principiile de competitivitate în cadrul procesului, depunctând în mod corespunzător;  • necorelări între cererea de finanțare și documentația tehnico-economică/ plan de afaceri, acolo unde este cazul.  Termenul de răspuns la solicitările de clarificări este de **maximum 5 zile lucrătoare**, în funcție de complexitatea acestora.  În lipsa unor răspunsuri la clarificări sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, AM PRSM ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.  În cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară se efectuează și vizita pe teren.  Odată cu transmiterea primei solicitări de clarificări, solicitantul va fi notificat asupra datei efectuării vizitei pe teren.  Vizita pe teren se va desfășura la locul de implementare propus în cererea de finanțare, cu scopul de a confrunta informațiile prezentate în cererea de finanțare și anexele acesteia (documente de proprietate, documentații tehnico-economice, etc.) cu realitatea în teren.  Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului/ liderului de parteneriat electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte.  **5. Contractarea proiectelor**  După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, AM PRSM demarează etapa de contractare.  Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștința solicitantului prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+. Solicitanții ale căror cereri de finanțare au întrunit pragul de excelență sau care au îndeplinit condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului și ale căror rezultate confirmă îndeplinirea condițiilor pentru selecție sunt notificați cu privire la trecerea în etapa de contractare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv de la data soluționării contestațiilor.  În etapa de contractare, solicitanților li se solicită de către AM PRSM, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, să facă dovada celor declarate în declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.  AM PRSM poate solicita clarificări în etapa de contractare. Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PRSM emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării, după caz.  Durata totală până la semnarea contractului de finanțare nu poate depăși 180 de zile calendaristice calculate de la închiderea apelului de proiecte. |

## **8.2 Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ**

|  |
| --- |
| Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ generează declarația unică care este completată de solicitant și se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia sau împuternicitul acestuia.  Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, sunt asumate prin declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanțare urmând ca, în situația în care, după evaluarea tehnică și financiară, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul  să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului, în etapa de contractare, prin documente justificative.  Solicitantul declară, de asemenea, pe propria răspundere, odată cu întocmirea declaraţiei unice, că deţine sau, după caz, urmează să deţină, până la semnarea contractului de finanţare, un drept real principal asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locaţia/locaţiile de implementare a proiectului.  În cazul proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener individual, completează declarația unică, care este semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului sau împuternicitul acestuia, după caz.  În cazul proiectelor implementate în parteneriat, declarația unică pentru liderul de parteneriat va fi generată de sistemul informatic doar după ce declarațiile unice ale partenerilor au fost completate și semnate electronic de către reprezentanții legali ai acestora.  Odată cu generarea și semnarea declarației unice, solicitantului/ liderului de parteneriat și partenerului/partenerilor, după caz, i/li se aduce la cunoștință, în mod automat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ că, în etapa de contractare, are obligația de a face dovada celor declarate.  Odată cu generarea și semnarea declarației unice, solicitantul/liderul de parteneriat și partenerul, nu mai este obligat să depună documente doveditoare, cu excepția acelor documente și anexe solicitate în Ghidul Solicitantului care urmează a fi depuse împreună cu cererea de finanțarea și care sunt evaluate în etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectului. |

## **8.3 Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile** **FSE+)**

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

## **8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară**

|  |
| --- |
| Evaluarea tehnică și financiară se realizează de către comisiile de evaluare constituite la nivelul autorității de management în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară.  Cererile de finanțare vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar de către un evaluator cu competențe tehnice, un evaluator cu competențe financiare, un evaluator cu competențe în domeniul transportului, un evaluator tematic pentru evaluarea temelor orizontale și un evaluator cu competențe în domeniul mediului și schimbărilor climatice.  În etapa de evaluare tehnică și financiară, AM PRSM nu impune limitări în ceea ce privește numărul de clarificări iar termenul de răspuns este rezonabil, raportat la complexitatea acestora.  Durata totală până la semnarea contractului de finanțare nu poate depăși **180 zile calendaristice** calculate de la închiderea apelului de proiecte.  **În cazuri temeinic justificate, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata motivat, o singură dată, cu maximum 90 de zile calendaristice, cu informarea solicitanţilor prin publicarea unui anunţ pe pagina de internet a autorităţii de management.**  Astfel, în cadrul acestei etape de evaluare tehnică și financiară (ETF), experții evaluatori pot solicita clarificări cu termen limită de răspuns de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia în sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, cu condiția ca, prin clarificările solicitate, să nu încalce principiul tratamentului egal și nediscriminarea.  Termenul de răspuns nu poate fi prelungit.  Solicitarea de clarificări va cuprinde și informațiile referitoare la efectuarea vizitei pe teren. Vizita în teren se va realiza concomitent cu derularea transmiterii solicitărilor de clarificări în MySMIS2021/SMIS2021+, la data propusă de AM PRSM și agreată de solicitant, dar nu mai târziu de ultimele 5 zile lucrătoare aferente acestei etape. În urma vizitei vor fi menționate și eventualele necorelări, care vor trebui soluționate în etapa de contractare.  Răspunsul la solicitarea/solicitările de clarificări se va depune în mod similar depunerii cererii de finanțare și nu trebuie să introducă elemente/ îmbunătățiri/ documente noi de natură să modifice proiectul inițial.  Nerăspunderea în termen la solicitările de clarificări poate conduce la respingerea cererii de finanțare, aceasta fiind evaluată doar în baza documentelor și a informațiilor existente. În acest caz, grila ETF se poate completa strict în baza documentelor depuse inițial și/sau a răspunsurilor transmise la clarificări de către solicitant.  Cererile de finanțare se vor depune cu documentația tehnico-economică completă (obligatoriu SF/DALI + PT + Studiu de trafic și, dacă este cazul, Studiu de oportunitate), dar în secțiunea ETF se vor evalua doar Proiectul Tehnic (în baza completării grilei de verificare corespunzatoare), Studiul de trafic și, dacă este cazul, Studiul de oportunitate.  Evaluarea se realizează în baza prevederilor prezentului ghidul, precum și în baza oricăror instrucțiuni AM PR Sud Muntenia referitoare la etapa ETF, iar modalitatea de punctare se va realiza în baza Grilei de evaluare tehnică și financiară - **anexată** prezentului ghid.  Evaluatorii vor parcurge cererea de finanțare și anexele şi vor urmări îndeplinirea criteriilor de evaluare, aşa cum sunt ele prezentate în cadrul prezentului ghid/ conform instrucțiunilor/ corrigendum-urilor emise şi pe baza celor precizate în grila de evaluare tehnică și financiară.  Evaluatorii vor justifica acordarea punctajelor/depunctarea, după caz, la fiecare din criteriile/ subcriteriile analizate.  Justificările trebuie să fie clare, succinte, cu referințe precise la cererea de finanțare analizată.  În vederea verificării documentației tehnico-economice anexate cererii de finanțare, evaluatorii vor utiliza Grila de verificare a Proiectului Tehnic –anexată prezentului ghid.  Proiectul se respinge dacă, după primirea răspunsului la solicitarea de clarificări asupra documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, se bifeaza cu NU la criteriile indicate în mod expres în respectiva grilă.  În cazul bifării cu NU la oricare alte criterii, în afara celor indicate în mod expres în grile, proiectul nu se va respinge, ci se vor solicita clarificări și se vor formula recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic.  Semnarea contractului de finanțare va fi condiționată de respectarea recomandărilor de îmbunătățire formulate de către evaluatorii independenți.  De asemenea, grila de verificare a Proiectului Tehnic va sta la baza acordării punctajului de calitate a documentație, din grila ETF.  Evaluatorii independenți vor justifica detaliat acordarea punctajelor pentru toate criteriile.  Criteriile de evaluare și selecție se aprobă de către Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud Muntenia și asigură transparența, tratamentul egal si nediscriminatoriu al evaluării cererilor de finantare depuse în cadrul prezentului apel.  Criteriile/aspectele relevante care vor fi avute în vedere pentru a asigura cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfașurate și îndeplinirea obiectivelor specifice sunt cele referitoare la contribuția operațiunii la realizarea obiectivelor specifice aferente priorităților programului, corelarea bugetului cu activitățile, obiectivele propuse prin proiect, precum și calitatea documentației tehnice.  Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza grilei de evaluare, care va cuprinde următoarele **criterii de evaluare tehnică și financiară**:  **1.** **Contribuția proiectului la realizarea Obiectivul specific RSO2.8 aferent Priorității 3 din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027.**  În cadrul acestui criteriu, proiectele se vor puncta în funcție de:   * Procentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în aria de studiu a proiectului (informațiile se pot prelua din documentația de imunizare la schimbările climatice, studiul de trafic, studiul de oprtunitate). * Procentul de scadere a volumului deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului. * Procentul de creștere a numărului de utilizatori anuali ai transportului public de călători nou/modernizat, în aria de studiu a proiectului. * Procentul de creștere a numărului de utilizatori anuali ai infrastructurii dedicate bicicliștilor, în aria de studiu a proiectului. * Existența unor activități și măsuri operaționale/organizaționale sprijinite în cadrul proiectelor. * Populația deservită de invesțiiile realizate în cadrul proiectului;   2. Respectarea principiilor orizontale privind egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea, dezvoltarea durabilă și DNSH  **2.1 Egalitatea de șanse, gen, nediscriminare, accesibilitate**  Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și acțiunile suplimentare, dacă sunt prevăzute astfel de acțiuni în cadrul proiectului.  În cadrul acestui criteriu nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile minime legale ale solicitantului cu privire la designul universal și adaptarea rezonabilă, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale:   * proiectul prevede măsuri suplimentare în ceea ce privește egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea, în corelare cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități; * proiectul promovează utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicaţii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii asistive, adecvate persoanelor cu dizabilităţi, acordând prioritate tehnologiilor cu preţuri accesibile (spre exemplu: sisteme de asistență ambientală pentru asistarea aparatului auditiv și tehnologiilor cu bucle de inducție, ascensoare pentru pasageri pre-echipate pentru a permite utilizarea de către persoanele cu dizabilități în timpul evacuărilor de urgență ale clădirilor etc.).   **2.2 Dezvoltarea durabilă**  În cadrul acestui criteriu, vor fi punctate dacă prevăd măsuri suplimentare față de cerințele minime legale cu privire la protecția mediului, în corelare cu cerințele asumate prin Declarația unică:   * proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim sau nesemnificativ asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.). * investiţiile din proiect utilizează „soluții bazate pe natură”, care contribuie la conservarea si protejarea biodiversității și a ecosistemului natural.   De asemenea, proiectele vor primi punctaj dacă prevăd instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.  3. Contributia proiectului la reziliența în fața schimbărilor climatice  În cadrul acestui criteriu, proiectele vor fi punctate în funcție de capacitatea de adaptare în fața schimbărilor climatice. . În cazul în care proiectul nu dovedește că are capacitate de adaptare la schimbările climatice, acesta va fi respins.  Informațiile se vor prelua din documentația de imunizare la schimbările climatice.  **4. Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte priorități ale PRSM 2021-2027, precum și alte surse de finanțare**  Cu privire la acest criteriu, se vor acorda punctaje în funcție de complementaritatea cu proiecte propuse prin alte obiective specifice ale PRSM, cu excepția obiectivelor specifice 2.7, 5.1, 5.2 (întrucât complementaritatea cu aceste obiective reprezintă un criteriu de eligibilitate și nu de ETF), cu proiecte propuse prin alte programe de la nivel național, de la nivel european, precum și daca sunt propuse acțiuni de cooperare la nivel interregional, transfrontaliere, internaționale și intersectoriale cu alte regiuni din EU/ contribuie la realizarea Planului de Acțiune al SUERD.  **5.** **Calitatea, maturitatea, sustenabilitatea proiectului**  În cadrul acestui criteriu, proiectele se vor puncta în funcție de:   * Coerenţa dintre Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)/Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D), Studiul de trafic, Calcularea emisiilor de echivalent CO2 din sectorul transporturilor, Proiectul tehnic./Studiul de oportunitate/Cererea de Finanţare, după caz. * Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice-faza PT (aspecte privind corelarea cu studiile de teren, expertiza tehnică, DALI, evaluarea soluției tehnice în corelare cu scopul și obiectivele proiectului, concordanța între documentația tehnică și situația din teren, etc); * Calitatea Studiului de oportunitate - dacă este cazul (aspecte privind identificarea necesităților la care răspunde proiectul, analiza scenariilor posibile, caracteristicile si specificațiile tehnice ale mijloacelor de transport/echipamentelor solicitate, etc) * Calitatea bugetului, concordanța buget/deviz (încadrarea corectă a cheltuielilor, corelarea acestora cu devizul general și anexele acestuia, fundamentarea valorilor cheltuielilor, etc). * Maturitatea proiectului (aspecte privind stadiul semnării contractului de execuție lucrări, respectiv contractului de achiziție mijloace de transport public/echipamente) * Sustenabilitatea operațională a investiției (strategia de monitorizare a implementării proiectului, calendarul de realizare a activităților, măsuri de promovare și constientizare a populației cu privire la activitățile proiectului, etc)   **6.** **Capacitatea operațională a solicitantului**  În cadrul acestui criteriu proiectul va fi punctat în funcție de:   * contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători/hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public; * capacitatea solicitantului de a demonstra că dispune de resursele materiale necesare pentru a implementa proiectul, precum și experienţa umană necesară în implementarea proiectelor.   **Criteriile/ aspectele relevante care vor fi avute în vedere pentru a asigura cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor sunt cele referitoare la contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente priorităților programului, corelarea bugetului cu activitățile, obiectivele propuse prin proiect, precum și calitatea și coerența proiectului, în conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit.c din Regulamentul UE nr.1060/ 2023.**  Proiectul se respinge de la finanțare dacă totalizează mai puțin de 50 de puncte la finalul evaluării tuturor criteriilor de evaluare tehnică și financiară. |

## **8.5 Aplicarea pragului de calitate**

|  |
| --- |
| În cadrul prezentului apel de proiecte este stabilit un prag de calitate de **50 puncte.**  Proiectul se respinge de la finanțare dacă totalizează mai puțin de 50 de puncte la finalul evaluării tuturor criteriilor de evaluare tehnică și financiară.  Proiectele care au obtinut un punctaj mai mare sau egal cu punctajul minim de calitate sunt contractate conform secțiunii 8.6 din prezentul ghid.  În situația egalității de punctaj, departajarea se realizează în conformitate cu secțiunea 8.6 din prezentul ghid. |

## **8.6 Aplicarea pragului de excelență**

|  |  |
| --- | --- |
| În cadrul acestui apel sunt stabilite următoarele praguri de excelență:   * 80 puncte pentru prima lună de la data de începere a depunerii proiectelor în cadrul apelului; * 75 puncte pentru cea de-a doua lună a apelului.   Demararea etapei de ETF se va realiza în ordinea depunerii proiectelor și nu se va aștepta finalizarea perioadei de depunere în cadrul apelurilor de proiecte.  În cadrul prezentului apel procedura de selecție este următoarea:  • Cererile de finanțare depuse în prima lună calendaristică vor parcurge etapa de evaluare tehnică și financiară, urmând a fi contractate proiectele care au obținut, cel puțin, primul prag de excelență stabilit în ghidul solicitantului, de 80 de puncte, și ale căror valori eligibile nerambursabile solicitate însumate reprezintă maximum 25% din finanțarea disponibilă a apelului.  În acest caz, AM PRSM demarează în mod direct etapa de contractare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, fără a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice și financiare.  Proiectele ale căror valori eligibile nerambursabile solicitate depășesc procentul de 25% din finanțarea disponibilă a apelului, intră în competiție cu proiectele depuse în lunile următoare.  Pentru luna a doua de depunere se stabilește un nou prag de excelență, de 75 de puncte. Astfel, cererile de finanțare depuse în cea de-a doua lună calendaristică vor parcurge etapa de evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut, cel puțin, noul prag de excelență, atât din prima tranșă (din cele menținute în competiție) cât și din tranșa curentă, și ale căror valori eligibile nerambursabile solicitate însumate reprezintă maximum 50% din finanțarea disponibilă a apelului.  În acest caz, AM PRSM demarează în mod direct etapa de contractare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, fără a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice și financiare.  Proiectele ale căror valori eligibile nerambursabile solicitate depășesc procentul de 50% din finanțarea disponibilă a apelului, intră în competiție cu proiectele depuse în restul lunilor apelului de proiecte.  Cererile de finanțare depuse în restul lunilor apelului de proiecte vor parcurge etapa de evaluare tehnică și financiară, iar demararea contractării se realizează după soluționarea contestațiilor care au ca obiect rezultatele ETF.  Astfel, în competiția finală intră proiectele care nu au fost contractate în lunile anterioare, proiectele aferente ultimelor luni de depunere care au parcurs etapa ETF și proiectele ale căror contestații au fost soluționate. Ierarhizarea acestor proiecte se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, cu condiția îndeplinirii pragului de calitate stabilit la nivelul ghidului solicitantului (50 de puncte).  În conformitate cu prevederile art. 15, lit. b) din O.U.G. nr. 133/2021, în funcție de disponibilitatea fondurilor, AM PRSM poate supracontracta peste limita bugetului alocat apelului de proiecte.  Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PRSM va publica lunar pe website-ul programului situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.  Proiectele rămase necontractate și care îndeplinesc pragul de calitate vor fi incluse pe o listă de rezervă a apelului.  În orice situație în care există egalitate de punctaj, departajarea se realizează în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii din grila evaluare tehnică și financiară, în ordinea de mai jos:  1. Criteriul 1 - Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție  2. Criteriul 5 – Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului  3. Criteriul 6 – Capacitatea operațională a solicitantului  4. Criteriul 2 – Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea și accesibilitatea  5. Criteriul 4 – Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte priorități ale PRSM 2021-2027, precum și din alte surse de finanțare  6. Criteriul 3 Contribuția proiectului la reziliența în fața schimbărilor climatice  Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte, pragul de calitate, în urma evaluării tehnice și financiare, sunt respinse.  Acestea vor avea posbilitatea redepunerii cu condiția încadrării în termenul-limită de depunere. |  |

## **8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.**

|  |
| --- |
| Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului/liderului de parteneriat, de către AM PRSM, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte. |

## **8.8 Contestații**

|  |
| --- |
| Cu privire la rezultatul evaluării tehnice şi financiare, solicitantul/liderul de parteneriat, după caz, poate formula contestaţie pe cale administrativă în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data comunicării acestuia prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  În acest caz, contestaţia trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:  a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum şi alte atribute de identificare, în condiţiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerţului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum şi ale cererii de finanţare: titlu, cod unic SMIS;  b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;  c) obiectul contestaţiei;  d) criteriul/criteriile contestat(e);  e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare şi selecţie în parte contestat;  f) semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului.  Contestaţia se soluționează prin decizie motivată, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data înregistrării acesteia la AM PR SM, dată care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestaţiei prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, prin grija AM PR SM, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, respectiv a sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+, în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (10) din OUG 23/2023.  Împotriva deciziei de soluționare a contestației, solicitantul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  În cazul admiterii contestației ca rezultat al reevaluării tehnice şi financiare, AM PR SM procedează la iniţierea etapei de contractare, având în vedere considerentele deciziei de soluţionare a contestaţiei.  Împotriva deciziei de respingere a finanţării, solicitantul/liderul de parteneriat poate formula contestaţie pe cale administrativă, la autoritatea de management, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Contestaţia trebuie să cuprindă:  a) datele de identificare ale solicitantului şi cererii de finanţare: titlu, cod unic SMIS;  b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;  c) obiectul contestaţiei;  d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;  e) dovezile pe care se întemeiază, dacă este cazul;  f) semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite de către reprezentantul legal al solicitantului.  Contestaţia se soluționează prin decizie motivată, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data înregistrării acesteia la AM PR SM dată care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestaţiei prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, prin grija AM PR SM, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, respectiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+ în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (10) din OUG 23/2023.  Împotriva soluţiei stabilite prin decizie de către Comitetul de soluţionare a contestaţiilor, solicitantul/liderul de parteneriat se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. |

## **8.9 Contractarea proiectelor**

### ***8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate***

|  |
| --- |
| După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, este demarată etapa de contractare.  Solicitanții ale căror cereri de finanțare au îndeplinit condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului și ale căror rezultate confirmă îndeplinirea condițiilor pentru selecție sunt notificați cu privire la trecerea în etapa de contractare, în termen de **5 zile lucrătoare de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară,** respectiv de la data soluționării contestațiilor.  În etapa de contractare, solicitanților li se solicită, de către autoritatea de management, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.  Totodată, AM PRM poate solicita, în etapa de contractare, documente verificate în etapa ETF în acele situații pentru care este necesară dovedirea valabilității documentelor și pentru care se constată erori materiale.  Solicitantul/Liderul de parteneriat transmite documentele solicitate în etapa de contractare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, în termen de 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării. Prin excepţie, acest termen poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea de management în baza unei justificări fundamentate.  Autoritatea de Management poate solicita clarificări în etapa de contractare în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, iar solicitanții au obligația să răspundă la clarificări cu respectarea termenului de 15 zile lucrătoare de răspuns, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.  Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant/liderul de parteneriat, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția autorității de management/organismului intermediar, după caz, din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor, precum și a informațiilor și a documentelor care au însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, autoritatea de management emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.  **Durata totală până la semnarea contractului de finanţare nu poate depăşi 180 de zile calendaristice, calculate de la închiderea apelului de proiecte. În cazuri temeinic justificate, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata motivat, o singură dată, cu maximum 90 de zile calendaristice, cu informarea solicitanţilor prin publicarea unui anunţ pe pagina de internet a autorităţii de management.**  În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, lider de parteneriat și parteneri, după caz, la solicitarea acestora, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare și cu încadrare în perioada de programare.  **Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice.** |

### ***8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării***

|  |
| --- |
| Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PRSM emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.  Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării, AM PRSM va proceda la încheierea contractului de finanțare.  Dacă este cazul, AM PRSM emite decizia de respingere a finanțării, în etapa de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine, cel puțin, una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute în Ghidul solicitantului:  a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din Ghidul solicitantului;  b) solicitantul nu răspunde în termenele prevăzute în cadrul prezentului ghid.  Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și conține cel puțin următoarele elemente:  a) datele de identificare ale solicitantului și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;  b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului sau împuternicitului acestuia;  c) conținutul deciziei de respingere;  d) motivele de drept și de fapt ale respingerii proiectului;  e) termenul de contestare și modalitatea de transmitere a contestației;  f) organele împuternicite cu soluționarea contestației;  g) semnătura reprezentantului legal/împuternicitului AM PRSM. |

### ***8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare al proiectului***

|  |
| --- |
| Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează atingerea acestora, în vederea atingerii indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea finanțare și asumați în contractul de finanțare.  Acești indicatori de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor aferente activității de bază.  Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.  Primul indicator de etapă poate fi stabilit încă din prima lună după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de șase luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului.  În cazul proiectelor mature, cu lucrările de execuție începute înainte de data depunerii cererii de finanțare/semnării contractului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanțare, iar restul indicatorilor se vor referi la progresul fizic al lucrărilor de execuție aferente activității de bază.  Intervalul de timp între indicatorii de etapă consecutivi va fi de regulă de 6 luni, putând fi extinsă până la maxim 12 luni în cazuri temeinic motivate de către beneficiar.  De asemenea, se va urmări ca termenele de raportare a indicatorilor de etapă să coincidă, în măsura posibilităților, cu termenele pentru rapoartele de progres întocmite de beneficiar.  Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, AM PRSM poate solicita clarificări sau poate iniția o vizită de monitorizare, după caz.  Astfel, urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a proiectului se va realiza pe baza documentelor justificative transmise de către beneficiar, inclusiv a informațiilor și a documentelor care însoțesc Raportul de progres transmis de acesta, precum și a constatărilor AM PRSM în urma vizitelor de monitorizare.  Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale, AM PRSM va aplica, gradual, următoarele măsuri:  a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/prefinanțare/rambursare aflate în curs (în perioada prevăzută la art.74, alin(1), lit.b din Regulamentul (UE) 2021/1060) până la indeplinirea indicatorului de etapă.  b) respingerea în tot sau în parte a cererii de plată/prefinanțare/rambursare, dacă nu au fost transmise dovezile îndeplinirii indicatorului de etapă.  c) aplicarea unei penalități de întârziere, în procent de 3% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi, din motive imputabile beneficiarului.  d) rezilierea contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a mai mult de 3 indicatori de etapă consecutivi, sau întârzierea îndeplinirii unui indicator de etapă cu mai mult de 24 de luni, din motive imputabile beneficiarului.  Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum și valorile de bază și de referință ale acestora.  Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM PRSM verifică și validează indicatorii de etapă care vor prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului.  Indicatorii de etapă pot reprezenta:   * realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect; * atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite; * stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.   Astfel, indicatorii de etapă se pot referi la: achizițiile de echipamente, ordinul de începere a lucrărilor, stadii fizice și financiare ale proiectelor, alți indicatori relevanți. |

### ***8.9.4 Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare***

|  |
| --- |
| Contractul de finanțare se generează de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ și se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale AM PRSM și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitantul sau liderul de parteneriat în numele parteneriatului constituit.  Durata totală până la semnarea contractului de finanțare **nu poate depăși 180 de zile calendaristice calculate de la închiderea apelului de proiecte.**  **În cazuri temeinic justificate, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata motivat, o singură dată, cu maximum 90 de zile calendaristice, cu informarea solicitanţilor prin publicarea unui anunţ pe pagina de internet a autorităţii de management.**  Solicitantul va semna contractul de finanțare în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării acestuia de către Autoritatea de Management a Programului Regional Sud Muntenia.  În cazul în care contractul de finanțare nu poate fi semnat în termenul de 5 zile lucrătoare (fără existența unei justificări temeinice/ rezonabile), se consideră refuzul solicitantului de a semna contractul și cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare. |

# **9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**

|  |
| --- |
| Solicitantul/ beneficiarul are obligația de a întreprinde toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul nr. 2018/1046 și capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011 precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene în vigoare.  Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.  Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.  Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut în art. 14 și art. 15 din OUG nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.  De asemenea, solicitantul va declara în declarația unică faptul că se angajază ca organizația pe care o reprezintă să întreprindă toate măsurile pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, în conformitate cu reglementările europene și naționale în vigoare. |

# **10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

|  |
| --- |
| Solicitantul, prin asumarea declarației unice, își exprimă acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către AM PRSM responsabil sau orice altă structura cu responsabilități în gestiunea și controlul fondurilor europene, în cadrul procesului de evaluare și contractare și în cadrul verificărilor de management/audit/control, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.  De asemenea, beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul desfăşurării contractului de finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi europene.  Conform prevederilor O.U.G. nr. 23/2023, AM PRSM poate obține în mod direct, din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/ interogare a sistemelor/ bazelor de date/ rapoartelor, informații necesare în vederea confirmării realității informațiilor din declarația unică depusă de către solicitant/liderul de parteneriat/partener, în baza consimțământului solicitanților, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. |

# **11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES**

## **11.1 Rapoartele de progres**

|  |
| --- |
| În procesul de monitorizare a proiectelor se elaborează rapoartele de progres.  Rapoartele de progres sunt **trimestriale și finale**.  Rapoartele de progres (însoțite de documentele justificative) reprezintă instrumente de verificare a procesului de monitorizare a proiectelor de către AM PRSM, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat, al respectării planului de monitorizare a proiectului și al realizării indicatorilor de etapă din plan.  Raportul de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele verbale de lucrări ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte documente similare.  Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar şi se transmite periodic, conform prevederilor Ghidului solicitantului şi ale contractului de finanţare, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. AM PRSM poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanţare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariţia de decalaje între progresul fizic la nivelul ţintelor asumate şi stadiul din rapoartele de progres şi pe care are obligaţia de a le prevedea în contractul de finanţare. |

## **11.2 Vizitele de monitorizare**

|  |
| --- |
| Vizitele de monitorizare reprezintă instrumente de verificare a procesului de monitorizare a proiectelor de către AM PRSM și pot fi vizite la fața locului pe parcursul implementarii, vizite speciale, vizite finale și vizite ex post. Beneficiarul/liderul de parteneriat are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.  În procesul de monitorizare a proiectelor se elaborează rapoartele de vizită de monitorizare.  Acestea se elaborează de AM PRSM prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021 și se generează în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului.  Rapoartele de vizită pot include acțiuni corective și recomandări adresate beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatorii de respectat pentru beneficiar. |

## **11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare**

|  |
| --- |
| Instrumentul principal utilizat în activitățile de monitorizare a proiectelor este reprezentant de Planul de monitorizare a proiectului, parte a contractului de finanțare.  Acest instrument presupune urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă ai proiectului pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar, inclusiv a informațiilor și documentelor care însoțesc raportul de progres și a constatărilor AM PRSM în urma vizitelor de monitorizare. |

# **12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR**

## **12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare**

|  |
| --- |
| Mecanismul prefinanțării este reglementat de OUG nr. 133/2021, cu completările și modificările ulterioare, HG nr. 829/2022, cu modificările și completările ulterioare.  Prefinanțarea se poate solicita doar în perioada de valabilitate a contractului de finanțare.  Pentru a depune cererea de prefinanțare, beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii, au obligația deschiderii de conturi dedicate (a se vedea Anexa 5 din OUG nr.133/2021) unde vor fi virate sumele aferente prefinanțării.  În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.133/ 2021 se acordă prefinanţare în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, fără depăşirea valorii totale eligibile a acestuia, beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor.  Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanţarea care poate fi solicitată de unul dintre parteneri este proporţională cu sumele aferente activităţilor acelui partener din valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare.  Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanţare, iar AM PRSM virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.  Cu excepţia primei tranşe de prefinanţare acordate, următoarele tranşe de prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranşa anterior acordată.  Conform prevederilor art.18, alin.(7) din O.U.G. nr.133/2021, Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare. |

## **12.2 Mecanismul cererilor de plată**

|  |
| --- |
| În procesul de implementare a PRSM 2021-2027, beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii pot opta pentru utilizarea mecanismului decontării cererilor de plată, conform OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.  Mecanismul decontării cererilor de plată presupune efectuarea plăților prin transfer bancar și nu poate fi utilizat în situația efectuării plăților în numerar sau prin mandat poștal.  Cererea de plată se poate depune pentru următoarele tipuri de cheltuieli:  • facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată;  • facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată.  După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la AM PRSM cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia.  Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată, iar AM PRSM virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor autorizate în conturile liderului de parteneriat/ partenerilor care le-au angajat, fără a aduce atingere contractului de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia.  La depunerea cererii de rambursare/ plată, pentru a evita dubla finanţare, beneficiarii- partenerii de finanţare din FEDR, FSE+, FC şi FTJ 2021-2027 au obligaţia depunerii la AM PRSM a unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că valoarea TVA aferentă cheltuielilor corespinzătoare achiziţiilor de la furnizori, prestatori, antreprenori, cuprinse în cererea de rambursare/ plată, nu a fost şi nu va fi solicitată la rambursare conform legislaţiei naţionale în domeniul fiscal, anexă a ghidului solicitantului. |

## **12.3 Mecanismul cererilor de rambursare**

|  |
| --- |
| Cererile de rambursare pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel pot fi de două tipuri:  - cerere de rambursare aferentă cererii de plată - cererea depusă de către un  beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifică utilizarea sumelor plătite  de către autoritatea de management ca urmare a cererii de plată;  - cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei de finanţare sau prin care se justifică utilizarea prefinanţării.  Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar AM PRSM virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia.  În cazul în care prin cererea de rambursare se justifică utilizarea prefinanțării urmare a autorizării cheltuielilor eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării de la bugetul de stat cuprinse în cererile de rambursare, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanţării acordate, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate liderilor de parteneriat sau partenerilor la cererile de rambursare (art. 19^alin 1-2, OUG nr. 133/2021 actualizată).  Beneficiarul va transmite cererile de rambursare conform Graficului de depunere a cererilor de rambursare (în formatul anexat la contractul de finanțare) depus la contractul de finanţare, parte integrantă a acestuia. Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare şi în numele partenerilor.  Beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii au obligația de a efectua plata sumelor primite prin mecanismul cererilor de plată si de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AM PRSM în decurs de 10 zile lucrătoare de la momentul încasării sumelor virate de către AM PRSM.  Sumele primite de beneficiar/lider de parteneriat/parteneri în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.  Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.  În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM PRSM, beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată, în care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect, în care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/partenerilor.  La depunerea cererii de rambursare/ plată, pentru a evita dubla finanţare, beneficiarii- partenerii de finanţare din FEDR, FSE+, FC şi FTJ 2021-2027 au obligaţia depunerii la AM PRSM a unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că valoarea TVA aferentă cheltuielilor corespinzătoare achiziţiilor de la furnizori, prestatori, antreprenori, cuprinse în cererea de rambursare/ plată, nu a fost şi nu va fi solicitată la rambursare conform legislaţiei naţionale în domeniul fiscal, anexă a ghidului solicitantului. |

## **12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare**

|  |
| --- |
| Cererile de prefinanțare/plată/rambursare aferente proiectelor finanțate în cadrul prezentului apel se vor depune conform graficului cererilor de prefinanțare/plată/ rambursare (model atașat ghidului), care va fi anexat la contractul de finanţare, parte integrantă a acestuia.  Graficul va fi transmis în etapa de contractare. |

## **12.5 Vizitele la fața locului**

|  |
| --- |
| În cadrul prezentului apel de proiecte, vizitele de monitorizare care pot fi vizite la fața locului, speciale de tip ad-hoc, încrucișate și ex post, vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare, cât și postimplementare, pe perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.  Vizitele la fata locului au ca scop:   * verificarea la fața locului a progresului fizic al proiectului/stadiului de implementare si a datelor întroduse în rapoartele de progres, culegerea de date suplimentare vizând stadiul implementării proiectului (probleme întâmpinate), precum și de a asigura o comunicare adecvată cu beneficiarii proiectelor; * verificarea respectării Planului de monitorizare al proiectului, inclusiv urmărirea stadiului îndeplinirii de către Beneficiari a aspectelor specifice care trebuie monitorizate în etapele de implementare și de durabilitate a fiecărui proiect, cuprinse în condițiile contractuale aplicabile Priorităților de investiție, contractul de finantare și în recomandările rezultate în procesul de evaluare și selecție; * identificarea problemelor care pot apărea în implementare și propunerea de măsuri de remediere; * evitarea blocajelor in implementarea proiectului, prin identificarea timpurie a eventualelor problemelor, precum și a oricăror dificultăți ce pot afecta implementarea cu succes a proiectului. |

# **13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI**

## **13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului** **solicitantului**

|  |
| --- |
| Aspectele prevăzute în cadrul prezentului ghid se raportează la legislația în vigoare.  Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR Sud Muntenia să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului document, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.  Autoritatea de Management a Programului Regional Sud Muntenia poate emite corrigendum-uri/ instrucțiuni de modificare/ completare a prevederilor ghidului solicitantului.  În funcție de modificările intervenite, AM PR Sud Muntenia se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților la finanțare, asigurând, totodată, și transparența sistemului de evaluare, selecție și contractare prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid.  Solicitanţii la finanțare au obligația de a respecta legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid. |

## **13.2 Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)**

|  |
| --- |
| AM PR Sud-Muntenia poate emite unul sau mai multe corrigendum-uri de modificare/ completare a prevederilor ghidurilor, cu obligația specificării în cadrul acestora a condițiilor tranzitorii pentru proiectele aflate în diferite stadii ale procesului de evaluare și contractare. |

# **14. ANEXE**

|  |
| --- |
| Anexa\_Cererea de finanțare  Anexa\_Grila ETF  Anexa\_Declarația unică  Anexa\_Declarația DNSH  Anexa\_Plan de monitorizare  Anexa\_Acord de parteneriat  Anexa\_Grila de verificare PT  Anexa\_Grila de eligibilitate - contractare  Anexa\_Matricea de corelare a bugetului cu devizul general  Anexa\_Hotărâre de aprobare a proiectului  Anexa\_Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare  Anexa\_Fișa de date a indicatorilor  Anexa\_Lista de echipamente,lucrări  Anexa\_Notă de fundamentare a costurilor  Anexa\_Raport privind stadiul fizic al investiției  Anexa\_Tabel centralizator numere cadastrale  Anexa\_Plan de acțiuni comunicare  Anexa\_Metodologie imunizare la schimbări climatice  Anexa\_Contract de finanțare  Anexa\_Condiţii specifice ale contractului de finanţare  Anexa\_Bugetul proiectului  Anexa\_Raport de progres  Anexa\_Raport de vizită  Anexa\_Graficul cererilor de rambursare/ plată/ prefinanţare  Anexa Instrument pentru calcularea emisiilor GES în sectorul transporturilor  Anexa Model Declaratia privind beneficiarul real  Anexa\_Instrucţiuni ETF  Anexa Model orientativ - Studiu de de trafic  Anexa Model orientativ - Studiu de oportunitate |

**AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-MUNTENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Adresă: | Str. Munteniei, nr. 7A,  cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași |
| Telefon: | 0242-331.769, 0728-026.708 |
| Fax: | 0242-313.167 |
| E-mail: | [helpdesk@adrmuntenia.ro](mailto:helpdesk@adrmuntenia.ro), amsudmuntenia@adrmuntenia.ro |
| Site: | www.adrmuntenia.ro, 2021-2027.adrmuntenia.ro |

1. A se vedea Grila 9, pagina 3, punctul 12 din https://ec.europa.eu/regional\_policy/sources/conferences/state-aid/rdi/5analytical\_grids\_state\_aid\_rules.pdf; [↑](#footnote-ref-1)
2. Se are în vedere faptul că AM PRSM nu are atribuții în domeniul reglementării transportului public local/zonal de călători și nici în domeniul concurenței; [↑](#footnote-ref-2)
3. De exemplu, în cazul modernizării/extinderii unor sisteme de transport inteligente (STI); [↑](#footnote-ref-3)
4. Conform art. 2, lit. j, capitolul I şi al art. 8, alin. (1), capitolul II din *Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice* – Republicare\*) , modificată prin Legea nr. 225/2016, art. I, punctul 6, respectiv punctul 13 şi conform Art. VIII din Legea nr. 225/2016; [↑](#footnote-ref-4)
5. Punctual, doar în cazul activităţilor I și III, categoria B descrise in cap.4.2.1 ; [↑](#footnote-ref-5)
6. RSO2.7. Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare [↑](#footnote-ref-6)
7. RSO5.1. Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane [↑](#footnote-ref-7)
8. RSO5.2. Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în alte zone decât cele urbane [↑](#footnote-ref-8)
9. Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială Sud-Muntenia, disponibilă online, [↑](#footnote-ref-9)
10. De ex. activităţile I-VIII din categoria A şi activitatea I din categoria C; [↑](#footnote-ref-10)
11. Cererea de finanţare poate include şi alte activităţi complementare privind transportul public de călători/modurile nemotorizate, decât cele minime menţionate; [↑](#footnote-ref-11)
12. De ex. activităţile din categoria B; [↑](#footnote-ref-12)
13. De exemplu,”Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental”)”, categoriaB, activitatea II**,** ”Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale**”** ,categoria B, activitatea III, ”Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente”, categoria C, activitatea I sau activitatea privind *Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști* – categoria C, activitatea II etc; [↑](#footnote-ref-13)
14. „fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investitia devine ireversibilă” A se vederea Regulamentul (UE) nr. 651/2014; [↑](#footnote-ref-14)
15. Pentru proiectele complementare din RSO2.8 se poate analiza primul an de operare în comun a investițiilor; [↑](#footnote-ref-15)
16. Se va avea în vedere conținutul orientativ al Modelului – *Studiul de trafic*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Art. 3, pct. 3. din *Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare*, respectiv: *autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto*. [↑](#footnote-ref-17)
18. A se vedea activitatea V, categoria A, unde se menţionează că trama stradală pe care s-ar putea considera **imposibilă** realizarea benzilor dedicate se referă la străzile de categoriile 3 sau 4 (cu justificarea solicitantului); [↑](#footnote-ref-18)
19. Astfel, pentru străzile de categoriile 1 și 2 este obligatorie crearea benzilor separate pentru transportul public urban. A se vedea şi activitatea V, categoria A, unde se menţionează că trama stradală pe care s-ar putea considera imposibilă realizarea benzilor dedicate se referă la străzile de categoriile 3 sau 4 (cu justificarea solicitantului); [↑](#footnote-ref-19)
20. Capitolul 4 – *Cheltuieli pentru investiția de bază* din Devizul pe obiectul aferent subcategoriei *– Cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de călători;*  [↑](#footnote-ref-20)
21. Dacă viteza de deplasare a mijloacelor de transport este afectată de traficul rutier. [↑](#footnote-ref-21)
22. Capitolul 4 – *Cheltuieli pentru investiția de bază* din Devizul pe obiectul aferent subcategoriei *–Cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de călători;*  [↑](#footnote-ref-22)
23. A se vedea şi *Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 25 ianuarie 2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport*; [↑](#footnote-ref-23)
24. Ȋn conformitate și cu prognozele din Studiul de trafic privind creșterea ponderii deplasărilor cu bicicleta în scenariul „cu proiect”; [↑](#footnote-ref-24)
25. Transpusă din *Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;* [↑](#footnote-ref-25)
26. Articolul 3, lit. d) din Legea nr. 34/2017*;* [↑](#footnote-ref-26)
27. Articolul 3, lit. e) din Legea nr. 34/2017; [↑](#footnote-ref-27)
28. https://www.cursbnr.ro/curs-inforeuro [↑](#footnote-ref-28)